УТВЕРЖДЕНА

Постановление Администрации

Ковернинского муниципального

района Нижегородской области

от  15 января 2016г. №22

АДРЕСНАЯ   ИНВЕСТИЦИОННАЯ  ПРОГРАММА

КАПИТАЛЬНЫХ  ВЛОЖЕНИЙ

ПО  КОВЕРНИНСКОМУ  МУНИЦИПАЛЬНОМУ  РАЙОНУ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2015-2017 годы

р.п.Ковернино

2016 год

Паспорт программы (далее – Программа)

| Наименование Программы | «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений по Ковернинскому муниципальному району Нижегородской области на 2015-2017 годы» |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | Отдел архитектуры, капитального строительства и ЖКХ Администрации Ковернинского муниципального района |
| Соисполнители Программы | -Администрация Ковернинского муниципального района; -Финансовое управление Администрации Ковернинского района; -Отдел образования Администрации Ковернинского муниципального района; -Отдел культуры и кино Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области; -Отдел по физической культуре и спорту Администрации Ковернинского муниципального района; - ГКУНО «Управление социальной защиты населения Ковернинского района» (по согласованию) |
| Подпрограммы Программы | Не содержит подпрограмм |
| Основная цель Программы | Создание материальной базы для развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения Ковернинского муниципального района |
| Основные задачи Программы | -повышение уровня обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры городского и сельского населения Ковернинского муниципального района; -повышение оснащенности объектов социальной инфраструктуры района инженерными коммуникациями; -ввод в действие объектов-долгостроев; - повысить уровень газификации; - подвести инфраструктуру к жилым домам малоэтажной застройки; - подготовить проектно-изыскательскую документацию для последующего включения в областные программы по 8 объектам; - увеличить производственную мощность очистных сооружений в р.п.Ковернино; - разработка градостроительной документации. |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2015-2017 годы |
| Объем и источники финансирования | Программа предполагает финансирование за счет средств бюджетов всех уровней в сумме 44126,1 тыс.руб., в том числе по годам и источникам финансирования: Источник финанси- рования; Всего; Федера льный бюджет; Област ный бюджет; Мест ный бюджет; Прочие источ ники. 2015 г.; 6689,0; 0; 0; 6689,0; 0. 2016 г.; 14984,7; 0; 5015,0; 9489,7; 480,0. 2017г.; 22452,4; 0; 11951,1; 10501,3; 0. ВСЕГО; 44126,1; 0; 16966,1; 26680,0; 480,0. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Наименование индикатора достижения целей Программы; Единицы измерения; Значения индикаторов целей Программы по окончании реализации Программы. 1.Ввести в эксплуатацию наружных сетей канализации; км; 4,5. 2.Ввести в эксплуатацию наружных сетей водопровода; км; 7,5. 3.Ввести в эксплуатацию газопроводов; км; 3,9. 4.Установить наружное освещение; км; 1. 5. Увеличить производственную мощность очистных сооружений в р.п.Ковернино.; объект; 1. 6. Выполнить проектно-изыскательские работы; объект; 14. 7. Выполнить градостроительную документацию; объект; 6. |

- Содержание проблемы.

Настоящая  Программа включает в себя комплекс мероприятий (строительство и реконструкция объектов социальной и инженерной инфраструктуры, разработка проектной и градостроительной документации), повышающих обеспеченность населения Ковернинского муниципального района объектами  социальной и инженерной инфраструктуры и оснащенность системами водо- и газоснабжения.

Социальное развитие общества в целом, и, в частности, населения, зависит от функционирования системы удовлетворения многообразных потребностей. На качество жизни влияют многие факторы: обеспеченность жильем, услугами образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, торгового, бытового, транспортного и культурного обслуживания.

Недостаточный уровень обеспеченности территории Ковернинского муниципального района объектами социальной инженерной инфраструктуры- главная проблема социально- экономической дифференциации развития территории. По оценке, на 1 января 2014 года обеспеченность территории района газом ниже, чем в среднем по области. Уровень газификации в среднем по району составляет  35,92% (в сельской местности 25,66%, в поселке -62,6%).

Объекты социальной и инженерной инфраструктуры имеют высокую степень физического и морального износа и крайне неравномерно размещены по территории района, более того, ряд поселений вообще не получают некоторые виды жизненно важных услуг. Возможностей местного бюджета недостаточно, чтобы полноценно и быстро решить проблему по развитию сети учреждений социальной сферы и инженерных коммуникаций.  Строительство крупных социально-значимых объектов ведется на протяжении нескольких лет или заморожено.

Данная Программа  направлена на обеспечение софинансирования  объектов, включенных в Адресную инвестиционную программу Нижегородской области на 2015 - 2017 годы.

В рамках Программы приоритетным является решение социальных задач, наибольший объем средств направляется на:

- объекты газификации;

- строительство и реконструкция объектов образования и спорта;

- объекты инженерной инфраструктуры.

Своевременное финансирование и осознанный выбор приоритетности строительства объектов, необходимых для создания системы социальной и инженерной инфраструктуры с учетом потребностей района.

- Цели и задачи Программы.

Главной целью реализации Программы является создание материальной базы для развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения Ковернинского муниципального района.

Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:

1.Повышения уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения района.

2.Повышение оснащенности  объектов социальной инфраструктуры  района инженерными коммуникациями.

3.Ввод в действие объектов долгостроев.

4.Повышение уровня газификации.

5.Подведение инфраструктуру к жилым домам малоэтажной застройки, в т.ч. многодетным семьям.

6.Подготовка  проектно-изыскательской документации для последующего включения в областные программы по 8 объектам.

7.Увеличение производственной мощности очистных сооружений в р.п.Ковернино.

8.Разработка градостроительной документации.

- Сроки и этапы реализации Программы.

Программа реализуется с 2015 по 2017 годы в один этап.

- Перечень основных мероприятий Программы.

Система программных мероприятий изложена в приложении к настоящей Программе (Приложение 1).

- Индикаторы достижения целей адресной инвестиционной Программы капитальных вложений по Ковернинскому муниципальному району.

| Наименование индикатора достижения целей Программы | Единицы измерения | Значения индикаторов целей Программы по окончании реализации Программы |
| --- | --- | --- |
| 1.Ввести в эксплуатацию наружных сетей канализации | км | 4,5 |
| 2.Ввести в эксплуатацию наружных сетей водопровода | км | 7,5 |
| 3.Ввести в эксплуатацию газопроводов | км | 3,9 |
| 5.Установить наружное освещение | км | 1 |
| 6. Увеличить производственную мощность очистных сооружений в р.п.Ковернино. | объект | 1 |
| 7. Выполнить проектно-изыскательские работы | объект | 14 |
| 8. Выполнить градостроительную документацию | объект | 6 |

6.Ожидаемые результаты реализации Программы.

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих основных результатов:

1)  7 объектов газификации;

2)  1 спортивный объект;

3)  9 объекта коммунального хозяйства;

- ввести в эксплуатацию  7,5  км газопровода;

- газифицировать 65 домовладений;

- повысить уровень газификации в сельской местности до 27%;

- подвести инфраструктуру к жилым домам малоэтажной застройки, в т.ч. многодетным семьям;

- подготовить проектно-изыскательскую документацию для последующего включения в областные программы по 8 объектам;

- увеличить производственную мощность очистных сооружений в р.п.Ковернино.

7.Меры правового регулирования Программы

Таблица 2.

| № п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальный контракт | Заключается по результатам проведенных муниципальных закупок | 1.Администрация Ковернинского муниципального района; 2.ОКС Администрации. 3.Организации-победители проведенных процедур муниципальных закупок. | 2015-2017 годы |

8. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджету

Ковернинского муниципального района Нижегородской области

Получение субсидий из областного бюджета бюджету Ковернинского муниципального района  планируется в рамках государственных программ:

- «Обеспечение населения Нижегородской области доступным и комфортным жильем";

- «Чистая вода »;

- «Устойчивое развитие сельских территорий».

- Участие в реализации Программы государственных, муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ

Предусмотрено участие в реализации Программы внебюджетных средств – жителей.

- Ресурсное обеспечение реализации Программы.

Финансирование мероприятий  Программы за 2015-2017 годы составит 44126,1 тыс.руб.

Таблица 3.

Тыс.руб.

| Год реализации Программы | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 г. | 6689,0 | 0 | 0 | 6689,0 | 0 |
| 2016 г. | 14984,7 | 0 | 5015,0 | 9489,7 | 480,0 |
| 2017 г. | 22452,4 | 0 | 11951,1 | 10501,3 | 0 |
| ВСЕГО | 44126,1 | 0 | 16966,1 | 26680,0 | 480,0 |

Объемы и источники финансирования могут корректироваться при изменении условий нормативно-правовой базы и порядка  финансирования мероприятий Программы.

Перечень объектов Программы и утвержденные бюджетные ассигнования по Программе могут уточняться в течение финансового года и перераспределяться на другие объекты на основании корректировки государственных программ Нижегородской области и в соответствии с принятыми решениями исполнителей основных мероприятий Программы.

- Анализ рисков реализации Программы.

На реализацию Программы и достижение поставленных задач могут повлиять негативные факторы.

Таблица 4.

| Внешние факторы, которые могут повлиять на реализацию Программы | Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов |
| --- | --- |
| Сокращение бюджетных расходов вследствие внешних экономических и финансовых факторов | Привлечение средств областного бюджета, поиск соинвесторов. |

- Оценка планируемой эффективности Программы.

Эффективность реализации Программы оценивается на основании сопоставления:

1) степени достижения целей и решения задач Программы;

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района;

3) степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Обязательным условием оценки планируемой эффективности Программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации индикаторов и непосредственных результатов, а также мероприятий в установленные сроки.

Основным критерием эффективности реализации Программы является оценка вклада Программы в экономическое развитие Ковернинского муниципального района.

Недостижение указанных в Программе индикаторов будет свидетельствовать о неэффективной работе отдела архитектуры, капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Ковернинского муниципального района, в том числе неполноте контроля за исполнением запланированных мероприятий и проектов со стороны Администрации Ковернинского муниципального района.