Приложение №1

к инвестиционной

программе капитальных вложений

по Ковернинскому муниципальному району

от 15 января 2016 года № 22

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ АДРЕСНОЙ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПО КОВЕРНИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

НА 2015 - 2017 ГГ.

| п/п | Наименование объекта | Год начала строительства | Год окончания строительства | Период | Лимит на год - всего | в том числе по источникам |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | ВнеБ |  |
| 1 | Распределительный газопровод и газопроводы-вводы к жилым домам д.БутавкаКовернинского района Нижегородской области (1,0км, 30 домов) | 2016 |  | всего | 480,0 | 0 | 0 | 0 | 480,0 |  |
|  |  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2016 | 480,0 | 0 | 0 | 0 | 480,0 | ПИР |
|  |  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГП«Устойчивое развитие сельских территорий» |
| 2 | Распределительные газопрово ды д.Беляево Ковернинского района Нижегородской области | 2016 | 2016 | всего | 5900,0 | 0 | 5015,0 | 885,0 | 0 |  |
| 3 | Строительство канализационных сетей в западном квартале р.п.Ковернино (3,5 км, 300 домов) (к ФОКу) | 2017 | 2017 | всего | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 | ПИР ГП«Чистая вода» |
| 4 | Реконструкция котельной к детскому саду "Ленок" в р.п.Ковернино Ковернинского района Нижегородской области (перевод на газовое отопление)(ПИР) | 2017 | 2017 | всего | 850,0 | 0 | 0 | 850,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 850,0 |  |  | 850,0 |  | ПИР |
| 5 | Реконструкция котельной к школе в д.Каменное Ковернинского района Нижегородской области (перевод на газовое отопление)(ПИР) | 2017 | 2017 | 2017 | 850,0 | 0 | 0 | 850,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 850,0 | 0 | 0 | 850,0 | 0 | ПИР |
| 6 | Реконструкция котельной к детскому саду в д.Каменное Ковернинского района Нижегородской области (перевод на газовое отопление)(ПИР) | 2017 | 2017 | всего | 850,0 | 0 | 0 | 850,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 850,0 | 0 | 0 | 850,0 | 0 | ПИР |
| 7 | Строительство 2-й очереди очистных сооружений в р.п.Ковернино | 2017 | 2017 | всего | 2500,0 | 0 | 0 | 2500,0 | 0 | ПИР ГП «Чистая вода » |
| 8 | Реконструкция 1-й очереди очистных сооружений в р.п.Ковернино (ПИР) | 2017 | 2017 | всего | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | ПИР ГП «Чистая вода » |
| 9 | Строительство дорожной и инженерной инфраструктуры в р.п.Ковернино к домам для переселения граждан из аварийного жил.фонда, многодетным семьям и др. (газопроводы – 1,0 км; водопровод- 1,5 км; канализация – 1,0 км; наружное освещение – 35 фонарей) (Р.п.Ковернино, ул.Зарубина), в д.Гавриловка ул.Школьная к домам многодетных семей | 2015 | 2016 | всего | 17871,3 | 0 | 11951,1 | 5920,2 | 0 | ГП «Обеспечение населения Нижегородской области доступным и комфортным жильем" |
|  |  |  |  | 2015 | 799,2 | 0 | 0 | 799,2 | 0 | ПИР |
|  |  |  |  | 2016 | 17072,1 | 0 | 11951,1 | 5121,0 | 0 | СМР |
|  |  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР |
| 10 | Строительство водопровода в д.Шадрино | 2012 | 2017 | всего | 651,3 | 0 | 0 | 651,3 | 0 | ПИР |
| 11 | Детский сад на 240 мест в р.п.Ковернино | 2010 | 2017 | всего | 1100,0 | 0 | 0 | 1100,0 | 0 | ПИР |
| 12 | Ремонт помещений здания районной администрации | 2015 | 2015 | всего | 466,9 | 0 | 0 | 466,9 | 0 | СМР |
| 13 | Градостроительная документация, проектные работы (ПИР) (согласования, градостроительные документы, генпланы, градостроительные нормативы, ) | 2015 |  | всего | 3406,6 | 0 | 0 | 3406,6 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2015 | 929,6 | 0 | 0 | 929,6 | 0 | ПИР |
|  |  |  |  | 2016 | 1442,7 | 0 | 0 | 1442,7 | 0 | ПИР |
|  |  |  |  | 2017 | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | ПИР |
| 14 | Газификация школы-сад д.Марково | 2015 | 2015 | всего | 336,6 | 0 | 0 | 336,6 | 0 | СМР |
| 15 | Освещение ул.Зарубина (кредиторская задолженность) | 2015 | 2015 | всего | 64,8 | 0 | 0 | 64,8 | 0 | СМР |
| 16 | Газоснабжение ул.Глиняная Гряда (решение арбитражного суда) | 2015 | 2015 | всего | 84,2 | 0 | 0 | 84,2 | 0 |  |
| 17 | Техническое обслуживание газопроводов | 2015 | 2015 | всего | 25,7 | 0 | 0 | 25,7 | 0 |  |
| 18 | Техническое перевооружение системы теплоснабжения р.п.Ковернино (установка котлов наружного размещения) | 2015 2016 | 2015 2016 | всего | 6023,0 36,0 3946,0 2041,0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 6023,0 36,0 3946,0 2041,0 | 0 0 0 0 | ПИР СМР СМР |
|  | ИТОГО по программе |  |  | ВСЕГО | 44126,1 | 0 | 16966,1 | 26680,0 | 480,0 |  |
|  |  |  |  | 2015 | 6689,0 | 0 | 0 | 6689,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2016 | 14984,7 | 0 | 5015,0 | 9489,7 | 480,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 22452,4 | 0 | 11951,1 | 10501,3 | 0 |  |