Администрация Ковернинского  муниципального района Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.04.2017											№210

О внесении изменений в постановление Администрации Ковернинского муниципального района от 18 ноября 2014 года №811 «Об утверждении   муниципальной программы «Обеспечение граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем»

В соответствии с постановлением Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области №88 от 25 февраля 2014 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковернинского муниципального района Нижегородской области», с распоряжением Администрации Ковернинского муниципального района от 29 мая 2014 года №261-р об утверждении «Плана мероприятий по разработке муниципальных программ Ковернинского муниципального района Нижегородской области, необходимых для формирования бюджета района на 2015 года и последующие годы» Администрация Ковернинского муниципального района Нижегородской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление Администрации Ковернинского муниципального района от 18 ноября 2014 года №811 «Об утверждении   муниципальной программы «Обеспечение граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем» утвердив прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем» в новой редакции.

2. Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной программы «Обеспечение граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем» на 2017 год.

3. Постановление Администрации Ковернинского муниципального района от 13.01.2017 №30 «О внесении изменений в постановление Администрации Ковернинского муниципального района от 08 августа 2016 года №453 «Об утверждении   муниципальной программы «Обеспечение граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем» отменить.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры, капитального строительства и ЖКХ Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области (Ю.В.Сорокин).

Глава Администрации								О.П.Шмелев

Утверждена постановлением

Администрации Ковернинского

муниципального района

от 07.04.2017 №210

Муниципальная программа

«Обеспечение граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем»

1.1.Паспорт программы

| Муниципальный заказчик-координатор программы | Отдел архитектуры, капитального строительства и жилищно- коммунильного хозяйства Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области. |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Администрация Ковернинского муниципального района Управление сельского хозяйства Администрации Ковернинского муниципального района (по согласованию) Отдел образования Администрации Ковернинского муниципального района Сектор жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и жилищных программ Администрации Ковернинского муниципального района Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Ковернинского района» (по согласованию) ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ» (по согласованию) |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1 «Выполнение обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» Подпрограмма 3 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| Цели программы | Подпрограмма 1 Создание благоприятных условий для проживания отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области. Подпрограмма 2 Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - аварийные многоквартирные дома) Подпрограмма 3 Планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах для обеспечения сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан. Подпрограмма 4 Обеспечение эффективности деятельности Отдела архитектуры, капитального строительства и ЖКХ Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области в сфере обеспечения граждан доступным и комфортным жильем |
| Задачи программы | Подпрограмма 1 1. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей). 2. Ремонт жилья детям-сиротам. 3. Предоставление жилых помещений лицам, утратившим жилье в результате пожара. 4. Предоставление жилья ветеранам. 5. Предоставление социальной поддержки работникам учреждений в сферах здравоохранения, образования, культуры и спорта на расходы, связанные со строительством (приобретением) индивидуального жилого помещения. 6. Выплаты гражданам на компенсацию части процентной ставки по кредитам, выданным на приобретение или строительство жилья. 7. Социальные выплаты населению на газификацию жилья. 8. Предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученными гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях. Подпрограмма 2 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области. 2. Переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки. 3. Ликвидация (реконструкция) аварийных многоквартирных домов. 4. Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных домов участниками подпрограммы под строительство новых объектов недвижимости по итогам реализации подпрограммы. 5. Развитие жилищного строительства, в том числе малоэтажного. Подпрограмма 3 1. Организация и обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными или непригодными для проживания и подлежащими сносу, и жилых домов блокированной застройки. 2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. 3. Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области. 4. Обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан. 5.Проведение информационно-разъяснительной работы с населением. Подпрограмма 4 1.Разработка нормативных правовых, организационно- методических и иных документов, направленных на эффективное решение задач Программы 2.Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений. |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа рассчитана на 2015-2018 годы и реализуется в 1 этап |
| Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета района (в разбивке по подпрограммам) | Всего по программе – 140616,0 тыс. рублей, в том числе по годам 2015 год – 29341,8 тыс.рублей 2016 год – 75895,4 тыс.рублей 2017 год – 27567,8 тыс.рублей 2018 год – 7811,0 тыс.рублей По источникам финансирования: 2015 год Федеральный бюджет – 17175,6 тыс.рублей; Областной бюджет – 4751,3 тыс.рублей; Местный бюджет – 6147,4 тыс.рублей Прочие источники – 1267,5 тыс.рублей 2016 год Федеральный бюджет – 38560,5 тыс.рублей; Областной бюджет – 25716,1 тыс.рублей; Местный бюджет – 8163,3 тыс.рублей Прочие источники – 3455,5 тыс.рублей 2017 год Федеральный бюджет – 8140,1 тыс.рублей; Областной бюджет – 3339,0 тыс.рублей; Местный бюджет – 12588,7 тыс.рублей Прочие источники – 3500,0 тыс.рублей 2018 год Федеральный бюджет – 3950,0 тыс. рублей; Областной бюджет –1200,0 тыс. рублей; Местный бюджет – 2661,0 тыс. рублей Подпрограмма 1 Общий объем финансирования по подпрограмме составляет – 48944,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: 2015 год федеральный бюджет –16458,6 тыс. рублей; областной бюджет –3954,3 тыс. рублей; местный бюджет -1641,3 тыс. рублей 2016 год федеральный бюджет – 9539,0 тыс. рублей; областной бюджет – 701,4 тыс. рублей; местный бюджет – 1135,7 тыс. рублей 2017 год федеральный бюджет – 2722,3 тыс. рублей; областной бюджет –2527,8 тыс. рублей; местный бюджет – 2453,0 тыс. рублей 2018 год федеральный бюджет – 3950,0 тыс. рублей; областной бюджет –1200,0 тыс. рублей; местный бюджет – 2661,0 тыс. рублей Подпрограмма 2 Общий объем финансирования по подпрограмме составляет 68567,5 тыс. рублей из них 1 этап (завершение 3 этапа переселения в рамках региональной программы, начало 4 этапа) 2016 год Всего – 56826,0 тыс.рублей Общий объем финансирования– 23884,4 тыс. рублей из них -за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ – 11600,2 тыс. рублей; -за счет средств областного бюджета – 10818,2 тыс. рублей; -за счет средств местного бюджета – 1466,0 тыс. рублей. 2 этап (начало 4 этапа переселения в рамках региональной программы) Общий объем финансирования– 32941,6 тыс. рублей из них -за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ – 17421,3 тыс. рублей; -за счет средств областного бюджета – 14196,5 тыс. рублей; -за счет средств местного бюджета – 1323,8 тыс. рублей. 2017 год 2 этап (завершение 4 этапа переселения в рамках региональной программы) Общий объем финансирования – 11741,5 тыс. рублей из них: -за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ – 5417,8 тыс. рублей; -за счет средств областного бюджета – 811,2 тыс.рублей; -за счет средств местного бюджета – 5512,5 тыс. рублей. Подпрограмма 3 Общий объем финансирования за период 2015-2016 годы составляет – 11972,1 тыс. рублей. 2015 год – 3756,1 тыс. рублей, в том числе: - средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГК ФСРЖКХ) –717,0 тыс. рублей; - средства областного бюджета – 797,0 тыс. рублей; - средства местного бюджета – 974,6 тыс. рублей; - средства собственников помещений в МКД – 1 267,5 тыс. рублей. -расходы по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 2016 год – 4028,4 тыс. рублей, в том числе: - средства собственников помещений в МКД – 3455,5 тыс. рублей. -расходы по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности – 572,9 тыс. рублей; 2017 год – 4187,6 тыс.рублей в том числе: - средства собственников помещений в МКД – 3500,0 тыс. рублей. -расходы по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности – 687,6 тыс. рублей; Объемы финансирования подпрограммы по источникам, годам и объектам подлежат ежегодному утверждению и актуализации. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» бюджет муниципального района – 11132,0 тыс. руб. 2015 г- 3531,5 тыс. рублей; 2016 г- 3664,9 тыс. рублей; 2017 г- 3935,6 тыс. рублей. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Подпрограмма 1 1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот - 12 чел. 2.Обеспечение жилыми помещениями лиц, утративших жилье в результате пожара – 6 семей. 3. Количество детей-сирот, которым произведен ремонт жилого помещения – 1 чел. 4.Предоставление жилых помещений ветеранам – 28 чел. 5.Предоставление социальной поддержки работникам учреждений в сферах здравоохранения, образования, культуры и спорта на расходы, связанные со строительством (приобретением) индивидуального жилого помещения – 2 чел. 6. Выплаты гражданам на компенсацию части процентной ставки по кредитам, выданным на приобретение или строительство жилья – 102 чел. 7. Социальные выплаты населению на газификацию жилья – 56 чел. 8. Предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученными гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях – 6 чел. Подпрограмма 2 1.Площадь аварийных многоквартирных домов, жители которых расселены в результате выполнения подпрограммы – увеличится на 3473,14 кв. м Непосредственные результаты: 1. Общее число освобожденных жилых помещений в результате выполнения подпрограммы увеличится на 27 2. Число переселенных жителей в результате выполнения подпрограммы увеличится на 130. Подпрограмма 3 1.Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов по Ковернинскому муниципальному району Нижегородской области, подлежащих включению в Программу составит - 4,9%. Непосредственные результаты: 1.Общее количество капитально отремонтированных многоквартирных домов составит – 7 ед. 2.Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов составит – 3590,51 кв. м Подпрограмма 4 1. Укомплектованность должностей муниципальной службы в отделе архитектуры, капитального строительства и ЖКХ Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области - 100%. Непосредственные результаты: 1. Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом и в разрезе Подпрограмм. 2. Оказание консультационных услуг. |

2.Текстовая часть муниципальной программы.

2.1. Характеристика текущего состояния

В ходе реализации жилищной политики на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области были созданы правовые и организационные основы, определены приоритетные направления и отработаны механизмы реализации.

Новые правовые условия создали основу для реализации на практике поставленных целей и позволили с помощью скоординированных действий на всех уровнях государственной власти и местного самоуправления осуществить меры, в том числе и в рамках приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области, направленные на улучшение жилищных условий населения района.

Настоящая Программа предусматривает:

- комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем;

- стимулирование платежеспособного спроса на жилье, включая повышение доступности приобретения жилья.

Данные за первое полугодие 2014 года показывают, что жилищная проблема стоит перед 238 семьями  Ковернинского муниципального района Нижегородской области, при этом практически для более половины от этого количества семей жилищная проблема является наиболее острой и требует решения в ближайшее время.

Не могут быть признаны удовлетворительными и темпы обеспечения жильем граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Таким образом, реализация настоящей муниципальной программы позволит продолжить реализацию выбранного Администрацией Ковернинского муниципального района направления по обеспечению населения района  доступным и комфортным жильем и улучшить ситуацию с обеспеченностью жильем граждан, проживающих на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области.

2.2. Цели и задачи муниципальной программы

Цели программы.

Подпрограмма 1

Создание благоприятных условий для проживания отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области.

Подпрограмма 2

Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - аварийные многоквартирные дома).

Планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах для обеспечения сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан.

Подпрограмма 3

Планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах для обеспечения сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан.

Подпрограмма 4

Обеспечение эффективности деятельности Отдела архитектуры, капитального строительства и ЖКХ Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области в сфере обеспечения граждан доступным и комфортным жильем

Задачи программы.

Подпрограмма 1

1. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей).

2. Ремонт жилья детям-сиротам.

3. Предоставление жилых помещений лицам, утратившим жилье в результате пожара.

4. Предоставление жилья ветеранам.

5. Предоставление социальной поддержки работникам учреждений в сферах здравоохранения, образования, культуры и спорта на расходы, связанные со строительством (приобретением)  индивидуального жилого помещения.

6. Выплаты гражданам на компенсацию части процентной ставки по кредитам, выданным на приобретение или строительство жилья.

7. Социальные выплаты населению на газификацию жилья.

8. Предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученными гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях.

Подпрограмма 2

1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области.

2. Переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки.

3. Ликвидация (реконструкция) аварийных многоквартирных домов.

4. Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных домов участниками подпрограммы под строительство новых объектов недвижимости по итогам реализации подпрограммы.

5. Развитие жилищного строительства, в том числе малоэтажного.

Подпрограмма 3

1. Организация и обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными или непригодными для проживания и подлежащими сносу, и жилых домов блокированной застройки.

2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

3. Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области.

4. Обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан.

5.Проведение информационно-разъяснительной работы с населением.

Подпрограмма 4

1.Разработка нормативных правовых, организационно- методических и иных документов, направленных на эффективное решение задач Программы

2.Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа рассчитана на 2015-2017 годы и реализуется в 1 этап

2.4. Перечень основных мероприятий реализации муниципальной программы

Основные мероприятия изложены в рамках подпрограмм к муниципальной программе.

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы

Подпрограмма 1

1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот - 12 чел.

2.Обеспечение жилыми помещениями лиц, утративших жилье в результате пожара – 6 семей.

3. Количество детей-сирот, которым произведен ремонт жилого помещения – 1 чел.

4.Предоставление жилых помещений ветеранам – 28 чел.

5.Предоставление социальной поддержки работникам учреждений в сферах здравоохранения, образования, культуры и спорта на расходы, связанные со строительством (приобретением)  индивидуального жилого помещения – 2 чел.

6. Выплаты гражданам на компенсацию части процентной ставки по кредитам, выданным на приобретение или строительство жилья – 102 чел.

7. Социальные выплаты населению на газификацию жилья – 46 чел.

8. Предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученными гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях – 6 чел.

Подпрограмма 2

1.Площадь аварийных многоквартирных домов, жители которых расселены в результате выполнения подпрограммы – увеличится на 3473,14 кв. м

Непосредственные результаты:

1. Общее число освобожденных жилых помещений в результате выполнения подпрограммы увеличится на 27

2. Число переселенных жителей в результате выполнения подпрограммы увеличится на 130.

Подпрограмма 3

1.Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов по Ковернинскому муниципальному району Нижегородской области, подлежащих включению в Программу составит - 4,9%.

Подпрограмма 4

1. Укомплектованность должностей муниципальной службы в отделе архитектуры, капитального строительства и ЖКХ Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области - 100%.

Непосредственные результаты:

1. Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом и в разрезе Подпрограмм.

2. Оказание консультационных услуг.

2.6. Меры правового регулирования

| N п/п | Вид правового акта |  | Основные положения правового акта (суть) |  | Ответственный исполнитель и соисполнители |  | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| Признание домов аварийными и подлежащими сносу (реконструкции) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Распоряжение Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области |  | О признании домов аварийными, подлежащими сносу (реконструкции). |  | Межведомственная комиссия Ковернинского муниципального района |  |

2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов

Всего по программе – 140616,0 тыс. рублей, в том числе по годам

2015 год – 29341,8 тыс.рублей

2016 год – 75895,4 тыс.рублей

2017 год – 27567,8 тыс.рублей

2018 год – 7811,0 тыс.рублей

По источникам финансирования:

2015 год

Федеральный бюджет – 17175,6 тыс.рублей;

Областной бюджет – 4751,3 тыс.рублей;

Местный бюджет – 6147,4 тыс.рублей

Прочие источники – 1267,5 тыс.рублей

2016 год

Федеральный бюджет – 38560,5 тыс.рублей;

Областной бюджет – 25716,1 тыс.рублей;

Местный бюджет – 8163,3 тыс.рублей

Прочие источники – 3455,5 тыс.рублей

2017 год

Федеральный бюджет – 8140,1 тыс.рублей;

Областной бюджет – 3339,0 тыс.рублей;

Местный бюджет – 12588,7 тыс.рублей

Прочие источники – 3500,0 тыс.рублей

2018 год

Федеральный бюджет – 3950,0 тыс. рублей;

Областной бюджет –1200,0 тыс. рублей;

Местный бюджет – 2661,0 тыс. рублей

Подпрограмма 1

Общий объем финансирования по подпрограмме составляет – 48944,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:

2015 год

федеральный бюджет –16458,6 тыс. рублей;

областной бюджет –3954,3 тыс. рублей;

местный бюджет -1641,3 тыс. рублей

2016 год

федеральный бюджет – 9539,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 701,4 тыс. рублей;

местный бюджет – 1135,7 тыс. рублей

2017 год

федеральный бюджет – 2722,3 тыс. рублей;

областной бюджет –2527,8 тыс. рублей;

местный бюджет – 2453,0 тыс. рублей

2018 год

федеральный бюджет – 3950,0 тыс. рублей;

областной бюджет –1200,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 2661,0 тыс. рублей

Подпрограмма 2

Общий объем финансирования по подпрограмме составляет 68567,5 тыс. рублей из них

1 этап (завершение 3 этапа переселения в рамках региональной программы, начало 4 этапа)

2016 год

Всего – 56826,0 тыс.рублей

Общий объем финансирования– 23884,4 тыс. рублей из них

-за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ – 11600,2 тыс. рублей;

-за счет средств областного бюджета – 10818,2 тыс. рублей;

-за счет средств местного бюджета – 1466,0 тыс. рублей.

2 этап (начало 4 этапа переселения в рамках региональной программы)

Общий объем финансирования– 32941,6 тыс. рублей из них

-за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ – 17421,3 тыс. рублей;

-за счет средств областного бюджета – 14196,5 тыс. рублей;

-за счет средств местного бюджета – 1323,8 тыс. рублей.

2017 год

2 этап (завершение 4 этапа переселения в рамках региональной программы)

Общий объем финансирования  – 11741,5 тыс. рублей из них:

-за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ – 5417,8 тыс. рублей;

-за счет средств областного бюджета – 811,2 тыс.рублей;

-за счет средств местного бюджета – 5512,5 тыс. рублей.

Подпрограмма 3

Общий объем финансирования за период 2015-2016 годы составляет – 11972,1 тыс. рублей.

2015 год – 3756,1 тыс. рублей, в том числе:

- средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГК ФСРЖКХ) –717,0 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 797,0 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 974,6 тыс. рублей;

- средства собственников помещений в МКД – 1 267,5 тыс. рублей.

-расходы по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,

2016 год – 4028,4 тыс. рублей, в том числе:

- средства собственников помещений в МКД – 3455,5 тыс. рублей.

-расходы по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности – 572,9 тыс. рублей;

2017 год – 4187,6 тыс.рублей в том числе:

- средства собственников помещений в МКД – 3500,0 тыс. рублей.

-расходы по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности – 687,6 тыс. рублей;

Объемы финансирования подпрограммы по источникам, годам и объектам подлежат ежегодному утверждению и актуализации.

Подпрограмма 4

«Обеспечение реализации муниципальной программы» бюджет муниципального района – 11132,0  тыс. руб.

2015 г- 3531,5 тыс. рублей;

2016 г- 3664,9 тыс. рублей;

2017 г- 3935,6 тыс. рублей.

Более подробное распределение денежных средств по источникам финансирования и по мероприятиям представлено в подпрограммах муниципальной программы.

2.8 Анализ рисков реализации муниципальной программы

Внешними факторами, негативно влияющими на реализацию Программы, могут являться:

- недостаточное финансирование Подпрограмм из средств федерального, областного и местного бюджетов;

- нестабильная ситуация на рынке жилья, рост безработицы и сокращение доходов населения и, как следствие, снижение спроса на жилье.

В целях минимизации негативного влияния данного фактора следует рассмотреть возможность привлечения средств областного и местного бюджетов, а также разработку иных программных механизмов, направленных на улучшение жилищных условий граждан.

Подпрограмма 1

«Выполнение обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»

| Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы | Отдел архитектуры, капитального строительства и ЖКХ Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Сектор жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. |
| Цели подпрограммы | Создание благоприятных условий для проживания отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области |
| Задачи подпрограммы | 1. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей). 2. Ремонт жилья детям-сиротам. 3. Предоставление жилых помещений лицам, утратившим жилье в результате пожара. 4. Предоставление жилья ветеранам. 5. Предоставление социальной поддержки работникам учреждений в сферах здравоохранения, образования, культуры и спорта на расходы, связанные со строительством (приобретением) индивидуального жилого помещения. 6. Выплаты гражданам на компенсацию части процентной ставки по кредитам, выданным на приобретение или строительство жилья. 7. Социальные выплаты населению на газификацию жилья. 8. Предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученными гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на 2015-2018 годы и реализуется в 1 этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета района | Общий объем финансирования по подпрограмме составляет – 48944,4тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: 2015 год федеральный бюджет –16458,6 тыс. рублей; областной бюджет –3954,3 тыс. рублей; местный бюджет -1641,3 тыс. рублей 2016 год федеральный бюджет – 9539,0 тыс. рублей; областной бюджет – 701,4 тыс. рублей; местный бюджет – 1135,7 тыс. рублей 2017 год федеральный бюджет – 2722,3 тыс. рублей; областной бюджет –2527,8 тыс. рублей; местный бюджет – 2453,0 тыс. рублей 2018 год федеральный бюджет – 3950,0 тыс. рублей; областной бюджет –1200,0 тыс. рублей; местный бюджет – 2661,0 тыс. рублей |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | 1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот - 9 чел. 2.Обеспечение жилыми помещениями лиц, утративших жилье в результате пожара – 4 семьи. 3. Количество детей-сирот, которым произведен ремонт жилого помещения – 2 чел. 4.Предоставление жилых помещений ветеранам – 28 чел. 5.Предоставление социальной поддержки работникам учреждений в сферах здравоохранения, образования, культуры и спорта на расходы, связанные со строительством (приобретением) индивидуального жилого помещения – 1 чел. 6. Выплаты гражданам на компенсацию части процентной ставки по кредитам, выданным на приобретение или строительство жилья – 102 чел. 7. Социальные выплаты населению на газификацию жилья – 56 чел. 8. Предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученными гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях – 6 чел. |

2.Текстовая часть муниципальной программы.

2.1. Характеристика текущего состояния

Проблема обеспечения жильем категорий граждан Ковернинского муниципального района, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации, остается острой социальной проблемой.

Государственные обязательства по обеспечению жильем граждан отдельных категорий выполняются с использованием различных механизмов. Одним из наиболее эффективных способов обеспечения жильем указанных категорий граждан является механизм предоставления за счет средств федерального бюджета социальных выплат таким гражданам для приобретения жилья посредством предоставления государственных жилищных сертификатов.

2.2. Цели и задачи муниципальной программы

Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для проживания отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области.

Цели подпрограммы будут достигаться решением следующих задач:

-предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей).

-ремонт жилья детям-сиротам.

-предоставление жилых помещений лицам, утратившим жилье в результате пожара.

-предоставление жилья ветеранам.

-предоставление социальной поддержки работникам учреждений в сферах здравоохранения, образования, культуры и спорта на расходы, связанные со строительством (приобретением)  индивидуального жилого помещения.

-выплаты гражданам на компенсацию части процентной ставки по кредитам, выданным на приобретение или строительство жилья.

- социальные выплаты населению на газификацию жилья.

-предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученными гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях.

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа рассчитана на 2015-2018 годы и реализуется в 1 этап

2.4. Перечень основных мероприятий реализации муниципальной программы и прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

| N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования тыс.рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Всего |
| Создание благоприятных условий для проживания отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области |  |  |  |  | всего | 22054,2 | 11376,1 | 7703,1 | 7811,0 | 48944,4 |
| Подпрограмма «Выполнение обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  | федеральный бюджет | 16458,6 | 9539,0 | 2722,3 | 3950,0 | 32669,9 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 3954,3 | 701,4 | 2527,8 | 1200,0 | 8383,5 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1641,3 | 1135,7 | 2453,0 | 2661,0 | 7891,0 |
| 1.Предоставление жилья детям сиротам |  | Прочие расходы | 2015-2018 |  | федеральный бюджет | 1100,9 | 2355,6 | 1237,4 | 2450,0 | 7143,9 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 2264,3 | 648,4 | 2474,8 | 1200,0 | 6587,5 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Ремонт жилья детям-сиротам, ремонт муниципального жилья |  | Прочие расходы | 2015-2018 |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 121,6 | 0 | 0 | 0 | 121,6 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 101,6 | 391,8 | 290,0 | 300,0 | 1083,4 |
| 3.Предоставление жилья лицам, нуждающимся в жилых помещениях |  | Прочие расходы | 2015-2018 |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1568,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1568,4 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 392,0 | 429,9 | 294,0 | 300,0 | 1415,9 |
| 4.Предоставление жилья ветеранам |  | Прочие расходы | 2015-2018 |  | федеральный бюджет | 15357,7 | 7183,4 | 1484,9 | 1500,0 | 25526 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Предоставление социальной поддержки работникам учреждений в сферах здравоохранения, образования, культуры и спорта на расходы, связанные со строительством (приобретением) индивидуального жилого помещения |  | Прочие расходы | 2015-2018 |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 600,0 | 0 | 1500,0 | 0 | 2100,0 |
| 6.Выплаты гражданам на компенсацию части процентной ставки по кредитам, выданным на приобретение или строительство жилья. |  | Прочие расходы | 2015-2018 |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 159,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 234,8 | 219,7 | 229,0 | 231,0 | 914,5 |
| 7.Социальные выплаты населению на газификацию жилья |  | Прочие расходы | 2015-2018 |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 300,0 | 90,6 | 90,0 | 90,0 | 570,6 |
| 8.Предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученными гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях |  | Прочие расходы | 2015-2018 |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 12,7 | 3,7 | 50,0 | 40,0 | 106,4 |
| 9.Приобретение благоустроенного жилого помещения площадью не менее 56,1 кв.м в рамках исполнения решения Ковернинского районного суда от 28 ноября 2016 года |  | Прочие расходы | 2015-2018 |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 1700,0 | 1700,0 |

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы

| № | Наименование | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот. | чел. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Обеспечение жилыми помещениями лиц, утративших жилье в результате пожара. | семей | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Количество детей-сирот, которым произведен ремонт жилого помещения. | чел. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Обеспечение жилыми помещениями ветеранов. | чел. | 12 | 5 | 1 | 1 |
| 5 | Предоставление социальной поддержки работникам учреждений в сферах здравоохранения, образования, культуры и спорта на расходы, связанные со строительством (приобретением) индивидуального жилого помещения | чел. | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Выплаты гражданам на компенсацию части процентной ставки по кредитам, выданным на приобретение или строительство жилья. | чел. | 39 | 41 | 42 | 42 |
| 7 | Социальные выплаты населению на газификацию жилья | чел. | 15 | 15 | 16 | 10 |
| 8 | Предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученными гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях | чел. | 2 | 0 | 4 | 4 |

2.6. Меры правового регулирования

| N п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области | Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем» | Отдел архитектуры, капитального строительства и ЖКХ | Ноябрь 2014 года |
| 2 | Постановление Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области | О внесении изменений в постановление Администрации Ковернинского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем» | Отдел архитектуры, капитального строительства и ЖКХ | Декабрь 2014 года |
| 3 | Постановление Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области | О внесении изменений в постановление Администрации Ковернинского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем» | Отдел архитектуры, капитального строительства и ЖКХ | Апрель 2016 года |
| 4 | Постановление Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области | О внесении изменений в постановление Администрации Ковернинского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем» | Отдел архитектуры, капитального строительства и ЖКХ | Май 2016 года |

2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов

Общий объем финансирования по подпрограмме составляет – 48944,4тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:

2015 год

федеральный бюджет –16458,6 тыс. рублей;

областной бюджет –3954,3 тыс. рублей;

местный бюджет -1641,3 тыс. рублей

2016 год

федеральный бюджет – 9539,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 701,4 тыс. рублей;

местный бюджет – 1135,7 тыс. рублей

2017 год

федеральный бюджет – 2722,3 тыс. рублей;

областной бюджет –2527,8 тыс. рублей;

местный бюджет – 2453,0 тыс. рублей

2018 год

федеральный бюджет – 3950,0 тыс. рублей;

областной бюджет –1200,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 2661,0 тыс. рублей

В разрезе мероприятий финансирование представлено в таблице п.2.4 подпрограммы.

2.8 Анализ рисков реализации муниципальной программы

Внешними факторами, негативно влияющими на реализацию Программы, могут являться:
     - недостаточное финансирование Подпрограмм из средств федерального, областного и местного бюджетов;
     - нестабильная ситуация на рынке жилья, рост безработицы и сокращение доходов населения и, как следствие, снижение спроса на жилье.
     В целях минимизации негативного влияния данного фактора следует рассмотреть возможность привлечения средств областного и местного бюджетов, а также разработку иных программных механизмов, направленных на улучшение жилищных условий граждан

Подпрограмма 2

«Переселение граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области из аварийного жилищного фонда»

| Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы | Отдел архитектуры, капитального строительства и ЖКХ Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Ковернинского района» (по согласованию) |
| Цели подпрограммы | Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - аварийные многоквартирные дома) |
| Задачи подпрограммы | 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области. 2. Переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки. 3. Ликвидация (реконструкция) аварийных многоквартирных домов. 4. Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных домов участниками подпрограммы под строительство новых объектов недвижимости по итогам реализации подпрограммы. 5. Развитие жилищного строительства, в том числе малоэтажного. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Программа рассчитана на 2015-2017 годы и реализуется в 3 этапа: 1 этап - 2016 год; 2 этап - 2017 год; |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета района (в разбивке по этапам) | Общий объем финансирования по подпрограмме составляет 68567,5 тыс. рублей из них 1 этап (завершение 3 этапа переселения в рамках региональной программы, начало 4 этапа) 2016 год Всего – 56826,0 тыс.рублей Общий объем финансирования– 23884,4 тыс. рублей из них -за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ – 11600,2 тыс. рублей; -за счет средств областного бюджета – 10818,2 тыс. рублей; -за счет средств местного бюджета – 1466,0 тыс. рублей. 2 этап (начало 4 этапа переселения в рамках региональной программы) Общий объем финансирования– 32941,6 тыс. рублей из них -за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ – 17421,3 тыс. рублей; -за счет средств областного бюджета – 14196,5 тыс. рублей; -за счет средств местного бюджета – 1323,8 тыс. рублей. 2017 год 2 этап (завершение 4 этапа переселения в рамках региональной программы) Общий объем финансирования – 11741,5 тыс. рублей из них: -за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ – 5417,8 тыс. рублей; -за счет средств областного бюджета – 811,2 тыс.рублей; -за счет средств местного бюджета – 5512,5 тыс. рублей. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | 1. Площадь аварийных многоквартирных домов, жители которых расселены в результате выполнения подпрограммы – увеличится на 1760,0 кв. м 2. Общее число освобожденных жилых помещений в результате выполнения подпрограммы увеличится на 47 3. Число переселенных жителей в результате выполнения подпрограммы увеличится на 69. |

2.1.Паспорт подпрограммы 2

2.2. Текстовая часть муниципальной подпрограммы 2

2.2.1. Характеристика текущего состояния.

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям. В настоящее время дефицит жилых помещений, существующий на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области, усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания в нем нормативным требованиям.

Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан и на демографию, зачастую понижают социальный статус гражданина, не дают возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, существующих в Нижегородской области, и требует скорейшего решения их с использованием программно-целевого метода.

Одновременно с решением проблемы расселения аварийного жилья Программа направлена на развитие малоэтажного жилищного строительства, что связано с изменениями в Федеральный закон № 185-ФЗ от 21 июля 2007 года "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", позволяющими упростить процедуру получения субъектами Российской Федерации средств Фонда и направить данные средства в органы местного самоуправления  на приобретение (строительство) малоэтажного жилья.

2.2.2. Цели, задачи.

Основными целями подпрограммы являются:

-переселение граждан из аварийного жилищного фонда в целях создания им безопасных и благоприятных условий для проживания;

-увеличение объемов малоэтажного строительства на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области;

- ликвидация (реконструкция) аварийных многоквартирных домов.

В рамках реализации подпрограммы будут решаться следующие основные

задачи:

-формирование финансовых ресурсов для обеспечения жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда;

-привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда.

2.2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы 2.

подпрограмма рассчитана на 2016-2017 годы и реализуется в 2 этапа:

1 этап (завершение 3 этапа переселения в рамках региональной программы, начало 4 этапа) – 2016 годы;

2 этап (завершение 4 этапа переселения в рамках региональной программы) – 2017 годы;

2.2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы 2.

Система мероприятий Программы (разработана на основании рекомендаций Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства).

Система мероприятий Программы включает в себя работу по следующим направлениям:

- проектирование и строительство жилых домов для предоставления благоустроенного жилья гражданам, проживающим в домах, признанных аварийными;

- формирование законодательной и нормативной базы для предоставления жилья гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда;

- формирование и ведение реестра аварийного жилищного фонда;

- разработка методики и форм составления и ведения реестра граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;

- разработка методики и форм ведения реестра территорий, территориальных зон и земельных участков, на которых находится аварийный жилищный фонд, для дальнейшего использования в целях жилищного строительства;

- составление программ и графиков ликвидации аварийных жилых помещений и зданий, непригодных для постоянного проживания;

- определение видов и установление договорных отношений с гражданами, подлежащими переселению из аварийного жилищного фонда и участвующими в реализации попрограммы;

- установление очередности переселения граждан из аварийного жилищного фонда и его сноса (в соответствии с действующим законодательством);

- привлечение бюджетных и внебюджетных финансовых ресурсов для реализации Программы.

2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы.

| N п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Переселение граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |
| 1 | Площадь аварийных многоквартирных домов, жители которых расселены в результате выполнения Программы. | кв.м. | 1760,0 | 0 |
| 2 | Общее число освобожденных жилых помещений в результате выполнения Программы. | шт. | 47 | 0 |
| 3 | Число переселенных жителей в результате выполнения Программы | чел. | 69 | 0 |

2.2.6. Меры правового регулирования

| N п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель и соисполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| «Переселение граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |
| Признание домов аварийными и подлежащими сносу (реконструкции) |  |  |  |
| 1. | Распоряжение Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области | О признании домов аварийными, подлежащими сносу (реконструкции). | Межведомственная комиссия Ковернинского муниципального района |

2.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов

Общий объем финансирования по подпрограмме составляет 68567,5 тыс. рублей из них

1 этап (завершение 3 этапа переселения в рамках региональной программы, начало 4 этапа)

2016 год

Всего – 56826,0 тыс.рублей

Общий объем финансирования– 23884,4 тыс. рублей из них

-за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ – 11600,2 тыс. рублей;

-за счет средств областного бюджета – 10818,2 тыс. рублей;

-за счет средств местного бюджета – 1466,0 тыс. рублей.

2 этап (начало 4 этапа переселения в рамках региональной программы)

Общий объем финансирования– 32941,6 тыс. рублей из них

-за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ – 17421,3 тыс. рублей;

-за счет средств областного бюджета – 14196,5 тыс. рублей;

-за счет средств местного бюджета – 1323,8 тыс. рублей.

2017 год

2 этап (завершение 4 этапа переселения в рамках региональной программы)

Общий объем финансирования  – 11741,5 тыс. рублей из них:

-за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ – 5417,8 тыс. рублей;

-за счет средств областного бюджета – 811,2 тыс.рублей;

-за счет средств местного бюджета – 5512,5 тыс. рублей.

2.2.8. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы 2

При реализации подпрограммы возможны следующие риски:
- финансирование подпрограммы не в полном объеме;
- нарушение условий муниципальных контрактов застройщиками;
- отказ собственников жилых помещений из переселяемых аварийных жилых домов от ранее принятого решения о способе переселения;
- отказ граждан от переселения в жилые помещения, приобретенные в рамках настоящей подпрограммы (по различным основаниям).В указанных случаях конкретный многоквартирный аварийный жилой дом в рамках настоящей подпрограммы полностью отселен не будет. Соответственно в установленные Программой сроки невозможно будет решить вопрос о сносе такого дома. Повторное финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья по одному и тому же дому за счет средств Фонда, областного бюджета и софинансирование за счет средств местного бюджета не предусмотрено.

2.2.9. Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной подпрограммы 2

Подпрограмма носит социальный характер, основным критерием эффективности которой является количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, и обеспечивает:

-выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в непригодных для постоянного проживания жилых помещениях;

-улучшение состояния здоровья населения;

-улучшение внешнего облика Ковернинского муниципального района.

Результатом привлечения средств Фонда к реализации подпрограммы станет также и улучшение среды района за счет комплексного освоения территории после ликвидации аварийного жилищного фонда.

Одним из основных показателей, по которым оцениваются итоги реализации подпрограммы, является количество расселяемых многоквартирных аварийных жилых домов - 15, общей площадью 1760,0 кв. м, в которых зарегистрировано 69 граждан.

Подпрограмма 3

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»

3.1 Паспорт подпрограммы

| Муниципальный заказчик-координатор программы | Отдел архитектуры, капитального строительства и ЖКХ Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Администрация Ковернинского муниципального района Сектор жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и жилищных программ Администрации Ковернинского муниципального района |
| Цели программы | Планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах для обеспечения сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан. |
| Задачи программы | 1. Организация и обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными или непригодными для проживания и подлежащими сносу, и жилых домов блокированной застройки. 2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. 3. Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области. 4. Обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан. 5. Проведение информационно-разъяснительной работы с населением. |
| Этапы и сроки реализации программы | Подпрограмма рассчитана на 2015-2017 годы и реализуется в 1 этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета района | Общий объем финансирования за период 2015-2016 годы составляет – 11972,1 тыс. рублей. 2015 год – 3756,1 тыс. рублей, в том числе: - средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГК ФСРЖКХ) –717,0 тыс. рублей; - средства областного бюджета – 797,0 тыс. рублей; - средства местного бюджета – 974,6 тыс. рублей; - средства собственников помещений в МКД – 1 267,5 тыс. рублей. -расходы по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 2016 год – 4028,4 тыс. рублей, в том числе: - средства собственников помещений в МКД – 3455,5 тыс. рублей. -расходы по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности – 572,9 тыс. рублей; 2017 год – 4187,6 тыс.рублей в том числе: - средства собственников помещений в МКД – 3500,0 тыс. рублей. -расходы по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности – 687,6 тыс. рублей; |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | По итогам реализации Программы будут достигнуты следующие значения индикаторов и показатели непосредственных результатов: Индикаторы: Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов по Ковернинскому муниципальному району Нижегородской области, подлежащих включению в Программу составит - 4,9%. Непосредственные результаты: Общее количество капитально отремонтированных многоквартирных домов составит – 7 ед. Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов составит – 3590,51 кв. м |

3.2. Текстовая часть подпрограммы

3.2.1. Характеристика текущего состояния

Мониторинг состояния жилищного фонда по проведению капитального ремонта многоквартирных домов показал, что большая часть домов находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в капитальном ремонте.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта. Очередность проведения капитального ремонта определяется исходя их критериев, регламентированных статьей 16 Закона Нижегородской области от 28 ноября 2013 года N 159-З «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области».

Реализация Программы в соответствии с указанными критериями должна обеспечить перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Положения Жилищного кодекса Российской Федерации определяют принципиальный подход к организации капитального ремонта жилищного фонда.

В соответствии со статьей 158 ЖК РФ собственник помещения в многоквартирном доме обязан участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и взносов на капитальный ремонт.

Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта в условиях реализации Жилищного кодекса Российской Федерации, дальнейшее выполнение капитального ремонта жилищного фонда необходимо осуществлять программно-целевым методом в рамках Программы, обеспеченной соответствующим финансированием, а также системой планирования и контроля.

3.2.2. Цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан.

Задачи подпрограммы:

1) организация и обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области вне зависимости от того, какой способ формирования фонда капитального ремонта выбран собственниками помещений в многоквартирном доме, и вне зависимости от формы собственности помещений в таких домах, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными или непригодными для проживания и подлежащими сносу;

2) создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, внедрение ресурсосберегающих технологий;

3) улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области;

4) обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан;

5) проведение информационно-разъяснительной работы с населением.

3.2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Подпрограмма составлена на основе краткосрочного плана реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов Ковернинского  муниципального района на 2014-2016 годы. В подпрограмму будут внесены изменения в части мероприятий 2017 года при утверждении краткосрочного плана на 2017-2018 годы.

Подпрограмма рассчитана на 2015-2017 годы и реализуется в 1 этап.

3.2.4.Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Мероприятия подпрограммы направлены на повышение комфортности проживания граждан, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, соответствие многоквартирных домов требованиям нормативных технических документов.

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального взноса, установленного в соответствии со статьей 5 закона №159-З Нижегородской области, включает в себя:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

3) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

4) утепление и ремонт фасада;

5) установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

6) ремонт фундамента многоквартирного дома;

7) разработку проектной документации для капитального ремонта и проведение государственной экспертизы такой документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности (стоимость услуг и (или) работ, указанных в настоящем пункте, не может превышать 7 процентов от общей стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту);

8) разработка сметной документации на выполнение работ и (или) услуг по капитальному ремонту;

9) осуществление строительного контроля;

10) техническую инвентаризацию и паспортизацию многоквартирного дома после завершения проведения капитального ремонта общего имущества по всем видам работ, предусмотренных пунктами 1-6 Программы.

В случае принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения об установлении взноса на капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный размер взноса, часть фонда капитального ремонта, сформированная за счет данного превышения, по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме может использоваться на финансирование дополнительных работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме помимо предусмотренных пунктами 1-6 Программы.

3.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы.

| № | Наименование | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индикаторы |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, подлежащих включению в Программу | % | 2,4 | 2,5 | 2,3 |
| 2 | Непосредственные результаты |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов | кв. м | 1751,5 | 1831,01 | 1177,5 |
| 2.2 | Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов | Ед. | 3 | 4 | 2 |

3.2.6. Меры правового регулирования подпрограммы

| N п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» |  |  |  |  |
| 1. | Постановление Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области | Об утверждении Краткосрочного плана реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов Ковернинского муниципального района | Отдел архитектуры, капитального строительства и ЖКХ Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области | 11.03.2016 №177 |

3.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов

Общий объем финансирования за период 2015-2016 годы составляет – 11972,1 тыс. рублей.

2015 год – 3756,1 тыс. рублей, в том числе:

- средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГК ФСРЖКХ) –717,0 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 797,0 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 974,6 тыс. рублей;

- средства собственников помещений в МКД – 1 267,5 тыс. рублей.

-расходы по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,

2016 год – 4028,4 тыс. рублей, в том числе:

- средства собственников помещений в МКД – 3455,5 тыс. рублей.

-расходы по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности – 572,9 тыс. рублей;

2017 год – 4187,6 тыс.рублей в том числе:

- средства собственников помещений в МКД – 3500,0 тыс. рублей.

-расходы по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности – 687,6 тыс. рублей;

Объемы финансирования подпрограммы по источникам, годам и объектам подлежат ежегодному утверждению и актуализации.

3.2.8. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы.

К внешним факторам и рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие.

Риск финансового обеспечения, который связан с неполным выделением бюджетных средств или низким уровнем собираемости взносов собственников на капитальный ремонт в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий, и могут подвергнуться корректировке целевые индикаторы эффективности реализации Программы, что потребует внесения изменений в Программу.

Реализации Программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды, и которыми невозможно управлять в рамках реализации программных мероприятий:

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда в Ковернинском муниципальном районе, а также потребовать концентрации средств на преодоление последствий таких катастроф.

Подпрограмма 4

"Обеспечение реализации Муниципальной программы"

4.1. Паспорт Подпрограммы 4

| Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы | Отдел архитектуры, капитального строительства и ЖКХ Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области |
| --- | --- |
| Исполнитель Подпрограммы | Отдел архитектуры, капитального строительства и ЖКХ Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области |
| Цели Подпрограммы | Обеспечение эффективности деятельности Отдела архитектуры, капитального строительства и ЖКХ Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области в сфере обеспечения граждан доступным и комфортным жильем |
| Задачи Подпрограммы | Разработка нормативных правовых, организационно- методических и иных документов, направленных на эффективное решение задач Программы Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Реализация Подпрограммы предусмотрена в период с 2015 по 2017 годы. Подпрограмма реализуется в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств бюджета района | «Обеспечение реализации муниципальной программы» бюджет муниципального района – 11132,0 тыс. руб. 2015 г- 3531,5 тыс. рублей; 2016 г- 3664,9 тыс. рублей; 2017 г- 3935,6 тыс. рублей. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы | По итогам 2017 года будут достигнуты следующие значения индикаторов: 1. Укомплектованность должностей муниципальной службы в отделе архитектуры, капитального строительства и ЖКХ Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области - 100%. Непосредственные результаты: 1. Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом и в разрезе Подпрограмм. 2. Оказание консультационных услуг. |

4.2.Текстовая часть муниципальной программы

4.2.1. Характеристика текущего состояния

Подпрограмма направлена на существенное повышение качества управления процессами обеспечения граждан доступным и комфортным жильем. Отделом архитектуры, капитального строительства и ЖКХ Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области ведется комплексная работа по обеспечению граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем.

4.2.2. Цель и задачи Подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение эффективной деятельности отдела архитектуры, капитального строительства и ЖКХ Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области в сфере обеспечения граждан доступным и комфортным жильем.

Подпрограмма предполагает решение следующих задач:

- разработка нормативных правовых, организационно- методических и иных документов, направленных на эффективное решение задач Программы;

- мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений.

4.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2015-2017 годы в один этап.

4.2.4. Аналитическое распределение объема финансовых ресурсов Подпрограммы

Обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для реализации Программы осуществляется за счет средств местного  бюджета, включая расходы на содержание аппарата  отдела.

Аналитическое распределение средств  бюджета Подпрограммы

"Обеспечение реализации муниципальной программы"

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВВР | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем» | X | X | X | X Х | 3531,5 | 3664,9 | 3935,6 |
| 1. Фонд оплаты труда с начислениями | Адресная инвестиционная программа | 133 |  | 121 | 211 | 3531,5 | 3664,9 | 3935,6 |
| 2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы определяется достижением непосредственных результатов показателей муниципальной  программы, а также плановыми значениями целевых индикаторов на 2015 - 2017 годы муниципальной программы.

Социальные последствия реализации муниципальной программы заключаются в сохранении здоровья людей, что в свою очередь предотвратит и экономические потери.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов.