ПРОЕКТ
1. Паспорт программы

	Наименование Программы
	Формирование современной городской среды на территории Хохломского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы.

	Ответственный исполнитель Программы
	Хохломская сельская администрация

	Соисполнители Программы
	Отсутствуют

	Подпрограммы муниципальной программы
	Не предусмотрены

	Цель Программы 
	Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения Хохломского сельсовета

	Задачи Программы
	Улучшение состояния придомовых территорий  в д. Анисимово Хохломского сельсовета
Повышение уровня благоустройства общественных территорий с. Хохлома Хохломского сельсовета

	Срок реализации Программы
	Программа реализуется в течение 2018 - 2022 годов в один этап


	Объемы бюджетных ассигнований Программы
	Общий объем финансирования программы, в том числе по годам:
2018 год:
Областной бюджет –    0 тыс.   руб.

Местный бюджет –      0 тыс.  руб.
Иные источники – 0 тыс. руб.

Итого: 0 тыс. руб.
2019 год:

Областной бюджет –  172,35  тыс.   руб.

Местный бюджет –      19,14тыс.  руб.

Иные источники - 0 тыс. руб.

Итого: 191,49 тыс. руб.
2020 год:

Областной бюджет – 172,35 тыс.   руб.

Местный бюджет –      19,14тыс.  руб.

Иные источники - 0 тыс. руб.

Итого:  191,49 тыс. руб.
2021 год:

Областной бюджет – 172,35 тыс.   руб.

Местный бюджет –      19,14тыс.  руб.

Иные источники – 0 тыс. руб.

Итого: 191,45 тыс. руб.
2022 год:

Областной бюджет – 172,35 тыс.   руб.

Местный бюджет – 19,14тыс.  руб.

Иные источники – 0  тыс. руб.

Итого: 191,45 тыс. руб.
Всего по программе

Областной бюджет –  689,4  тыс.   руб.

Местный бюджет – 76,56  тыс.  руб.

Иные источники – 0 тыс. руб.



	Целевые индикаторы и показатели Программы
	По итогам  реализации  программы к 2022 году будут достигнуты следующие значения индикаторов и показатели непосредственных результатов:

Индикаторы:

- 
доля благоустроенных дворовых территорий к 2022 году от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству, стремится к 1;

-
доля благоустроенных общественных пространств к 2022 году от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству, стремится к 1;

-
количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования к 2022 году увеличится на ​​2 ед.

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	Запуск реализации механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами.

Запуск механизмов трудового участия граждан и организаций в реализации проектов по благоустройству. 

Формирование инструментов общественного контроля реализации проектов по благоустройству.

Вовлеченность граждан в реализацию проектов по благоустройству. 


2. Текстовая часть  программы

2.1. Характеристика текущего состояния

На территории Хохломского сельсовета существует необходимость системного рассмотрения и решения проблем благоустройства, осуществления мероприятий, направленных на радикальное улучшение состояния окружающей среды и изменения облика территорий в границах муниципального образования Хохломский сельсовет Ковернинского муниципального района Нижегородской области.

На территории хохломского сельсовета находятся  36 поселений, с общей численностью населения  2053 чел. В настоящее время Хохломский сельсовет являются дотационными, самостоятельно решить проблему улучшения качества условий жизни населения, в части создания комплексной системы благоустройства не в состоянии.

Общий анализ благоустройства территорий в границах Хохломского сельсовета показывает наличие проблем с оснащенностью населенных пунктов детскими, спортивными и контейнерными площадками, малыми архитектурными формами. Характерен низкий уровень благоустройства дворовых территорий, отсутствие общественных пространств, удовлетворяющих современным требованиям комфортной городской среды.

Комфортность проживания в многоквартирных и жилых домах определяется, в том числе, и уровнем благоустройства придомовых территорий, реконструкции озеленения, устройства газонов и цветников, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, детских спортивно-игровых площадок, организации площадок для выгула собак, устройства хозяйственных площадок, упорядочения парковки индивидуального транспорта, обустройства мест сбора мусора.

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям. Изменение требований жителей к комфортности городского образа жизни и острота проблем, накопившихся в сфере благоустройства придомовых территорий, предполагают выведение этих вопросов в разряд первостепенных.

С целью существенного изменения ситуации в Хохломском сельсовете планируется проведение комплексного благоустройства дворовых территорий, общественных пространств, а также озелененных территорий, что в конечном итоге будет способствовать концентрации на территории Хохломского сельсовета человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития поселения, повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

Согласованные действия Правительства Нижегородской области, органов местного самоуправления позволят комплексно подходить к решению вопроса благоустройства территорий и тем самым обеспечить комфортные условия проживания для жителей.

Внешний вид дворовых территорий не имеет единообразного, проработанного в дизайнерском отношении, наполнения пространства, остро стоит проблема парковки автотранспорта во дворах.

Контейнерные площадки, расположенные на прилегающих к жилым и многоквартирным домам территориях, эксплуатируются с нарушением требований, установленных СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», утвержденными Главным государственным санитарным врачом СССР 5 августа 1988 года № 4690-88. 85 % из имеющихся контейнерных площадок, не имеют ограждения, подъезды к ним не благоустроены, отсутствует твердое основание.

Существующие детские площадки, кроме вновь построенных в последние 5-6 лет, находятся в состоянии, не отвечающем требованиям безопасности и эстетики.

Экологические проблемы связаны с отсутствием проведения необходимых мероприятий по озеленению  территорий, повышенная загрязненность воздуха и отсутствие необходимого ухода привели к преждевременному старению деревьев, потере декоративного вида.

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства - Конституции Российской Федерации, в связи с чем, создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при деятельном участии в ее решении населения.

Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам согласно протоколу его заседания от 13 июля 2016 года № 1 в перечень основных направлений стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года для формирования «пилотного» портфеля приоритетных проектов и программ включен приоритетный проект «ЖКХ и городская среда».

Работа по формированию городской среды будет осуществляться по двум направлениям: благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, развитие общественных пространств.


Текущее состояние сферы благоустройства, в разрезе мероприятий, реализуемых в рамках данной Программы, на основании проведенной инвентаризации территорий общего пользования, в том числе общественных пространств, дворовых территорий, оценивается следующими показателями:
	
	
	Значение

	Показатель
	Ед. изм.
	

	
	
	показателя

	Дворовые территории многоквартирных домов

	1    Количество многоквартирных домов
	ед.
	6

	2. Количество многоквартирных домов включенных в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
	ед.
	6

	3. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками (минимальный перечень)
	ед.
	0

	
	кв.м.
	0

	4. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками, озеленением, детской, спортивной площадкой, автопарковкой иными элементами благоустройства (дополнительный перечень)
	ед.
	0

	
	кв.м.
	0

	5. Количество, площадь и доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (по минимальному и дополнительному перечню) от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов
	ед/
	6

	
	кв.м
	500

	
	%
	

	6. Количество, площадь и доля дворовых территорий многоквартирных домов, которые необходимо благоустроить по минимальному перечню от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов
	ед.
	6

	
	кв.м
	500

	
	%
	100

	       Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения нуждающихся в благоустройстве от общего количества общественных территорий всего,
из них:
	ед
	2

	
	кв.м
	800

	
	%
	100

	площадь
	ед/кв.м
	800

	парк
	ед/кв.м
	0


В целях создания условий для системного повышения качества и комфорта городской среды  на территории Хохломского сельсовета в рамках данной Программы сформирован ряд мероприятий, использующих механизмы привлечения общественности , в том числе в виде трудового участия.

Адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых общественных территорий Хохломского сельсовета, включенных для благоустройства в Программу приведены в Приложениях № 1 , № 2  к настоящей Программе.

Для решения вышеперечисленных проблем необходимо применение комплексного  метода благоустройства территорий с. Хохлома и д. Анисимово, в том числе благоустройство объектов недвижимого имущества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также индивидуальных жилых домов и земельных участков.
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления приведен в Приложение № 3  к настоящей Программе.
Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства приведены в Приложение № 4  к настоящей Программе.
Перечень подлежащих созданию (восстановлению, реконструкции) объектов централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения сельских населенных пунктов (определяемый уполномоченным органом местного самоуправления сельского поселения) приведены в Приложение № 5  к настоящей Программе.
2.2. Цели и задачи Программы
Главной целью Программы является формирование комфортной городской среды и обустройство наиболее посещаемых общественных территорий Хохломского сельсовета.

Для достижения цели Подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий д. Анисимово;

· повышение уровня вовлечения граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Хохломской сельской администрации;

· создание и обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств и парках;

· создание развитой сети озелененных территорий в сочетании с развлекательными сооружениями;

· создание мест культурного отдыха на территории парков и скверов.
2.3. Этапы и сроки реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в один этап в 2018-2022 годах.

2.4. Перечень основных мероприятий Программы
Информация об основных мероприятиях Программы  отображена в таблице1.

	№

пп
	Наименование мероприятия
	Категория расходов

(кап.вложения, НИОКР и проч.расходы)


	Сроки выполнения
	Исполнители мероприятия
	
	Объем финансирования (по годам в разрезе источников, тыс.руб.)

	
	
	
	
	
	
	2018

год
	2019

год
	2020

год
	2021

год
	2022

год

	Цель программы:  создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения

	Всего

в т.ч.
	0
	191,49
	191,49
	191,49
	191,49

	
	Областной бюджет
	0
	172,35
	172,35
	172,35
	172,35

	
	Местный бюджет
	0
	19,14
	19,14
	19,14
	19,14

	
	Прочие Источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Задача 1.  Улучшение состояния придомовых территорий
	Всего

Вт.ч.
	0
	95,77
	95,77
	95,77
	95,77

	
	Областной бюджет
	0
	86,2
	86,2
	86,2
	86,2

	
	Местный бюджет
	0
	9,57
	9,57
	9,57
	9,57

	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1
	Благоустройство дворовых территорий
	
	2018- 2022 годы
	
	Всего

Вт.ч.
	0
	95,77
	95,77
	95,77
	95,77

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	86,2
	86,2
	86,2
	86,2

	
	
	
	
	
	Местный

бюджет
	0
	9,57

9,57

9,57

9,57


	9,57

9,57

9,57

9,57


	9,57

9,57

9,57

9,57


	9,57

9,57

9,57

9,57



	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0
	0


	Задача 2.   Повышение уровня благоустройства общественных территорий
	Всего

Вт.ч.
	0
	95,77
	95,77
	95,77
	95,77

	
	Областной бюджет
	0
	86,2
	86,2
	86,2
	86,2

	
	Местный бюджет
	0
	9,57
	9,57
	9,57
	9,57

	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1
	Благоустройство общественных территорий
	
	2018- 2022 годы
	
	Всего

Вт.ч.
	0
	95,77
	95,77
	95,77
	95,77

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	86,2
	86,2
	86,2
	86,2

	
	
	
	
	
	Местный

бюджет
	0
	9,57
	9,57
	9,57
	9,57

	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0
	0


Благоустройство дворовых территорий.

В целях благоустройства дворовых территорий сформирован  адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству, согласно приложению № 1  к Программе.

При благоустройстве дворовой территории с привлечение бюджетных средств в порядке, установленном Правительством Нижегородской области, выполняется минимальный перечень работ.

Минимальный перечень включает в себя следующие виды работ: 
ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий (установка  опоры в комплексе);

изготовление и установка скамеек;

изготовление и установка урн для мусора.
Работы по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.


Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств, полученных в качестве субсидии из областного бюджета:

а)
оборудование детских и (или) спортивных площадок;

б)
обустройство площадок для сбора твердых коммунальных отходов, в том числе раздельного и крупногабаритного мусора;

в)
обустройство площадок для выгула собак;

г)
ремонт дворовых тротуаров;

д)
озеленение дворовых территорий;

е)
обустройство парковок для автомобилей на дворовых территориях;

ж)
установка ограждений газонов.

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ, и предусматривает участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в формате трудового участия, по видам работ, не требующих специальной квалификации при их выполнении, а также финансовом участие в размере не менее 20 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству
Очередность благоустройства определяется:

а) в зависимости от сроков (синхронизации)  выполнения работ в рамках  Программы с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;
б) физического состояния дворовой территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой территории;

в) поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ;

Ранжированный адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в очередном финансовом году, ежегодно утверждается распоряжением Хохломской сельской администрации. 

Финансирование мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий, предусмотренных данной Программой, осуществляется за счет:

· субсидии из бюджета Нижегородской области в размере в размере – 344,7  руб.,

· средств местного бюджета на софинансирование областной субсидий в размере  38,28 руб. (10% от суммы субсидий),

· средства финансового участия жителей многоквартирных домов на реализацию дополнительных мероприятий по благоустройству дворовых территорий (данные финансовые средства настоящей Программой не учитываются).

Благоустройство общественных пространств.

В целях благоустройства общественных пространств сформирован адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, согласно приложению № __ к Программе.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации общественной территории.
Финансирование мероприятий, направленных на благоустройство общественных пространств, предусмотренных данной Программой, осуществляется за счет:

· субсидии из бюджета Нижегородской области в размере  - 344,7 руб.,

· средств местного бюджета на софинансирование областной субсидий в размере 38,28 руб. (10% от суммы субсидий) на обустройство общественных пространств.
·  средств местного бюджета на софинансирование областной субсидий в размере 0 руб. (30% от суммы субсидий) на обустройство мест массового отдыха населения (городских парков).
2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты

Реализации
Состав индикаторов  программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач  программы.

Достижение целей государственной программы будет обеспечено путем достижения следующих целевых значений индикаторов.

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приводится согласно таблице 2.

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
	№

п/п
	Наименование индикатора/непосредственного результата
	Ед.

измерения
	Значение индикатора/непосредственного результата

	
	
	
	2018
год
	2019
год
	2020
год
	2021
год
	2022
год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории  Хохломского сельсовета  на 2018-2022 годы»

	Индикаторы

	1.
	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству
	доля
	0
	0,25
	0,4
	0,7
	1

	2.
	Доля благоустроенных общественных пространств от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству
	доля
	0
	0,2
	0,4
	0,7
	1


	Непосредственные результаты

	1.
	Количество населенных пунктов Хохломского сельсовета, на территории которых проведено благоустройство дворовых территорий и общественных пространств
	ед.
	0
	1
	1
	1
	1

	2.
	Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	ед.
	0
	1
	1
	1
	1


2.6 Меры правового регулирования
	N 

п/п
	Вид правового акта 
	   Основные положения    

  правового акта (суть)  
	Ответственный

исполнитель и

соисполнители
	Ожидаемые

  сроки  

принятия 

	 1 
	         2         
	            3            
	      4      
	    5    

	
	нет
	
	
	


2.7 Трудовое участие граждан, организаций, привлекаемых для реализации проектов по благоустройству

Форма трудового участия граждан, организаций, привлекаемых для реализации проектов по благоустройству:

1) выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

2)  предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

3) обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Для реализации Программы в 2018-2022 годах требуется финансирование в объеме  765,29 тыс. рублей, в том числе: 

средства областного бюджета -  689,4 тыс. рублей, 

средства местного бюджета -  76,56 тыс. рублей.

2.9. Анализ рисков реализации Программы
При реализации Программы  возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

· риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

· финансовые риски: финансирование Программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета области и муниципального бюджета;

В указанных случаях Программа  подлежит корректировке.

Приложение № 1 

к муниципальной программе
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, включенных для благоустройства в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды на территории Хохломского сельсовета 2018-2022 годы»
	№
п/п
	Адрес дворовой территории
	Площадь дворовой территории, кв.м.
	Перечень выполняемых работ из минимального перечня
	Перечень выполняемых работ из дополнительного перечня
	Ориентировочная стоимость выполнения работ, руб.
	Размер финансового участия жителей многоквартирного дома, руб.

	1
	Д. Анисимово ул Центральная д.1,д.2,д.3, д.4

 ул, ул
	500
	Асфальтирование территории, установка скамеек,урн, установка уличного освещения
	нет
	596 000
	0



Приложение № 2

к муниципальной программе

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, включенных в муниципальную программу  «Формирование современной городской среды на территории  Хохломского сельсовета 2018-2022 годы»
	№
п/п
	Адрес  общественной территории
	Площадь территории, кв.м.
	Перечень проводимых работ
	Ориентировочная стоимость работ, руб.

	1
	С. Хохлома, ул. Центральная площадь у Дома культуры
	300
	Асфальтирование площади, установка скамеек, установка уличного освещения, установка урн
	950 000

	2
	Д. Анисимово ул. Молодежная площадь у памятника погибшим воинам
	200
	Обустройство дорожки к памятнику из брусчатки, установка скамеек, урн, установка уличного освещения
	950 000


Приложение № 3
к муниципальной программе

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами

местного самоуправления

	№
п/п
	Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
	Площадь территории, кв.м.
	Перечень проводимых работ
	Стоимость работ, руб.

	1
	Д. Анисимово, ул. Молодежная, магазин «Наташа» ИП Шашкова Н.А.
	36
	Фасадные работы, укладка брусчатки
	50000


Приложение № 4

к муниципальной программе

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками(землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения работ

	1.
	Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения
	до 1 марта 2018 года

	2. 
	Проведение сходов граждан по вопросу заключения соглашений о благоустройстве
	до 1 сентября 2018 года

	3.
	Заключение соглашений о благоустройстве 
	до 1 декабря 2018 года


Приложение № 5
к муниципальной программе
Перечень подлежащих созданию (восстановлению, реконструкции) объектов централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения сельских населенных пунктов
	№

п/п
	Наименование населенного пункта
	Мероприятие по созданию (восстановлению, реконструкции) объекта централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения
	Срок выполнения мероприятия

	1
	Д. Анисимово
	Строительство водопровода в новом жилом квартале д. Анисимово, с целью подключения жилого фонда к центральному водоснабжению, протяженностью 0,44км
	2022

	2
	С. Хохлома
	Строительство водопровода в новом жилом квартале с.Хохлома, с целью подключения жилого фонда к центральному водоснабжению, протяженностью 0,14км
	2025

	3
	Д. Тарасово
	Строительство водопровода в  существующем жилом квартале д. Тарасово, с целью подключения к центральному водоснабжению, протяженностью 3,17км
	2026


