Скоробогатовская сельская администрация 

Ковернинского муниципального района 

Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2017 









№ 90
«Об утверждении программы комплексного развития

транспортной  инфраструктуры Скоробогатовского селсовета  Ковернинского муниципального района Нижегородской области 

на 2018 – 2027 годы»

            В целях разработки комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов транспортной  инфраструктуры, расположенных на территории Скоробогатовского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Скоробогатовская сельская администрация Ковернинского муниципального района постановляет:
1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной  инфраструктуры Скоробогатовского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018 – 2027 гг.   

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава сельской администрации                                                                  Бобкова О.Н.

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры

Скоробогатовского селсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области 
на 2018 –2027г.г.»

I.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование

Программы:
	Программа комплексного развития транспортной   инфраструктуры  Скоробогатовского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018 – 2027 г.г. (далее – Программа)

	Основание для разработки Программы:
	- Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года (в редакции от 13.07.2015 г.)

	Заказчик Программы:
	Скоробогатовская сельская администрация Ковернинского муниципального района Нижегородской области 

	Разработчик Программы:
	Скоробогатовская сельская администрация Ковернинского муниципального района Нижегородской области



	Цель и задачи

Программы
	· безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории Скоробогатовского сельсовета;

· доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Скоробогатовского сельсовета;
· развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории Скоробогатовского сельсовета;
· эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры

	Целевые показатели обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры:
	Технико-экономические показатели: 

- Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, 60 % 
-Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог, 50 % ; 
-Количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, 15 км.

-Количество паспортизированных участков дорог общего пользования местного значения, 6 ед.

 Финансовые показатели: 
-снижение расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог.

 Социально-экономические показатели: 

· Обеспеченность населения поселения доступными и качественными круглогодичными услугами транспорта %,

-Количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории поселения, ед.

- Количество погибших и тяжело пострадавших в результате ДТП на территории поселения, чел.

	Сроки и этапы реализации Программы:
	2018-2027 гг.


	Объемы и источники финансирования программы
	Источники финансирования:

-  средства местного бюджета:

2018 г. –    3591,1 тыс. руб.

2019 г. –    3921,3 тыс. руб.

2020 г. –    4104,3 тыс. руб.

2021 г. –    3900 тыс. руб.

2022 г. –    4105 тыс. руб.

2023 г. –    4112 тыс. руб.

2024 г. –    4115 тыс. руб.

2025 г. –    4120 тыс. руб.

2026 г. –    4125 тыс. руб.

2027 г. –   4135 тыс. руб.

Средства местного бюджета на 2018-2027 годы будут уточняться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

	Ожидаемые результаты реализации Программы:
	К концу реализации Программы:

· повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории Скоробогатовского сельсовета;

· увеличение уровня доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Скоробогатовского селсовета;

· повышение надежности системы транспортной инфраструктуры Скоробогатовского сельсовета.


II. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Скоробогатовского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области.
2.1. Анализ Положения Скоробогатовского сельсовета в структуре пространственной организации Российской Федерации, а также положения в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации
Общая площадь сельского поселения составляет 20283 (Двадцать тысяч двести восемьдесят три) га.  

На  сегодняшний день численность населения Скоробогатовского сельсовета составляет 3071 человек. 
     В состав Скоробогатовского сельсовета входит 30 населённых пунктов это: деревня  Сухоноска – административный центр,  деревня Бубново, деревня Воротнево, деревня Глибино, деревня  Гордеево, деревня  Дурандино, деревня  Желтухино,   деревня  Кулигино, деревня Ленино, деревня  Лифаново, деревня Ловыгино, деревня  Медвежково, деревня  Мокушино, деревня  Новопокровское, деревня  Осинское, деревня Перехваткино,  Поселихино, деревня Починки, деревня  Рассадино, деревня Роймино, деревня Семино, деревня Скоробогатово, деревня Трутнево, деревня  Фокино, деревня Хмелеватка, деревня Художиха, деревня Хрящи, деревня  Шабоши, деревня Шалимово, деревня Язвицы
     Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения всего – 96,5 км, из них: с твердым покрытием общего пользования – 69,9 км.  Ширина проезжей части,  в основном, составляет 4 м. Пропускная способность сети автомобильных дорог до 100 автомобилей в сутки. 

Зимних переправ на территории  сельского поселения  нет.
Административный центр Скоробогатовского селсовета находится на расстоянии 12 км от районного центра р.п. Ковернино, расстояние до областного центра 109 км. Связь с райцентром осуществляется по автодороге Городец - Ковернино. Связь между населенными пунктами внутри поселения осуществляется по муниципальным дорогам с асфальтобетонным и грунтовым покрытием. 
2.2 Социально-экономическая характеристика, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценку транспортного спроса.
Численность населения Скоробогатовского по состоянию на 01.01.2017 года составила 3041 человек. Основная часть населения проживает в д. Сухоноска и д. Семино. Численность населения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице №2.2. 
Таблица №2.2. Численность населения Скоробогатовского сельсовета в разрезе населенных пунктов на 01.01.2017 г.

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Население, количество человек

	1
	д.Бубново
	0

	2
	д.Ленино
	21

	3
	д.Лифаново
	6

	4
	д.Ловыгино
	3

	5
	д.Медвежково
	18

	6
	д.Осинское
	25

	7
	д.Переваткино
	7

	8
	д.Скоробогатово
	49

	9
	д.Сухоноска
	1675

	10
	д.Фокино
	7

	11
	д.Хмелеватка
	0

	12
	д.Хрящи
	84

	13
	д.Шалимово
	9

	14
	д.Глибино
	31

	15
	д.Дурандино
	26

	16
	д.Желтухино
	6

	17
	д.Семино
	869

	18
	д.Воротнево
	32

	19
	д.Кулигино
	17

	20
	д.Мокушино
	13

	21
	д.Новопокровское
	68

	22
	д.Починки
	2

	23
	д.Рассадино
	4

	24
	д.Трутнево
	17

	25.
	д.Шабоши
	52

	26.
	д.Гордеево
	0

	27.
	д.Поселихино
	0

	28.
	д.Роймино
	0

	29.
	д.Художиха
	0

	30.
	д.Язвицы
	0

	
	ИТОГО
	3041


Таблица 2.3.Динамика численности населения Скоробогатовского сельсовета
	Показатели
	2013
	2014
	2015
	2016

	Родилось (чел)
	27
	22
	33
	37

	Умерло (чел)
	33
	33
	33
	30

	Естественный прирост/убыль (чел)
	-6
	-11
	0
	+7


Таблица 2.4. Возрастная структура населения Скоробогатовского сельсовета на 01.01.2017 года

	Население
	Количество человек
	%

	Дети от 0 до 15
	508
	17

	Население трудоспособного возраста
	1819
	60

	Население пенсионного возраста
	714
	23


Здравоохранение.

      Первичную медико-санитарную помощь на территории поселения оказывают врачебная амбулатория фельдшерско-акушерский пункт. Стационарную, неотложную помощь жителям Скоробогатовского сельсовета оказывает ГБУЗ «Ковернинская ЦРБ».

           Образование

        В сфере образования в настоящее время в Скоробогатовском сельсовете  функционируют: МОУ «Скоробогатовская средняя школа», МОУ «Семинская основная школа», Детский сад «Сказка» д. Сухоноска, Детский сад «Солнышко» д.Семино
        Численность детей в группе дневного пребывания составила  134 человека.

         Численность обучающихся в общеобразовательном учреждении составила 271 чел.
            Культура

            Сеть учреждений культуры Скоробогатовского сельсовета представлена следующими объектами: Семинский СДК «Радуга», Сухоносовский танцевальный зал, Скоробогатовская сельская библиотека, Семинская сельская библиотека  
            Производство

На территории Скоробогатовского сельсовета основными производственными предприятиями являются ООО «Племзавод им. Ленина», СПК «Семинский», ООО «Промысел», ООО «Семинский узоры». 

Структура народного хозяйства сельского поселения характеризуется преобладанием сельскохозяйственного производства над промышленностью.

Основные производства на территории сельского поселения Скоробогатовский сельсовет  - это растениеводство, животноводство и заготовка и переработка древесины.

Сельское хозяйство представлено следующими предприятиями: СПК «Семинский», ООО «Племзавод им.Ленина». 
В растениеводстве поселение специализируется на выращивании зерновых культур.

В животноводстве основное направление  - выращивание крупного рогатого скота.
Заготовкой и переработкой древесины в поселении занимаются несколько индивидуальных предпринимателей, а также сельскохозяйственные, строительные,  торговые предприятия. 

            Социальная сфера

По состоянию на 1 января 2017 года  на территории Скоробогатовского сельского поселения в учреждениях и в организациях работают 1600 человек. Большая часть занятых работает в сельскохозяйственных предприятия, а также учреждениях социальной сферы – образовании, культуре, здравоохранении и организациях, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги. Прочее трудоспособное население занято в личных подсобных хозяйствах, часть трудоспособного населения работает вахтовым методом. Поселение имеет возможности для сбора грибов и ягод.

          Численность безработных граждан, официально зарегистрированных в «ГКУ КЦСОН Ковернинского района», составила 5 человека, численность незанятых граждан составила 9 человек.
Сведения о существующей градостроительной деятельности на территории Скоробогатовского селсовета
             Общая площадь жилых помещений в Скоробогатовском сельсовете  по данным за 2016 год составляет 78,1 тыс. м.кв. Всего домов – 807, из них: многоквартирных домов- 81, 57 из которых блокированной застройки, 121 – одноквартирных домов. Материал стен:  кирпичные, деревянные, панельные и прочие дома. По проценту износа в основном от 30% до 65%. В поселении существуют сети инженерного обеспечения, это: электро-, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, сети газоснабжения.
             Жилой фонд обеспечен  централизованными системами водоснабжения на 57 %. На территории расположены водонапорные башни, производительностью до 20 куб.м. в сутки. Водопроводные  сети протяженностью 9,833 км. находятся в неудовлетворительном состоянии, что приводит  к частым авариям. Физический износ сетей составляет 70 %. Электроснабжение потребителей поселения  осуществляется на 100 % от питающих центров электрических сетей ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

              Централизованная система теплоснабжения жилой фонд обеспечен на 32% Теплоснабжение социальных объектов осуществляется через котельные.
    Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.                          

Транспортные предприятия на территории поселения отсутствуют. На территории поселения действуют 3 пассажирских автотранспортных маршрута. В населенных пунктах регулярный внутрисельский транспорт отсутствует. Большинство передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.                                                                                                                         

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.   

Можно выделить основные группы объектов тяготения: 
- объекты социальной сферы;
- объекты трудовой деятельности

- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

2.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта, имеющегося на территории Скоробогатовского сельского поселения.

      Развитие транспортной системы Скоробогатовского селсовета (далее – Поселение) является необходимым условием для улучшения качества жизни жителей в поселении. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и инфраструктуры местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов. 
      Основными структурными элементами транспортной инфраструктуры поселения являются: сеть улиц и дорог и сопряженная с ней сеть пассажирского транспорта.

Воздушные перевозки не осуществляются.

Водного  транспорта на территории поселения нет.

     На территории Скоробогатовского сельского поселения железнодорожных магистралей нет. 

2.4. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.                                                                                                                  

 В таблице 2.4. приведен перечень и характеристика дорог местного значения. Большинство дорог общего пользования местного значения имеют  грунтовое покрытие. 

       В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог, требующих ремонта. Почти все дороги требуют ямочного  и капитального ремонта.  Характеристика автомобильных дорог дана в таблице 2.4.

Таблица 2.4. Характеристика автомобильных дорог
Перечень автомобильных дорог местного значения

	№
	Сельский Совет Скоробогатовский сельсовет Ковернинского муниципального района Нижегородской области
	Наименование дорог
	Протяженность

км
	Тип покрытия

	1
	д. Сухоноска
	ул.Юбилейная
	5,5
	асфальт

	2
	д. Сухоноска
	ул. Вагина
	0,8
	асфальт

	3
	д. Сухоноска
	ул. Цветочная
	0,9
	асфальт

	4
	д. Сухоноска
	ул. Вишневая
	0,3
	асфальт

	5
	д. Сухоноска
	ул. Школьная
	1,1
	асфальт

	6
	д. Сухоноска
	ул. Т.В.Красикова
	1,5
	асфальт

	7
	д. Сухоноска
	ул. Зверовка
	1,0
	асфальт

	8
	д.Сухоноска
	ул.Центральная
	1,9
	асфальт

	9
	д.Сухоноска
	ул.Молодежная
	0,6
	асфальт

	10
	д.Сухоноска
	ул. Культуры
	0,5
	асфальт

	11
	д.Сухоноска
	ул.Солнечная
	2,2
	асфальт

	12
	д.Сухоноска
	ул.Производственная
	2,5
	асфальт

	13
	д.Скоробогатово
	проезд по улице
	2,5
	грунт

	14
	д.Глибино
	проезд по улице
	1,0
	грунт

	15
	д.Дурандино
	проезд по улице
	1,8
	грунт

	16
	д. Желтухино
	проезд по улице
	2,5
	грунт

	17
	д.Ленино
	проезд по улице
	3,6
	грунт

	18
	д.Лифаново
	проезд по улице
	0,9
	грунт

	19
	д.Ловыгино
	проезд по улице
	1,3
	грунт

	20
	д.Медвежково
	проезд по улице
	1,2
	грунт

	21
	д.Осинское
	проезд по улице
	1,5
	грунт

	22
	д.Перехваткино
	проезд по улице
	0,7
	грунт

	23
	д.Фокино
	проезд по улице
	0,8
	грунт

	24
	д.Хрящи
	проезд по улице
	2,0
	грунт

	25
	д.Шалимово
	проезд по улице
	1,0
	грунт

	26
	д.Семино
	ул. Комсомольская
	0,9
	асфальт

	27
	д.Семино
	ул. Лесная
	0,8
	грунт

	28
	д.Семино
	ул. Луговая
	1,2
	грунт

	29
	д Семино
	ул. Молодежная
	0,7
	асфальт

	30
	д.Семино
	ул. Новая
	0,6
	грунт

	31
	д.Семино
	ул. Полевая
	2,1
	грунт

	32
	д.Семино
	ул.Приузольская
	1,1
	грунт

	33
	д. Семино
	ул. Советская
	0,8
	асфальт

	34
	д.Семино
	ул. Фабричная
	0,9
	грунт

	35
	д.Семино
	ул. Центральная
	0,9
	асфальт

	36
	д.Семино
	ул. Школьная
	0,3
	асфальт

	37
	д. Воротнево
	проезд по улице
	0,8
	грунт

	38
	д. Гордеево
	проезд по улице
	0,2
	грунт

	39
	д.Кулигино
	проезд по улице
	1,1
	грунт

	40
	д.Мокушино
	проезд по улице
	0,9
	грунт

	41
	д.Поселихино
	проезд по улице
	1,1
	грунт

	42
	д.Рассадино
	проезд по улице
	0,5
	грунт

	43
	д.Трутнево
	проезд по улице
	0,6
	грунт

	44
	д.Шабоши
	проезд по улице
	1,9
	грунт

	45
	д.Язвицы
	проезд по улице
	0,4
	грунт

	
	всего
	
	57,4
	


Перечень автомобильных дорог вне границ поселения
	№
	Наименование дорог
	Протяженность

км
	Тип покрытия

	1
	от д. Глибино – до д. Дурандино
	1,5
	грунт

	2
	от д. Глибино – до д. Семино
	1,5
	грунт

	3
	от д. Рассадино – до д.Семино
	0,5
	грунт

	4
	от д. Трутнево  - до д.Язвицы
	1
	грунт

	5
	от д.Кулигино – до д. Поселихино
	4
	грунт

	6
	от д.Поселихино – до д.Починки
	4
	грунт

	7
	от д.Починки – до д.Гордеево
	5
	грунт

	8
	от д.Починки – до д.Художиха
	1
	грунт

	9
	Проезд от дороги Семино -Новопокровское до д. Мокушино
	2
	грунт

	10
	от д.Художиха до д. Роймино
	1,5
	грунт

	11
	от д. Шабоши до д. Кулигино
	3
	грунт

	12
	от. д. Сухоноска до д. Ленино
	5
	грунт

	13
	от д. Сухоноска до д. Бубново
	2,5
	грунт

	14
	дорога от поворота на д. Ленино до д. Хмелеватка
	1,5
	грунт

	15
	от д.Хрящи до д.Желтухино
	3
	грунт

	16
	от д. Желтухино до дороги на д. Семино
	1,5
	грунт

	17
	Поворот от автодороги Дурандино – Осинское до д. Фокино
	0,6
	грунт

	
	Итого
	39,1
	


         Обслуживание дорог осуществляется частными лицами, юридическими организациями на основании заключенных с ними договоров на выполнение комплекса работ по  содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. Прием и оценка качества выполненных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог производится комиссией с целью определения соответствия полноты и качества выполненных работ условиям договора. По результатам оценки выполненных работ составляется акт о выполненных работах.
         2.5.Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами).

       Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2014-2016 годы отмечается рост транспортных средств рост и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций. Оценка уровня автомобилизации населения на территории поселения дана в таблице 2.5.

Таблица 2.5. Оценка уровня автомобилизации населения на территории Скоробогатовского селсовета
	№
	Показатели
	2014 год (факт)
	2015 
год (факт)
	2016 
год (факт)

	1
	Общая численность населения, тыс. чел.
	3071
	3090
	3058

	2
	Количество автомобилей у населения, ед.
	564
	635
	708


2.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Передвижение по территории населенных пунктов сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке. Автобусное движение между населенными пунктами организовано в соответствии с расписанием. Информация об объемах пассажирских перевозок, необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.                                  

 Причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

2.7. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.                                             

      Для передвижения пешеходов тротуары не предусмотрены. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется по  дорогам общего пользования

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств.                                                 

Осуществление грузовых перевозок на территории сельского поселения осуществляют индивидуальные предприниматели, сельхозпроизводители.                     
            2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

 Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны в той части поселения, где проходит автомобильная дорога регионального значения.
         Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения,  из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима, из-за неудовлетворительного качества дорожных покрытий, погодных условий и др. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач.

Таблица 2.9. Оценка дорожной ситуации

	№ п/п
	Параметры
	Год

	
	
	2014
	2015
	2016

	1.
	Количество аварий 
	0
	1
	0

	2.
	Количество зарегистрированных транспортных средств
	564
	635
	708


      2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.
Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к распираторным аллергическим заболеваниям.
Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.  

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортно сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.
2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Скоробогатовского сельсовета.                                                                     С учетом того, что территория Скоробогатовского сельского поселения по состоянию на 01.01.2017 года не является привлекательной для инвесторов (невысокий уровень коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры, и др.) высоких темпов развития транспортной инфраструктуры Скоробогатовского сельского поселения на период до 2027 года не ожидается.
           2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Скоробогатовского сельсовета.     Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Скоробогатовского сельского поселения на 2018 - 2027 подготовлена на основании: 
-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016);

-Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О безопасности дорожного движения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.01.2016);

-Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 21.01.2016) «О Правилах дорожного движения»;

-Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Решения Сельского Совета Скоробогатовского сельсовета  Ковернинского муниципального района Нижегородской области №17 от 26.12.2013 «О создании муниципального дорожного фонда Скоробогатовского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области»
- Решения Сельского Совета Скоробогатовского сельсовета  Ковернинского муниципального района Нижегородской области № 25 от 27.12.2016 «О  бюджете поселения на 2017 год».
Программа позволит обеспечить:

а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселка;

г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью;

д) условия для управления транспортным спросом;

е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

з) условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

и) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

2.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры. 
           В таблице 2.13., представлены данные по объемам финансирования мероприятий по содержанию и ремонту улично – дорожной сети поселения.

Таблица 2.13.
Объем финансирования

	№ п/п
	Мероприятие
	Объем финансирования тыс. руб.

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017 (план) 

	1.
	Содержание улично - дорожной сети
	0
	22.6
	596,8
	500

	1.1.
	в т. ч. Бюджет поселения
	0
	22,6
	596,8
	500

	2.
	Ремонт дорог
	2969,6
	3308,9
	2706,5
	4549,2

	2.1.
	в т. ч. Бюджет поселения

	2969,6
	3308,9
	2706,5
	4549,2


          Содержание и ремонт муниципальных дорог осуществляется по договорам, капитальный ремонт дорог выполняется в плановом порядке на основании договоров, заключенных по результатам проведения аукционов в объёме выделенных денежных средств.

III. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения. 
 3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения.
При анализе показателей текущего уровня социально-экономического и градостроительного развития Скоробогатовского  сельского поселения, отмечается следующее: 
- транспортная доступность населенных пунктов поселения ниже среднего;

- доходы населения – ниже среднего. 

          Демографический прогноз
Причинами низкого естественного прироста численности населения являются многие факторы, в том числе низкий уровень жизни, не занятость, не обеспеченность школами, детскими дошкольными учреждениями, низкое качество предоставления медицинских услуг,  дорогами и др.
Малочисленное население Скоробогатовского сельского поселения, в большей своей массе, сосредоточено в двух более крупных населенных пунктах – д.Сухоноска, д.Семино. В 26 деревнях численность населения менее 30 человек.
Увеличение рождаемости предполагается за счет: - предоставления материнского (семейного) капитала при рождении второго и последующих детей. Денежные средства можно будет направить либо на образование ребенка, либо на приобретение жилья, либо на формирование накопительной части пенсии матери.
В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.
На расчетный срок существенных изменений в демографической ситуации поселения не предполагается.
Экономический прогноз 

Развитие Скоробогатовского сельсовета по вероятностному сценарию учитывает развитие следующих приоритетных секторов экономики: 

- сельского хозяйства; 

- инфраструктуры, прежде всего, в сетевых отраслях: ЖКХ,  дорожной сети, транспорте, 

Устойчивое экономическое развитие Скоробогатовского сельского поселения, в перспективе, может быть достигнуто за счет развития малого предпринимательства и сельского хозяйства. 

Мероприятия по направлению развития малого предпринимательства: 

- оказание организационной и консультативной помощи начинающим предпринимателям;

- расширение информационно-консультационного поля в сфере предпринимательства. По итоговой характеристике социально-экономического развития поселение можно рассматривать как: - перспективное для частных инвестиций, что обосновывается небольшим ростом экономики, средним уровнем доходов населений; - имеющее потенциал социально-экономического развития, способное самостоятельно и с привлечением средств вышестоящих бюджетов обеспечить минимальные стандарты жизни населения, что приведет в будущем к повышению инвестиционной привлекательности территории. Одним из важных направлений специализации экономики поселения является сельское хозяйство. В перспективе возрастет доля таких направлений как транспортные услуги, торговля, социальное обслуживание, малое предпринимательство.

3.2 Прогноз транспортного спроса Скоробогатовского сельсовета, объемов и характера передвижения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения. 

Демографическая ситуация в поселении позволяет сделать вывод, что значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на территории Скоробогатовского сельского поселения не планируется. При этом предприятия и организации, предоставляющие автотранспортные услуги населению, обязаны систематически, не реже 1 раза в 5 лет, организовывать обследования пассажиропотока. Полученный в результате обследования материал служит основанием для корректировки маршрутной схемы отдельных маршрутов, составления расписания движения автобусов, организации укороченных маршрутов. Обследование пассажиропотоков проводится в соответствии с действующими нормативными документами. В связи с отсутствием предприятий на территории Поселения интенсивность грузового транспорта незначительная и на расчетный срок сильно не изменится.

3.3. Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не претерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение) и личным транспортом, внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение.
3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения.

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение и увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, за счет ремонта и капитального ремонта, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.
3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.
Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории Скоробогатовского селсовета
	№
	Показатели
	2016 год (факт)
	2017 год (прогноз)
	2018 год (прогноз)
	2019 год (прогноз)
	2020 год (прогноз)

	1
	Общая численность населения, тыс. чел.
	3058
	3041
	3065
	3030
	3045



	2
	Количество автомобилей у населения, ед.
	708
	674
	697
	685
	705


  3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения. 

Рост аварийности не предполагается.
Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.
VI. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры Скоробогатовского селсовета. 

При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры Скоробогатовского сельского поселения необходимо учитывать прогноз численности населения, прогноз социально-экономического и градостроительного развития, деловую активность на территории Поселения.

При разработке сценариев развития транспортного комплекса предполагается комплексная реализация основных мероприятий по развитию улично-дорожной сети в Скоробогатовском сельском поселении, предполагается рост транспортной инфраструктуры опережающими темпами, расширение индивидуального жилищного строительства, развитие инфраструктуры пассажирских перевозок. 

Сценарий развития транспортного комплекса предполагает развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

V. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Скоробогатовского селсовета предлагаемого к реализации варианта развития
Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры поселения. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Скоробогатовского сельского поселения. Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводящихся по обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков), мероприятия по организации транспортного обслуживания населения. Перечень мероприятий по ремонту дорог, формируется Скоробогатовской сельской администрацией по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан. Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог  на них определяются муниципальным контрактом (договором) в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги.
       Мероприятия по созданию и развитию сети дорог, в целях повышения качественного уровня улично–дорожной сети поселения, недопущения аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности территорий перспективной застройки, предлагается в период действия программы реализовать следующий комплекс мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции дорог поселения (таблица 5.1.). 

   Таблица 5.1. 
ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Скоробогатовского сельсовета на 2018 – 2027 годы

	№ п/п
	Наименование программы
	Сроки реализации
	Объем финансирования, тыс.руб.
	Ответственный за реализацию мероприятия

	1. 
	Ремонт автомобильных дорог по д.Скоробогатово. ул.Советская д.Семино. участок дороги по ул.Школьная д.Семино
	2018-2019 г.г.
	7400,0
	Скоробогатовская сельская администрация

	2. 
	Ремонт дорог по ул. Солнечная, ул.Цветочная, ул. Вишневая, ул.Культуры д. Сухоноска, ул.Лесная. ул.Приузольская д.Семино, д.Хрящи
	2020-2021 г.г.
	8000.0
	Скоробогатовская сельская администрация

	3. 
	Ремонт дорог по ул. Красикова, ул.Зверовка. ул.Вагина д.Сухоноска
	2022 г.
	4105,0
	Скоробогатовская сельская администрация


             5.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта 
Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по видам транспорта не планируется.
5.2.Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов. Сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом. Количество транспорта общего пользования не планируется к изменению.
5.3.Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства. По полученному прогнозу среднее арифметическое значение плотности улично-дорожной сети с 2016г. до 2027 г. не меняется. Это означает: нет потребности в увеличении плотности улично-дорожной сети. 
5.4.Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения. 

Мероприятия по развитию велосипедного передвижения возможны к реализации как дополнительные при получении дополнительных доходов местного бюджета или появления возможности финансирования из иных источников.
5.5.Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб. 
Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб не планируются.

           5.6.Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Скоробогатовского сельсовета.

     В целях развития сети дорог поселения планируются: 
     - Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог. 
       - Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги. 
       Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения. 
       - Мероприятия по паспортизации бесхозяйных участков дорог, находящихся на территории поселения. Реализация мероприятий позволит изготовить технические паспорта, технические планы, кадастровые паспорта на автомобильные дороги общего пользования местного значения. 
VI. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Скоробогатовского сельсовета. Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом Скоробогатовского сельского поселения на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия Программы на 2018г. 3591,1 тыс. рублей. 

VII. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

      Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы. Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения показателей эффективности, установленных Методикой. 

7.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации координатором совместно с ответственным исполнителем и соисполнителями. 
7.2. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется с использованием следующих критериев: полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы; степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы 
7.3. Расчет итоговой оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год осуществляется в три этапа, раздельно по каждому из критериев оценки эффективности муниципальной программы: 
1-й этап - расчет P1 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы»; 
2-й этап - расчет P2 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы»; 
3-й этап - расчет Pитог - итоговой оценки эффективности муниципальной программы. 
7.4. Итоговая оценка эффективности муниципальной программы (Pитог) не является абсолютным и однозначным показателем эффективности муниципальной программы. Каждый критерий подлежит самостоятельному анализу причин его выполнения (или невыполнения) при оценке эффективности реализации муниципальной программы. 
7.5. Расчет P1 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы» осуществляется по следующей формуле: 
P1 = (Vфакт + u) / Vпл * 100%, (1) 
где: Vфакт - фактический объем бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы за отчетный год;
 Vпл - плановый объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в отчетном году; 
u - сумма «положительной экономии». К «положительной экономии» относится: экономия средств бюджетов в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. 
7.6. Интерпретация оценки эффективности муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджетов на реализацию муниципальной программы» осуществляется по следующим критериям: муниципальная программа выполнена в полном объеме, если P1 = 100%; муниципальная программа в целом выполнена, если 80% < P1 < 100%; муниципальная программа не выполнена, если P1 < 80%. 
7.7. Расчет P2 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы» осуществляется по формуле: P2 = SUM Ki / N, i = 1 (2), где:
Ki - исполнение i планируемого значения показателя муниципальной программы за отчетный год в процентах; N - число планируемых значений показателей муниципальной программы. Исполнение по каждому показателю муниципальной программы за отчетный год осуществляется по формуле: Ki = Пi факт / Пi пл * 100%, (3) где: Пi факт - фактическое значение i показателя за отчетный год; Пi пл - плановое значение i показателя на отчетный год. В случае если фактическое значение показателя превышает плановое более чем в 2 раза, то расчет исполнения по каждому показателю муниципальной программы за отчетный год осуществляется по формуле: Ki = 100%. (4) В случае если планом установлено значение показателя равное нулю, то при превышении фактического значения показателя плана расчет исполнения по каждому показателю осуществляется по формуле: Ki = 0%. (5 )

7.8. Интерпретация оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы» осуществляется по следующим критериям: муниципальная программа перевыполнена, если P2 > 100%; муниципальная программа выполнена в полном объеме, если 90% < P2 < 100%; муниципальная программа в целом выполнена, если 75% < P2 < 95% муниципальная программа не выполнена, если P2 < 75%. 
7.9. Итоговая оценка эффективности муниципальной программы осуществляется по формуле: Pитог = (P1 + P2) / 2, (6) где: Pитог - итоговая оценка эффективности муниципальной программы за отчетный год.
 7.10. Интерпретация итоговой оценки эффективности муниципальной программы осуществляется по следующим критериям: P итог > 100% высокоэффективная; 90% < P итог < 100% эффективная; 75% < P итог < 90% умеренно эффективная; P итог < 75% неэффективная. 

7.11. Результаты итоговой оценки эффективности муниципальной программы (значение P итог) и вывод о ее эффективности (интерпретация оценки) представляются вместе с годовыми отчетами в отдел экономики Администрации Ковернинского муниципального района в установленные сроки.
Выполнение мероприятий программы позволит обеспечить к 2027 году:

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей дорожной сети автомобильных дорог;

- повышение безопасности дорожного движения;

- создание благоприятного климата для привлечения инвестиций в экономику поселения. В результате реализации Программы:

VIII. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Скоробогатовского сельского поселения. 
В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структура управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде.

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации №1440 от 25.12.2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».
Скоробогатовская сельская администрация осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- ежегодное уточнение плана мероприятий по реализации Программы по объемам и источникам финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 10 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета поселения, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.
Мониторинг выполнения Программы осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение Программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры. 

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

