Приложение 2

Расшифровка п.1 приложения 1 муниципальной программы "Безбарьерная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан Ковернинского муниципального округа Нижегородской области».

| № п/п | Наименование объекта | Испол нитель | Срок |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окон чание | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | МДОУ детский сад «Светлячок» Вход на территорию Оборудовать информацией. Установить калитку согласно норм Отремонтировать дорожное покрытие Установить бордюры по краям пешеходных путей Выполнить ограничительную разметку Вход в здание Замена одиночных ступеней пандусом Выровнять поверхность площадки Заменить входную дверь Оборудовать один вход в здание, обеспечивающий доступность. Пути движения внутри Установить бортик выделяющий пространство под всеми конструктивными элемента ми, расположенными на стенах и выступающими за плоскость стен более чем на 0,1 м. Установить поручни с внутренней стороны лестницы. Обустройство края ступеней, примыкающих к стене бортиками высотой не менее 0,02м. Разместить рядом с дверью информирующие обозначения рельефными знаками, Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации окрасить краской, светящейся в темноте, или на них наклеить световые ленты. В здании оборудовать зону безопасности, которая должна быть запроектирована в соответствие с СП. Произвести реконструкцию порогов. Оборудование санузла и душевой доступных для инвалидов Система информации Оборудовать тактильной информацией, установить звуковую и визуальную информацию | Отдел образования | 2021 | 2021 | 800,0 | - | - |
| 2 | МОУ «Скоробогатовская средняя школа» Вход на территорию Оборудовать информацией. Установить калитку согласно норм Отремонтировать дорожное покрытие Установить бордюры по краям пешеходных путей Выполнить ограничительную разметку Вход в здание Замена одиночных ступеней пандусом Выровнять поверхность площадки Заменить входную дверь Оборудовать один вход в здание, обеспечивающий доступность. Пути движения внутри Установить бортик выделяющий пространство под всеми конструктивными элемента ми, расположенными на стенах и выступающими за плоскость стен более чем на 0,1 м. Установить поручни с внутренней стороны лестницы. Обустройство края ступеней, примыкающих к стене бортиками высотой не менее 0,02м. Разместить рядом с дверью информирующие обозначения рельефными знаками, Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации окрасить краской, светящейся в темноте, или на них наклеить световые ленты. В здании оборудовать зону безопасности, которая должна быть запроектирована в соответствие с СП. Произвести реконструкцию порогов. Оборудование санузла и душевой доступных для инвалидов Система информации Оборудовать тактильной информацией, установить звуковую и визуальную информацию | Отдел образования | 2022 | 2022 | - | 800,0 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 800,0 | 800,0 | - |
|  | Всего по приложению: | 1600,0 |  |  | 800,0 | 800,0 | - |