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Администрация

Ковернинского муниципального района

Нижегородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
	                         02.09.2013       
	                          № 601-р                                                                                                                                     


О подготовке объектов жилищно- коммунального 
хозяйства, социальной сферы и топливно- 
энергетического комплекса к началу отопительного 
сезона 2013/2014 годов
В целях своевременной и качественной подготовки объектов энергетического, жилищно-коммунального и социально-бытового назначения Ковернинского района к отопительному сезону 2013-2014 годов:

1. Районной комиссии по обеспечению безаварийной работы объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения в осенне-зимний период 2013-2014 годов (утв. распоряжением Администрации района от 28.06.2013 №441-р, председатель А.Г.Кудряшов) в период с 4 сентября 2013 года до начала отопительного сезона обеспечить ежедневный контроль за ходом работ по подготовке объектов жилищно- коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса и еженедельный доклад на оперативных совещаниях.

2. Рекомендовать сектору жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (Н.М.Белякова) обеспечить жесткий контроль и координацию действий предприятий жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса по их подготовке к отопительному сезону;

2.1.
Осуществлять контроль за выполнением графиков поставки топлива, за организацией его хранения и расходования;

2.2. Проверить выполнение плана ремонтных работ на подведомственных предприятиям ЖКХ объектах;

2.3.
Обеспечить сбор информации о проведении ремонтных работ и мероприятий по подготовке к зиме на системах газового хозяйства и электроснабжения и представить ее в срок до 15 сентября 2013 года;

2.4.
Организовать выборочные выездные проверки по готовности жилищного фонда к отопительному сезону, в том числе проверить наличие исполнения обязанностей теплоснабжающих организаций, предусмотренных в организационно-методических рекомендациях по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах Российской Федерации, утвержденных приказом Госстроя РФ от 21.04.2000 № 92;

2.5.
Запросить информацию о готовности систем теплоснабжения у предприятий -потребителей теплоснабжения, пользующихся услугами ЖКХ и представить ее в срок не позднее 15 сентября 2013 года;

2.6.
Запросить у предприятий ЖКХ информацию о наличии расчетного аварийного запаса материально- технических ресурсов для локализации аварийных ситуаций, а также о потребности и финансовой возможности предприятий ЖКХ пополнения запасов до начала отопительного сезона. Срок - до 15 сентября.

2.7.
В срок до 1 октября 2013 года обеспечить сбор информации о работе управляющих компаний с собственниками жилых помещений, ТСЖ по подготовке к отопительному сезону;

2.8.
В срок до 1 октября 2013 года обеспечить сбор информации о наличии заключенных договоров у собственников жилых помещений, ТСЖ на техническое обслуживание внутридомового газового и газоиспользующего оборудования. В пределах своей компетенции оказывать содействие по заключению указанных договоров;

2.9.
Обеспечить контроль за проведением пробных топок в соответствии с Правилами технической эксплуатации топливных энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115 и представить соответствующую информацию в срок до 20 сентября 2013 года; 1 октября 2013 года;

2.10.
Осуществлять постоянный мониторинг аварийных ситуаций отопительного сезона 2012/2013 годов систем жилищно-коммунального комплекса во взаимодействии с ЕДДС, ОДДС ЖКХ, предприятиями ЖКХ в целях их дальнейшего недопущения;

2.11.
Постоянно вести информационно-разъяснительную работу с потребителями услуг ЖКХ о ситуации по подготовке к началу отопительного сезона.

3. Рекомендовать предприятиям жилищно-коммунального комплекса:

3.1.
Обеспечить выполнение утвержденных графиков работ по подготовке систем теплоснабжения , котельных по подготовке к отопительному сезону 2013/2014 годов;

3.2.
Представлять в установленные сроки информацию о подготовке к началу отопительного сезона в сектор ЖКХ и благоустройства ;

3.3.
В срок до 1 октября 2013 года провести опробование систем теплоснабжения к началу отопительного сезона и выявления скрытых дефектов ( первая пробная топка - не позднее 15 сентября, вторая- не позднее 1 октября 2013 года), уведомив пользователей услугами теплоснабжения не менее чем за 3 дня до начала пробных топок;

3.4.
До 1 октября 2013 года завершить работы по подготовке жилищного фонда к зиме и представить соответствующую информацию в сектор ЖКХ и благоустройства Администрации района;

3.5.По
мере необходимости с учетом установившихся пониженных среднесуточных температур наружного воздуха и других неблагоприятных погодных факторов обеспечить периодическое подтапливание , при котором допускается ограничение отпуска тепла и перерывы в теплоснабжении. Подключение потребителей на теплоснабжение осуществляется в следующем порядке:

-детские, лечебные, школьные учреждения, ПТУ;

-общественные здания, жилые здания;

-прочие здания.

3.6.
В течение семи суток после включения всех потребителей провести первичную регулировку вводов и внутри домовых систем;

3.7.
В период до 1 октября произвести не менее двух тренировок с личными составами предприятий по устранению аварий различной степени сложности и их последствий на системах теплоснабжения, о результатах доложить не позднее 10 октября 2013 года.

4.
Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности произвести пробные топки в период до 1 октября 2013 года в соответствии с Правилами технической эксплуатации топливных энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115.

5.
В срок до 1 октября 2013 года отделу образования (заведующая В.Г.Селезнева), отделу культуры и кино (заведующая О.М.Цветкова), отделу физической культуры и спорта (Ф.Н.Бранихин) представить информацию о готовности к отопительному сезону подведомственных объектов.

6.
Рекомендовать ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ» (главный врач Е.М.Лузан) обеспечить подготовку подведомственных учреждений к началу отопительного

сезона с выполнением предписаний ресурсоснабжающих организаций к отопительному сезону.

7.
Ведущему специалисту (ГО и ЧС) Администрации Ковернинского муниципального района Гореву С.П. совместно с дежурно- диспетчерскими службами, предприятиями ЖКХ, провести тренировки по реагированию на нарушение деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.

8.
Рекомендовать органам местного самоуправления поселений района обеспечить контроль и проведение мероприятий по подготовке территориально-подведомственных объектов к отопительному сезону с представлением еженедельного доклад а на оперативных совещаниях о ходе подготовки к отопительному сезону.

9.
Отделу капитального строительства, архитектуры и градостроительства (заведующий А.В.Федотов) взять под строгий ежедневный контроль проведение мероприятий по отключению жилых помещений в р.п.Ковернино, деревнях Гавриловка, Семино, Анисимово от центрального отопления и переводу этих жилых помещений на индивидуальное отопление до начала отопительного сезона. Обеспечить консультативную помощь гражданам указанных жилых помещений по вопросам, связанным с переустройством жилых помещений.

10.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на зам.главы Администрации района А.Г.Кудряшова.

Глава Администрации






       С.И.Бровкин

