Администрация Ковернинского района

Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.02.15                                                                             № 193

Об организации безаварийного   пропуска   половодья   в 2015 году

В целях организации безаварийного пропуска  весеннего половодья на территории Ковернинского муниципального  района, своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых, хозяйственных и промышленных объектов от воздействия паводковых вод и сохранения  экологической обстановки, Администрация Ковернинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:

1.1. План  проведения предупредительных и организационных мероприятий по снижению вероятного ущерба в период весеннего половодья 2015 года на территории Ковернинского муниципального  района (Приложение 1);

1.2. Расчёт сил и средств, привлекаемых к противопаводковым мероприятиям в 2015  году  (Приложение 2).

2. Рекомендовать главам поселковой и сельских администраций, руководителям организаций и предприятий  района разработать и утвердить планы противопаводковых мероприятий на своих территориях и организовать их выполнение.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации	                  				                 О.П. Шмелев

Приложение 1

Утверждено

постановлением Администрации

Ковернинского муниципального района

от «24» февраля   2015 г.    №193

ПЛАН

проведения предупредительных и организационных мероприятий по снижению вероятного ущерба в период весеннего половодья 2015 года на территории Ковернинского района

| № п/п | Планируемые мероприятия | Срок | Ответственный | Отметка о выполнении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка нормативных правовых актов органов местного самоуправления по планированию и подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод | до 15.03. | Зав. сектором ГЗ и МП |  |  |
|  | Разработка противопаводковых мероприятий, проведение заседаний КЧС и ОПБ района в целях координации работ по предупреждению и ликвидации ЧС в период половодья | до 20.03. | Главы поселковой и сельских администраций, председатель КЧС и ОПБ района |  |  |
|  | Подготовка и доведение памяток населению по подготовке и безаварийному проведению паводкового периода | до 20.03. | Главы поселковой и сельских администраций, Зав. сектором ГЗ и МП |  |  |
|  | Проведение работ по выявлению и устранению потенциально опасных источников загрязнения, расположенных в водоохранных зонах и зонах возможного подтопления | до 20.03. | Главы поселковой и сельских администраций, руководители ЖКХ |  |  |
| - - | Определение зон возможного подтопления (на основе имеющихся прогнозов, методик и фактических данных) | до 20.03 | Главы поселковой и сельских администраций, Зав. сектором ГЗ и МП |  |  |
|  | Выполнение комплекса первоочередных противопаводковых мероприятий по защите населенных пунктов и хозяйственных объектов, расположенных на паводкоопасных территориях | В период весеннего половодья | Главы поселковой и сельских администраций |  |  |
|  | Открытие водосбросных и водопропускных отверстий и осуществление сброса воды до безопасного уровня. Контроль за режимом работы ГТС и прудов | В период весеннего половодья | Главы поселковой и сельских администраций, |  |  |
| 8. | Проверка готовности ГТС и прудов к пропуску весеннего половодья, с оформлением актов и представлением их в КЧС и ОПБ района | до 31.03. | Главы поселковой и сельских администраций |  |  |
| 9. | Организация информирования КЧС и ОПБ района о проводимых противопаводковых мероприятиях по защите наиболее важных объектов, жилых домов, коммуникаций | В период весеннего половодья | Главы поселковой и сельских администраций, сектор ЖКХ |  |  |
| 10. | Обеспечение безопасности населения, подготовка к возможной эвакуации, организация медицинской помощи и жизнеобеспечения, создание необходимых запасов продовольствия, медикаментов, кормов и фуража для скота | В период весеннего паводка | Главы поселковой и сельских администраций, управление сельского хозяйства, ЦРБ, специалист по делам ГО и ЧС |  |  |
| 11. | Проверка готовности объектов сельскохозяйственного назначения к прохождению паводковых вод, предупреждению смыва загрязняющих веществ (ядохимикатов, удобрений и иных инертных материалов) и подтопления запасов кормов | до 14.03. | Управление сельского хозяйства, комитет по охране природы |  |  |
| 12. | Обследование сельскохозяйственных объектов и скотомогильников, попадающих в зону подтопления паводковых вод | до 31.03. | ГБУ НО «Ветеринарное управление Ковернинского района», Управление с/х |  |  |
| 13. | Организация контроля за состоянием и работой гидротехнических сооружений (водосбросных и водопропускных сооружений, ограждающих и защитных дамб, накопителей жидких отходов) | В период весеннего половодья | Главы поселковой и сельских администрации, управление сельского хозяйства |  |  |
| 14. | Подготовка водопропускных труб, мостов к пропуску паводковых вод (половодий) | до 01.04. | ООО «Городецкая ДПМК», ООО «Магистраль», Главы поселковой и сельских администраций, руководители предприятий |  |  |
| 15. | Проведение лабораторного контроля качества питьевой воды в период весеннего половодья (паводка) и информирование о принятии мер по обеспечению населения качественной питьевой водой. | В период весеннего половодья | Руководители ЖКХ, главы поселковой и сельских администраций, руководители организаций (владельцы водопроводов) |  |  |
| 16. | Проведение дополнительной обваловки вокруг скважин, у которых есть вероятность подтопления | до 31.03. | Руководители ЖКХ, главы поселковой и сельских администраций |  |  |
| 17. | Организация работ по отводу талых вод от жилого фонда с целью недопущения попадания их в подвалы жилых домов | до 31.03. | Главы поселковой и сельских администраций |  |  |
| 18. | Организация дежурства должностных лиц Администрации района | По мере необходи-мости | Сектор ЖКХ и благоустройства |  |  |
| 19. | Организация работы оперативной группы КЧС и ОПБ района | В период весеннего половодья | Председатель КЧС и ОПБ района |  |  |
| 20. | Подготовка запасов материально-технических средств и финансовых ресурсов на ликвидацию ЧС и первоочередного обеспечения населения | до 25.04. | Главы поселковой и сельских администраций, начальник финансового управления |  |  |
| 21. | Подготовка материалов ( песок, грунт, щебень и др.) для сооружения дамб, водоотводов и ремонта дорожного покрытия. | до 31.03. | ООО «Городецкая ДПМК» |  |
| 22. | Подготовить расчёт сил и средств для проведения аварийно-спасательных работ | до 10.03. | Зав. сектором ГЗ и МП |  |
| 23. | Приобрести необходимый запас дезинфицирующих средств для проведения мероприятий по обеззараживанию воды в водопроводных сооружениях и сетях. | до 25.03. | Руководители ЖКХ, Главы поселковой и сельских администраций |  |
| 24. | Организация контроля за ежедневным вывозом твёрдых бытовых отходов с придомовых территорий и их санитарным содержанием | В период весеннего половодья | Руководители ЖКХ, главы поселковой и сельских администраций |  |
| 25. | Соблюдение технических регламентов водоподготовки при эксплуатации водопроводных и очистных сооружений. Обеспечение прохода талых вод, минуя канализационные сети | В период весеннего половодья | Руководители ЖКХ |  |
| 26. | Выделение средств из целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации ЧС в период паводка. | По мере необходи-мости, по решению КЧС | Финансовое управление |  |
| 27. | Контроль целевого использования средств, выделяемых из целевого финансового резерва района для предупреждения и ликвидации ЧС на превентивные мероприятия | до 01.05. | Финансовое управление, Зав. сектором ГЗ и МП |  |
| 28. | Обеспечение готовности систем оповещения к выполнению задач по предназначению при угрозе затопления и затоплении населенных пунктов и объектов экономики | В период весеннего половодья | Начальник службы связи и оповещения, зав. сектором ГЗ и МП |  |

Приложение 2

РАСЧЁТ

сил и средств Ковернинского района, привлекаемых к противопаводковым мероприятиям в 2015 году

| № п.п. | Наименование подразделений | Личный состав(чел) |  |  | Техника |  |  |  | Плав. средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ср. взрыв.для пиротехнич. работ (кг). Количество взрывчатых веществ | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч.водолазов | Пиротехники (чел./к-д) | Всего | Автомобильная | Инженерная | Специальная | Всего | Катера / Амфибии | Моторные лодки | Весельные лодки | Баржи / паромы | ТСВП | ПТС-М | Шлюпки | Плоты | Понтонные звенья ПМП | ИМР |  |  |
| 1. | ООО «Городецкая ДПМК» | 10 | - | - | 8 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 2-18-42 |
| 2. | МП ЖКХ «Ковернинское» | 12 | - | - | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-11-73 |
| 3. | МП ЖКХ «Сухоносовское» | 5 |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-55-23 |
| 4. | МП «Благоустройство» | 5 |  |  | 3 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-18-07 |
| 5. | МП «АТП Ковернинское» | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-13-31 |
| 6. | ОВД | 6 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 02 |
| 7. | ПЧ-140 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 |
| 8. | ЦРБ | 6 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03 |
| 9. | Администрация района | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-16-50 |
| 10. | Скоробогатовская с/а | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-55-21 |
| 11. | Администрация р.п. Ковернино | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-11-80 |
| 12. | Горевская с/а | 4 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-73-42 |
| 13. | Большемостовская с/а | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-15-96 |
| 14. | ООО «Магистраль» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89503464066 |
| Всего: |  | 67 | - | - | 29 | 15 | 8 | 6 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |