Приложение №1

к постановлению Администрации

Ковернинского муниципального района

от 09.11.2015 № 778
Техническое Задание КОНЦЕДЕНТА И ОСНОВНЫЕ мероприятиЯ, 

объем и источники инвестиций

В целях обеспечения полного удовлетворения потребностей Коверниского муниципального района Нижегородской области в услугах по водоснабжению  концессионер обязан предоставить план мероприятий по достижению целевых показателей развития систем водоснабжении  на территории Ковернинского муниципального района  и выполнению задач по созданию и (или) обеспечению необходимого уровня мощности систем водоснабжения  в соответствии с приведенными ниже требованиями.

Основные направления по созданию и (или) обеспечению необходимого уровня мощностей для достижения целевых показателей развития систем водоснабжения 
	№п/п
	Виды работ
	Сроки выполнения
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	Водопроводные сети и водонапорные башни
	

	1
	Демонтаж башни водонапорной д. Фатеево, установка частотного преобразователя
	2018
	210

	2
	Замена водопровода д. Фатеево, протяженность 700 п.м., диаметр 63 мм
	2018
	358

	3
	Бурение новой артезианской скважины д. Фатеево, дебит не менее 6 куб. м/час
	2018
	215

	4
	Замена водопровода с. Белбаж, протяженность 1200 п.м., диаметр 100 мм.
	2017
	638

	5
	Бурение новой артезианской скважины с. Белбаж, дебит не менее 10 куб. м/час
	2017
	380

	6
	Демонтаж водонапорной башни ул. Школьная, с. Белбаж, V-25 куб.м.,
установка частотного преобразователя
	2017
	250

	7
	Установка частотного преобразователя на водонапорной башне п. Заречный
	2017
	40

	8
	Бурение новой артезианской скважины п. Заречный, дебит не менее 7 куб. м/час
	2017
	215

	9
	Замена водопровод  п. Заречный, протяженность 1200 п.м., диаметр 63 мм
	2017
	394

	10
	Демонтаж водонапорной башни д. Овечкино, установка частотного преобразователя
	2018
	210

	11
	Замена водопровода д. Овечкино,  протяженность 1200 п.м., диаметр 63 мм
	2018
	394

	12
	Бурение новой артезианской скважины д. Овечкино, дебит не менее 6 куб.м./час
	2018
	200

	13
	Замена водопровода д. Вязовка  протяженность 1500 п.м. – диаметр 100 мм; 2000 п.м. – диаметр 50 мм
	2017-2018
	1118

	14
	Бурение новой скважины  д. Вязовка, дебит не менее 10 куб.м/ч
	2018
	540

	15
	Замена водопроводной башни дер. Вязовка,  V=25
	2018
	500

	16
	Замена водонапорной башни дер. Понурово, V=25
	2016
	500

	17
	Бурение новой артезианской скважины  д. Понурово, дебит не менее 10 куб.м./час
	2016
	430

	18
	Замена водопровода д. Понурово,  протяженность 1700 п.м. – диаметр 100 мм; 1000 п.м. – диаметр 50 мм
	2016
	1194

	19
	Замена участка водопровода р.п. Ковернино:
- ул. Чкалова, ул. Школьная протяженность 1500 п.м., диаметр 100 мм;

- ул. Советская протяженность 350 п.м. диаметр 100 мм.


	2016
	860

	
	Итого:
	
	8646


Приложение № 2

к постановлению Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области 

 

от 09.11.2015№ 778
 
Сообщение 

о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения сроком на 20 лет в отношении системы коммунальной инфраструктуры Ковернинского муниципального района Нижегородской области 
(объекты водоснабжения)
Концедент – Комитет имущественных отношений Администрация Ковернинского муниципального района Нижегородской области.

Местонахождение и почтовый адрес: 606570, Нижегородская область, р.п. Ковернино, ул. Карла Маркса, д. 4, контактный телефон/факс (8 83157) 2-28-64 адрес электронной почты:smirnov@adm.kvr.nnov.ru.

Официальный сайт, на котором размещены информационное сообщение, документация:www.torgi.gov.ru. и сайт администрации www.kovernino.ru.
Задаток в сумме – 100 000,00 рублей  перечисляется  на  счет:
наименование получателя платежа – р/с 40302810322023000015 в Волго-Вятском ГУ Банка России по Нижегородской области БИК 042202001 ОКТМО 22634151. Получатель: ИНН 5218003023, КПП 521801001, УФК по Нижегородской области (комитет имущественных отношений Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области л/с 05323013180).
Контактное лицо: Гурылева Марина Лаврентьевна.
Приглашает принять участие в открытом конкурсе на заключение концессионного соглашения сроком на 20 лет в отношении имущества Ковернинского муниципального района Нижегородской области. Объект концессионного соглашения - объекты водоснабжения.

Предмет конкурса: - право заключения концессионного соглашения в отношении объектов  водоснабжения  имущества Ковернинского муниципального района.

Объект Соглашения и его местонахождение: 
Артезианские скважины

	№ п/п
	Скважина
	Адрес
	Глубина
(м)
	Год ввода в эксплуатацию
	Дебит
(м[image: image2.png]


)
	Балансовая стоимость

(руб.)
	Данные государственной регистрации права на объект

	1
	Арт. Скважина  
	Ковернинский район, д. Фатеево
	25
	1989
	6
	0
	Серия 52 АЕ № 135012 от 10 сентября 2013

	2
	Арт. Скважина  
	Ковернинский район, д. Белбаж
	45
	1990
	10
	0
	Серия 52 АЕ № 135018 от 10 сентября 2013

	3
	Арт. Скважина  
	Ковернинский район, пос. Заречный
	18
	1990
	10
	нет данных
	Серия 52 АД № 872902 от 06 сентября 2013

	4

	Арт. Скважина  
	Ковернинский район, д. Овечкино
	25
	1990
	10
	1509,00
	Серия 52 АД № 872900 от 06 сентября 2013

	5
	Арт. Скважина  
	Ковернинский район, д. Вязовка
	45
	1987
	10
	нет данных
	Серия 52 АЕ № 135019 от 10 сентября 2013

	6
	Арт. Скважина  
	Ковернинский район, д. Понурово
	35
	1989 
	10
	184341,28
	Серия 52 АЕ № 135017 от 10 сентября 2013

	7
	Арт. Скважина 
литера Ж
	Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Полевая
	40
	1979
	10
	49257
	Серия 52 АД № 165514 от 03 февраля 2012

	8
	Арт. Скважина 

литера Ш
	Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Полевая
	40
	1979
	10
	49257
	Серия 52 АД № 165514 от 03 февраля 2012

	9
	Арт. Скважина
литера Ф
	Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Казанина
	32
	1985
	20
	53668
	Серия 52 АД № 165514 от 03 февраля 2012

	10
	Арт. Скважина 

литера Я
	Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Казанина
	40
	1985
	40
	53668
	Серия 52 АД № 165514 от 03 февраля 2012

	11
	Арт. Скважина
литера Р
	Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Хайдукова
	40
	1985
	16
	53668
	Серия 52 АД № 165514 от 03 февраля 2012

	12
	Арт. Скважина

литера С
	Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Хайдукова
	32
	1985
	16
	53668
	Серия 52 АД № 165514 от 03 февраля 2012

	13
	Арт. Скважина
литера П
	Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ,
	26
	1985
	20
	53668
	Серия 52 АД № 165514 от 03 февраля 2012

	14
	Арт. Скважина

литера Ю
	Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ,
	26
	1985
	20
	53668
	Серия 52 АД № 165514 от 03 февраля 2012

	15
	Арт. Скважина
литера И
	Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Школьная
	40
	2006
	30
	155498,8
	Серия 52 АД № 165514 от 03 февраля 2012

	16
	Арт. Скважина
литера О
	Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Заводская
	40
	1984
	10
	Нет данных
	Серия 52 АД № 165514 от 03 февраля 2012


Водонапорные башни

	№ п/п
	Башня
	Адрес
	Объем (м³)
	Год постройки
	Балансовая стоимость

(руб.)
	Данные государственной регистрации права на объект

	1
	Водонапорная башня 
	Ковернинский район, дер. Фатеево
	20 м³
высота 8 м
	1989
	0
	Серия 52 АД № 872897 от 06 сентября 2013

	2
	Водонапорная башня
	Ковернинский район, с. Белбаж, ул. Школьная
	20 м³
высота

10 м
	1990


	0
	Серия 52 АЕ № 135015 от 10 сентября 2013

	3
	Водонапорная башня 
	Ковернинский район, пос. Заречный
	15 м³

высота

5 м
	1990
	нет данных
	Серия 52 АЕ № 135004 от 09 сентября 2013

	4
	Водонапорная башня 
	Ковернинский район, д. Овечкино
	25 м³

высота

10 м
	1990
	0
	Серия 52 АД № 872898 от 06 сентября 2013

	5
	Водонапорная башня
	Ковернинский район

д. Вязовка
	20 м³

высота

8 м
	1987
	нет данных
	Серия 52 АЕ № 135016 от 10 сентября 2013

	6
	Водонапорная башня
	Ковернинский район, дер. Понурово
	10 м³

высота

5 м
	1989
	нет данных
	Серия 52 АЕ № 135013 от 10 сентября 2013

	7
	Водонапорная башня
литера З
	Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ,
	50 м3
	1973
	36551
	Серия 52 АД № 165514 от 03 февраля 2012

	8
	Водонапорная башня
литера У
	Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Казанина
	50 м3
	1980
	235244,73
	Серия 52 АД № 165514 от 03 февраля 2012

	9
	Водонапорная башня

литера Н
	Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Заводская
	50 м3
	1979
	Нет данных
	Серия 52 АД № 165514 от 03 февраля 2012

	10
	Водонапорная башня

литера Т
	Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Хайдукова
	50 м3
	2005
	331873,28
	Серия 52 АД № 165514 от 03 февраля 2012

	11
	Водонапорная башня

литера Ч
	Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Школьная
	50 м3
	2005
	56164,45
	Серия 52 АД № 165514 от 03 февраля 2012


Водопроводные сети

	№п/п
	Сети
	Адрес
	Протяженность

м
	Год постройки/реконструкция
	Балансовая стоимость

(руб.)
	Данные государственной регистрации права на объект

	1
	Водопровод
	Ковернинский район, д. Фатеево
	812
	1989
	0
	Серия 52 АЕ № 135021 от 10 сентября 2013

	2
	Водопровод
	Ковернинский район, с. Белбаж
	2171
	1990
	0
	Серия 52 АЕ № 135020 от 10 сентября 2013

	3
	Водопровод
	Ковернинский район, пос. Заречный
	605
	1990
	нет данных
	Серия 52 АД № 872903 от 06 сентября 2013

	4
	Водопровод 
	Ковернинский район, д. Овечкино
	1133
	1990
	3003,00
	Серия 52 АД № 872901 от 06 сентября 2013

	5
	Водопровод
	Ковернинский район, д. Вязовка
	585
	1987
	нет данных
	Серия 52 АЕ № 135014 от 10 сентября 2013

	6
	Водопровод
	Ковернинский район, д. Понурово
	1668
	1989
	11155,00
	Серия 52 АЕ № 135325 от 21 октября 2013

	7
	Водопровод
	Ковернинский район, р.п. Ковернино
	25500
	1974
	815529,00
	Серия 52 АД № 165514

от 03 февраля 2012


Помещение, оборудование

	№ п/п
	Наименование
	Адрес
	Площадь

(м²)
	Данные государственной регистрации права на объект

	1
	Павильон

литера А
	Ковернинский района, р.п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ
	3,7
	Серия 52 АД № 165514

от 03 февраля 2012

	2
	Павильон

литера Е
	Ковернинский района, р.п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ
	11,6
	

	3
	Пункт управления

литера  Д
	Ковернинский района, р.п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ
	9
	

	4
	Пункт управления

литера  К
	Ковернинский района, р.п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ
	5
	

	5
	Пункт управления

литера  Л
	Ковернинский района, р.п. Ковернино, ул.Полевая
	20
	

	6
	Пункт управления

литера  Г
	Ковернинский района, р.п. Ковернино,ул. Казанина
	14,5
	

	7
	Пункт управления

литера  Б
	Ковернинский района, р.п. Ковернино, ул. Хайдукова
	20,4
	

	8
	Пункт управления

литера  М
	Ковернинский района, р.п. Ковернино, ул. Заводская
	15
	


Срок действия концессионного соглашения со дня подписания концессионного соглашения 20 лет.
Требования к участникам конкурса.
Участником конкурса может быть индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.

 Претендент на участие в конкурсе должен соответствовать следующим требованиям:

1) требованию о непроведении ликвидации претендента на участие в конкурсе (юридического лица) и отсутствии решения арбитражного суда о признании претендента на участие в конкурсе (юридического лица, индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства; 

2) требованию о неприостановлении деятельности претендента на участие в конкурсе в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

Критерии конкурса и их параметры.
	№ п/п
	Наименование критериев открытого конкурса
	Значения критериев Конкурса

	1.
	Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на весь срок действия концессионного соглашения,

 (млн. руб.)
	Размер расходов на реконструкцию объектов должен быть не  менее, указанной в техническом задании концедента

	2.
	Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера:

	2.1.
	Базовый уровень операционных расходов в год, (тыс. руб.) (в ценах 2015 года, с учетом НДС)
	3 835,41

	2.2.
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: 

	Показатели качества воды

	2.2.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	0

	2.2.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	0

	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	2.2.3.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжения, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед/ км
	0

	Показатели энергетической эффективности

	2.2.4
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
	0

	2.2.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемую в сеть, кВт.ч/куб.м
	1,53

	3. 
	Нормативный уровень прибыли,  % 
	0

	4.
	Расходы, финансируемые за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения
	Не предусмотрены

	5.
	Расходы, финансируемые за счет средств концедента  на использование и эксплуатацию  концессионного соглашения 
	Не предусмотрены


Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации: на основании заявления (поданного в письменной форме) любого заинтересованного лица по адресу: 606570, Нижегородская область, Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Карла Маркса, д. 4, (комитет имущественных отношений), ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 8 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru и сайте администрации www.kovernino.ru.

Концессионная плата  - Концессионная плата по Концессионному соглашению не устанавливается.
Срок, место и время подачи заявок на участие в конкурсе – с 8ч.00 мин. 13 ноября 2015 г до 17 ч 00 мин. 28 декабря  2015г (время местное) по адресу: 606570, Нижегородская область, Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Карла Маркса, д. 4, (комитет имущественных отношений)  ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 8 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Заявка на участие в конкурсе оформляется согласно конкурсной документации.

Вскрытие конвертов с заявками – в 10ч 00 мин. 29 декабря  2015г (время местное) по адресу: 606570, Нижегородская область, Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Карла Маркса, д. 4, малый зал.

Предварительный отбор участников открытого конкурса проводится в 11ч 00мин. 29 декабря 2015г. (время местное) по адресу: 606570, Нижегородская область, Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Карла Маркса, д. 4, малый зал.

Срок, место и время представления конкурсных предложений –с 12 января 2016г. по 18 января 2016г. (время местное) по адресу: 606570, Нижегородская область, Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Карла Маркса, д. 4, (комитет имущественных отношений).  ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Порядок представления конкурсных предложений, осуществляется согласно конкурсной документации.

Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями и определение победителя Конкурса – в 10ч.00мин 19 января 2016 года (время местное) по адресу: 606570, Нижегородская область, Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Карла Маркса, д. 4, малый зал.
Срок, место и время рассмотрения и оценки конкурсных предложений - в 11ч.00мин 19 января 2016г. (время местное) по адресу: 606570, Нижегородская область, Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Карла Маркса, д. 4, малый зал.

Порядок определения победителя конкурса: победителем конкурса признается участник  конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке, предусмотренном конкурсной  документацией.

Результаты проведения конкурса – не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания комиссией протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений.

Срок подписания членами комиссии протокола о результатах проведения конкурса: не позднее  чем через 5 (пять) рабочих дней со дня подписания членами  конкурсной комиссии протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений.      

Срок подписания концессионного соглашения: Концессионное соглашение должно быть подписано не позднее, чем  через 10 (десять) дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса.

	
	
	Приложение № 3
к постановлению Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области

09.11.2015 № 778


Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения сроком на 20 лет в отношении системы коммунальной инфраструктуры Ковернинского муниципального района Нижегородской области

(объекты водоснабжения)
2015 год

Общие положения

Настоящая конкурсная документация утверждена  Постановлением Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области  от «09»  ноября 2015 года  № 778   «О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения сроком на 20 лет в отношении системы коммунальной инфраструктуры Ковернинского муниципального района Нижегородской области.
(объекты водоснабжения)».
Для целей настоящей конкурсной документации используются следующие термины:

Задаток – денежные средства, вносимые заявителем в срок, размере и порядке, установленном конкурсной документацией, в качестве обеспечения исполнения обязательства заявителя по заключению концессионного соглашения.
Закон о концессионных соглашениях – Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
Заявитель – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.
Заявка – комплект документов, представленный заявителем для участия в конкурсе в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.
Иное имущество - имущество, которое образует единое целое с Объектом Соглашения и/или предназначено для использования по общему назначению с Объектом Соглашения, и предоставляется концессионеру во временное владение и пользование в целях осуществления концессионером деятельности по реконструкции объектов водоснабжения.

Иное лицо, заключающее концессионное соглашение – иное лицо, в отношении которого принято решение о заключении концессионного соглашения в соответствии с положениями Закона о концессионных соглашениях.

Конкурс – открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры Ковернинского муниципального района Нижегородской области  (объекты водоснабжения). 

Конкурсная документация – комплект документов, определяющих условия и критерии конкурса, требования к заявителям и участникам конкурса, порядок проведения конкурса, а также другие положения и условия в соответствии с Законом о концессионных соглашениях.

Конкурсная комиссия – конкурсная комиссия по проведению конкурса.  
Конкурсное предложение – комплект документов, представленный на рассмотрение конкурсной комиссии участником конкурса, в соответствии с требованиями конкурсной документации.
Концедент – Комитет имущественных отношений Администрация Ковернинского муниципального района Нижегородской области.

Концессионер – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица, признанное победителем конкурса или иным лицом, заключающим соглашение, и подписавшее концессионное соглашение.
Концессионное соглашение – заключаемое между концедентом и концессионером соглашение, проект которого указан в Приложении № 1 к конкурсной документации.

Критерии конкурса – установленные в конкурсной документации в соответствии с Законом о концессионных соглашениях, показатели и их значения, используемые для оценки конкурсных предложений участников конкурса.

Объект Соглашения - объекты водоснабжения. 

Официальные сайты – официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru и официальный сайт концедента - www.kovernino.ru.
Победитель конкурса – участник конкурса, определенный решением конкурсной комиссии, как представивший в своем конкурсном предложении наилучшие условия в соответствии с критериями конкурса.
Решение о заключении концессионного соглашения – постановление Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области.  
Система коммунальной инфраструктуры - объекты водоснабжения.

Участник конкурса – заявитель, в отношении которого конкурсной комиссией по результатам проведения предварительного отбора принято решение о его допуске к дальнейшему участию в конкурсе и который вправе направить в конкурсную комиссию свое конкурсное предложение в сроки, установленные конкурсной документацией.

Термины, используемые в Конкурсной документации и не определенные в настоящем разделе, применяются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации.

1. Условия Конкурса
1.1.Настоящая Конкурсная документация устанавливает условия проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры Ковернинского муниципального района Нижегородской области (объекты водоснабжения)

1.2.Концедентом является Комитет имущественных отношений Администрация Коверниского муниципального района Нижегородской области. 

1.3.Организатором конкурса является Администрация Ковернинского муниципального района Нижегородской области. Адрес: 606570, Нижегородская область, Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Карла Маркса, д. 4. 

1.4.Объект концессионного соглашения предоставляется на срок 20 лет со дня подписания концессионного соглашения, в целях осуществления деятельности по реконструкции объектов водоснабжения.

2. Состав и описание объекта Концессионного соглашения и иного имущества

2.1. Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта Соглашения и иного имущества, передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению, приведены в Приложении №_2_ к Конкурсной документации.

2.2. Сведения об Объекте Соглашения, отнесенные в соответствии с законодательством Российской Федерации к государственной тайне, не подлежат опубликованию в средствах массовой информации, размещению в сети "Интернет". Концедент предоставляет указанные сведения об объекте концессионного соглашения на основании запроса.

3. Порядок предоставления Концедентом информации об объекте концессионного соглашения, а также доступа на объект концессионного соглашения
3.1. Участник конкурса или заявитель имеет право запросить у Концедента дополнительные сведения об объекте соглашения или ином имуществе на основании запроса. 

4. Требования,  в соответствии с которыми проводится предварительный отбор Участников конкурса

4.1. К Заявителю предъявляются следующие требования, в соответствии с которыми проводится предварительный отбор Участников конкурса:

4.1.1.  заявителем является индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица;

4.1.2. отсутствует решение о ликвидации юридического лица – Заявителя или о прекращении физическим лицом – Заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

4.1.3. отсутствует решение о признании Заявителя банкротом или об открытии в отношении него конкурсного производства.

4.2. В обеспечение исполнения обязательства по заключению Концессионного соглашения Заявитель вносит Задаток в размере и порядке, указанных в разделе 12 Конкурсной документации.

4.3. В случае, если Заявителем выступают действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более юридических лица, то требованиям, установленным настоящим разделом, должно соответствовать каждое юридическое лицо – участник указанного простого товарищества.

4.4. Уступка или иная передача прав и обязанностей Заявителя или Участника Конкурса другому лицу либо другому Заявителю или Участнику Конкурса не допускается.

5. Критерии Конкурса

5.1. В соответствии с условиями Конкурса установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) значения критериев, на основе которых осуществляется оценка Конкурсных предложений Участников  Конкурса.

Критерии конкурса и их параметры.

	№ п/п
	Наименование критериев открытого конкурса
	Значения критериев Конкурса

	1.
	Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на весь срок действия концессионного соглашения,

 (млн. руб.)
	Размер расходов на реконструкцию объектов должен быть не  менее, указанной в техническом задании концедента

	2.
	Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера:

	2.1.
	Базовый уровень операционных расходов в год, (тыс. руб.) (в ценах 2015 года, с учетом НДС)
	3 835,41

	2.2.
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: 

	Показатели качества воды

	2.2.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	0

	2.2.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	0

	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	2.2.3.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжения, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед/ км
	0

	Показатели энергетической эффективности

	2.2.4
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
	0

	2.2.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемую в сеть, кВт.ч/куб.м
	1,53

	3. 
	Нормативный уровень прибыли для метода индексации установленных тарифов, %
	0

	4.
	Расходы, финансируемые за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения
	Не предусмотрены

	5.
	Расходы, финансируемые за счет средств концедента  на использование и эксплуатацию  концессионного соглашения 
	Не предусмотрены


6. Перечень документов и материалов, представляемых Заявителями и Участниками конкурса

6.1. Для участия в предварительном отборе Участников конкурса Заявитель представляет в Конкурсную комиссию следующие документы и материалы:

6.1.1. Заявка, составленная в соответствии с требованиями, указанными в разделе 8 Конкурсной документации; 

6.1.2. удостоверенные подписью и печатью Заявителя сведения о заявителе: организационно-правовая форма, наименование, адрес фактического местоположения, почтовый адрес, номер контактного телефона, реквизиты расчетного счета Заявителя.

6.1.3. для индивидуального предпринимателя или российского юридического лица – оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) (далее – ЕГРЮЛ), для иностранного юридического лица – оригинал или копия документа, подтверждающего надлежащую (в соответствии с личным законом указанного юридического лица) регистрацию органом публичной власти создания, реорганизации указанного юридического лица, внесения изменений в его учредительные документы и иных подлежащих регистрации действий, надлежащим образом удостоверенный и имеющий в качестве приложения заверенный перевод на русский язык указанного документа. При этом дата выдачи выписки или иного документа, указанного в настоящем подпункте, должна быть не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования сообщения о проведении Конкурса; 

6.1.4. для юридического лица – оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Заявку, на осуществление им действий от имени Заявителя: решение о назначении на должность единоличного исполнительного органа, протокол (выписка из протокола) об избрании (назначении) на должность, договор о передаче полномочий единственного исполнительного органа, доверенность, выданная Заявителем, лицу, подписавшему заявку, и (или) иные документы;

6.1.5. нотариально удостоверенные копии учредительных и регистрационных документов Заявителя: устав юридического лица, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ;

6.1.6. оригиналы или нотариально заверенные копии решений об одобрении сделок – Концессионного соглашения, если такое одобрение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6.2. Участник конкурса представляет в Конкурсную комиссию:

6.2.1. Конкурсное предложение в двух экземплярах (оригинал и копия) по форме, согласно Приложению №4;
6.2.2. документы и материалы, подтверждающие возможность достижения Участником конкурса значений Критериев конкурса, указанных им в Конкурсном предложении:

a) Инвестиционную программу с перечнем мероприятий по созданию и реконструкции Объекта Соглашения, обеспечивающих достижение предусмотренных Техническим заданием Концедента, приведенном в Приложении № 1 к постановлению Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области  от 09.11.2015 № 778, целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности Концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий;

b) календарные графики проведения соответствующих мероприятий, 

c) технико-экономические расчеты и обоснования.

6.2.3. письменное подтверждение Участником конкурса того, что:

a) все документы и сведения, включенные им в состав представленной ранее Заявки, остались без изменения, и на момент подачи Конкурсного предложения соответствуют действительности, 

b) в случае, если указанные изменения произошли, подтверждение того, что Участник конкурса с учетом таких изменений по отношению к представленной ранее Заявке соответствует требованиям Конкурсной документации и что Конкурсная комиссия была предварительно уведомлена о таких изменениях, соответствующее Уведомление о замене рассмотрено и такие изменения согласованы Конкурсной комиссией;

6.2.4. удостоверенную подписью и печатью Участника конкурса опись документов и материалов, представленных им для участия в Конкурсе, в двух экземплярах (оригинал и копия);

6.3. В случае, если Заявителем или Участником конкурса выступают действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двух и более юридических лица, то документы и материалы, указанные в пунктах 6.1.2. – 6.1.7., 6.2.3.,  Конкурсной документации, представляет каждое из указанных юридических лиц, а документы, указанные в пункте 6.1.1.,  6.2.1., 6.2.2., 6.2.4. Конкурсной документации, – одно из указанных юридических лиц.

7. Сообщение о проведении Конкурса
В соответствии с постановлением Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области  от 09.11.2015 № 778, сообщение о проведении Конкурса подлежит размещению на Официальных сайтах - www.torgi.gov.ru и официальном сайте концедента -www.kovernino.ru.
8. Порядок представления Заявок и предъявляемые к ним требования
8.1. Заявки должны отвечать требованиям, установленным к таким Заявкам Конкурсной документацией, и содержать документы и материалы, предусмотренные Конкурсной документацией и подтверждающие соответствие Заявителей требованиям, предъявляемым к Участникам конкурса.

8.2. Заявка оформляется на русском языке в письменной произвольной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью Заявителя, и представляется в Конкурсную комиссию в отдельном запечатанном конверте лично Заявителем либо его представителем по нотариально удостоверенной доверенности. Копия  Заявки должна соответствовать оригиналу Заявки по составу документов и материалов. В случае расхождений Конкурсная комиссия и Концедент следуют оригиналу Приложению № 3.

8.3. Документы представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью уполномоченного представителя Заявителя виде с указанием на обороте последнего листа Заявки количества страниц. 

8.4. К Заявке прилагается удостоверенная подписью Заявителя опись представленных им документов и материалов, оригинал которой остается в Конкурсной комиссии, копия - у Заявителя. Опись документов и материалов Заявки не сброшюровывается с материалами и документами Заявки. Опись документов и материалов Заявки также представляется в количестве двух экземпляров (оригинал и копия).

8.5. Документы, для которых в приложениях к Конкурсной документации содержатся рекомендуемые формы, могут быть составлены в  соответствии с этими формами. При этом Заявитель вправе использовать иные формы представления требуемой информации, но их содержание должно соответствовать содержательной части рекомендуемых форм. 

8.6.Заявки представляются в Конкурсную комиссию в запечатанных конвертах с пометкой «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (объекты водоснабжения)». На конверте с Заявкой также указывается наименование и адрес Заявителя.

8.7.Конверт на местах склейки должен быть подписан уполномоченным лицом Заявителя и пропечатан печатью Заявителя (при ее наличии).
8.8. При поступлении Заявок без указанных в настоящем пункте пометок на конвертах они не считаются Заявкой и не подлежат рассмотрению Конкурсной комиссией.
8.9.Представленная в Конкурсную комиссию Заявка подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других Заявок. На копии описи представленных Заявителем документов и материалов делается отметка о дате и времени представления Заявки с указанием номера этой Заявки.
8.10.Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в конкурсе.
9.Место и срок предоставления Заявок

9.1.Заявка должна быть представлена в Конкурсную комиссию по адресу: 606570 Нижегородская обдасть, Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Карла Маркса, д. 4, (комитет имущественных отношений) контактный телефон (8 83157)2-28-64,  в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., кроме перерыва на обед с 12 час. 00 мин. по 13 час.00 мин., по московскому времени с 13 ноября  2015 г. до 17 час. 00 мин.  28 декабря 2015 года.
       9.2.Срок поступления Заявки определяется по дате и времени регистрации конверта с Заявкой в журнале регистрации Заявок и по дате и времени, проставленным при приеме Заявки на копии описи документов и материалов такой Заявки.

       9.3.Конверт с Заявкой, представленной в Конкурсную комиссию по истечении срока представления Заявок, установленного в пункте 9.1. Конкурсной документации, не вскрывается и возвращается представившему ее Заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Заявки.

        9.4. В случае поступления такой Заявки по почте конверт с Заявкой не вскрывается и возвращается представившему ее Заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Заявки, по адресу Заявителя, указанному на конверте.

10.Порядок, место и срок предоставления Конкурсной документации

10.1.Конкурсная документация предоставляется в письменной форме на основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица по адресу: 606570, Нижегородская область, Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Карла Маркса, д. 4, (комитет имущественных отношений).  контактный телефон (8 83157) 2-28-64,  в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., кроме перерыва на обед с 12 час. 00 мин. по 13 час.00 мин., по московскому времени со дня опубликования сообщения о проведении Конкурса до   09 час. 00 мин., 28 декабря 2015 года.      

10.2.Конкурсная документация размещается на Официальных сайтах одновременно с размещением сообщения о проведении Конкурса.
10.3.Плата за предоставление Конкурсной документации не взимается.

11.Порядок предоставления разъяснений положений Конкурсной документации
11.1.Заявитель вправе обратиться в Конкурсную комиссию за разъяснениями положений Конкурсной документации, оформив запрос письменно.

11.2.Конкурсная комиссия обязана предоставлять в письменной форме разъяснения положений Конкурсной документации по запросу Заявителя, если такой запрос поступил в Конкурсную комиссию не позднее, чем за 10 рабочих дней до дня истечения срока представления Заявок.
11.3.Разъяснения положений Конкурсной документации направляются Конкурсной комиссией каждому Заявителю не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня истечения срока представления Заявок, с приложением содержания запроса без указания Заявителя, от которого поступил запрос.
11.4.Разъяснения положений Конкурсной документации с приложением содержания запроса без указания Заявителя, от которого поступил запрос, одновременно с направлением Заявителям размещаются на Официальных сайтах. 

11.5.Конкурсная комиссия настоящим уведомляет, что разъяснения положений Конкурсной документации не должны и не будут изменять ее суть.

12.Способ обеспечения исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению

        12.1.Способом обеспечения исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению является предоставление непередаваемой безотзывной банковской гарантии, соответствующей утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем» требованиям к таким гарантиям. 

12.2.Размер обеспечения исполнения концессионного соглашения – 8 646 000,00 (Восемь миллионов шестьсот сорок шесть тысяч) рублей. Срок банковской гарантии – 1 (один) год с последующей ежегодной пролонгацией.
13.Размер, порядок, срок внесения Задатка

              13.1.Каждый Заявитель в целях обеспечения своих обязательств по заключению Концессионного соглашения должен осуществить внесение Задатка в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

13.2.Задаток должен поступить до дня окончания приема заявок.
13.3.Задаток уплачивается Заявителем на счет со следующими реквизитами: 

р/с 40302810322023000015 в Волго-Вятском ГУ Банка России по Нижегородской области БИК 042202001 ОКТМО 22634151. Получатель: ИНН 5218003023, КПП 521801001, УФК по Нижегородской области (комитет имущественных отношений Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области л/с 05323013180).

Назначение платежа: «Задаток в обеспечение исполнения обязательств по заключению концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры». 

13.4.Сумма задатка возвращается Концедентом Участнику конкурса или Заявителю путем перечисления денежных средств в размере внесенного Заявителем Задатка на расчетный счет Участника конкурса или Заявителя, указанного в Заявке, после наступления одного из следующих событий:

13.4.1. В случае отказа Концедента от проведения настоящего Конкурса внесенные суммы Задатка возвращаются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления Концедентом уведомления об отказе от дальнейшего проведения Конкурса;

13.4.2.В случае отзыва Заявителем Заявки (в любое время до истечения срока представления Заявок в Конкурсную комиссию) внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Конкурсной комиссией уведомления об отзыве Заявки;

13.4.3.В случае отзыва Участником конкурса Конкурсного предложения (в любое время до истечения срока представления в Конкурсную комиссию Конкурсных предложений) внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Конкурсной комиссией уведомления об отзыве Конкурсного предложения;

13.4.4.В случае получения Заявки после истечения срока представления Заявок внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения таковой Заявки;

13.4.5.В случае получения Конкурсного предложения после истечения срока представления Конкурсных предложений внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого Конкурсного предложения;

13.4.6. В случае, если Конкурсной комиссией принято решение об отказе в допуске Заявителя к участию в Конкурсе, внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола проведения Предварительного отбора;

13.4.7.Сумма Задатка возвращается Заявителю, представившему единственную Заявку, если:

- Заявителю не было предложено представить Концеденту предложение о заключении Концессионного соглашения, - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся;

- Заявитель не представил Концеденту предложение о заключении Концессионного соглашения, - в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня истечения установленного срока представления предложения о заключении Концессионного соглашения;

- Концедент по результатам рассмотрения представленного Заявителем, предложения о заключении Концессионного соглашения не принял решение о заключении с таким Заявителем Концессионного соглашения, - в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня истечения установленного срока рассмотрения Концедентом предложения о заключении Концессионного соглашении;

13.4.8.В случае, если в тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся по результатам рассмотрения представленного только одним Участником конкурса Конкурсного предложения Концедентом не было принято  решение о заключении с этим Участником конкурса Концессионного соглашения, Задаток, внесенный этим Участником конкурса, возвращается ему в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня истечения указанного срока;

13.4.9. В случае если конкурс был признан состоявшимся суммы внесенных Задатков возвращаются всем Участникам конкурса, за исключением Победителя конкурса, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса. Победителю конкурса, подписавшему Концессионное соглашение, внесенный им Задаток возвращается в течение пяти рабочих дней после заключения Концессионного соглашения.

13.5.Победителю конкурса, не подписавшему в установленный срок Концессионного соглашения, внесенный им Задаток не возвращается.

14.Концессионная плата

14.1.Концессионная плата по Концессионному соглашению не предусмотрена. 

15.Порядок, место и срок представления Конкурсных предложений

15.1.Конкурсное предложение должно быть оформлено Участниками конкурса в соответствии с требованиями Конкурсной документации и представлено по адресу: 606570, Нижегородская область, Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Карла Маркса, д. 4 (комитет имущественных отношений)  контактный телефон (8 83157)2-28-64,  в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., кроме перерыва на обед с 12 час. 00 мин. по 13 час.00 мин., по московскому времени с 12 января 2016 года по 18 января 2016 г.
15.2.Конкурсное предложение оформляется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью Участника конкурса, и представляется в конкурсную комиссию в установленном конкурсной документацией порядке в отдельном запечатанном конверте. К Конкурсному предложению прилагается удостоверенная подписью Участника конкурса опись представленных им документов и материалов в двух экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у Участника конкурса. 

15.3.Все страницы оригинала Конкурсного предложения должны быть четко помечены надписью «ОРИГИНАЛ». Все страницы копии Конкурсного предложения должны быть помечены надписью «КОПИЯ». При этом копия Конкурсного предложения должна соответствовать оригиналу Конкурсного предложения по содержанию и составу документов и материалов. В случае расхождений между оригиналом и копией преимущественную силу имеет оригинал Конкурсного предложения.

15.4.Документы представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью Участника конкурса или его полномочного представителя виде с указанием на обороте последней страницы Конкурсного предложения количества страниц. 

15.5.Опись документов и материалов Конкурсного предложения не брошюруется с материалами и документами Конкурсного предложения. Опись документов и материалов Конкурсного предложения также представляется в количестве двух экземпляров (оригинал и копия).

15.6.Конкурсное предложение, предоставленное с нарушением требований, установленных Конкурсной документацией, не рассматривается Конкурсной комиссией и по решению Конкурсной комиссии признается несоответствующим требованиям Конкурсной документации. 

15.7.На конверте с Конкурсным предложением должно быть указано: «КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КОНКУРСУ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (объекты водоснабжения)». Кроме того, на конверте с Конкурсным предложением указывается наименование и местонахождение (почтовый адрес) или фамилия, имя, отчество и место жительство (для индивидуальных предпринимателей) Участника конкурса, представляющего Конкурсное предложение.

15.8.Конверт на местах склейки должен быть подписан Участником конкурса или его уполномоченным лицом и скреплен печатью (при ее наличии).

15.9.При поступлении конвертов с Конкурсными предложениями без указанных в настоящем пункте пометок на конвертах они не считаются Конкурсными предложениями и не подлежат рассмотрению Конкурсной комиссией.

15.10.Представление Конкурсного предложения осуществляется Участником конкурса путем подачи в Конкурсную комиссию запечатанного конверта, содержащего оригинал и копию Конкурсного предложения и 2 (два) экземпляра (оригинал и копия) описи документов и материалов в составе Конкурсного предложения. 

15.11.Представленное в Конкурсную комиссию Конкурсное предложение подлежит регистрации в журнале регистрации конкурсных предложений под порядковым номером с указанием даты и точного времени его представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других конкурсных предложений. На копии описи представленных Участником конкурса документов и материалов делается отметка о дате и времени представления конкурсного предложения с указанием номера этого конкурсного предложения. 

15.12.Участник конкурса вправе представить Конкурсное предложение на заседании Конкурсной комиссии в момент вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, который является моментом истечения срока представления конкурсных предложений. После истечения установленного в настоящем разделе срока Конкурсные предложения не принимаются.

15.13.Конверт с Конкурсным предложением, представленным в Конкурсную комиссию после истечения срока представления Конкурсных предложений, не вскрывается и возвращается представившему ее Участнику Конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Конкурсного предложения

15.14.В случае поступления такого Конкурсного предложения по почте конверт с Конкурсным предложением не вскрывается и возвращается представившему ее Участнику конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Конкурсного предложения, по адресу Участника конкурса, указанному на конверте.

16.Порядок и срок изменения и (или) отзыва Заявок и Конкурсных предложений

16.1.Заявитель вправе изменить или отозвать свою Заявку в любое время до истечения срока представления в Конкурсную комиссию Заявок. Изменение Заявки или уведомление о ее отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в Конкурсную комиссию до истечения срока представления Заявок.

16.2.Изменение в Заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с требованиями раздела 8 Конкурсной документации. Конверты дополнительно маркируются словом «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (объекты водоснабжения)».

16.3. Регистрация изменений и уведомлений об отзыве Заявки производится в том же порядке, что и регистрация Заявки в соответствии с требованиями Конкурсной документации.

16.4.Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое Конкурсное предложение в любое время до истечения срока представления в Конкурсную комиссию конкурсных предложений. Изменение Конкурсного предложения или уведомление о его отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений.

16.5.Изменение Конкурсного предложения должно быть составлено, оформлено, запечатано, маркировано и представлено в соответствии с разделом 15 Конкурсной документации. 

16.6.Конверты с изменениями Конкурсных предложений маркируются «ИЗМЕНЕНИЕ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (объекты водоснабжения)». На конвертах с изменениями также указывается наименование и местонахождение (почтовый адрес) или фамилия, имя, отчество и место жительство (для индивидуальных предпринимателей) Участника конкурса, направившего изменение Конкурсного предложения.

16.7.В случае, если изменение Конкурсного предложения влечет за собой также изменение ранее предоставленных в составе Конкурсного предложения документов и (или) материалов, Участник конкурса обязан предоставить в составе изменений Конкурсного предложения новые документы и материалы (документы и материалы в новой редакции) и перечень документов и материалов, ранее предоставленных Участником конкурса, но не подлежащих рассмотрению Конкурсной комиссией в связи с их изменением и утратой их актуальности.

16.8.Регистрация изменений Конкурсного предложения и уведомления об отзыве Конкурсного предложения производится в том же порядке, что и регистрация Конкурсного предложения в соответствии Конкурсной документацией.

17.Порядок и время вскрытия конвертов с Заявками

17.1.Конверты с Заявками вскрываются на заседании Конкурсной комиссии по адресу: 606570, Нижегородская область, Ковернинский район, р. п. Ковернино, ул. Карла Маркса, малый зал контактный телефон (8 83157) 2-28-64 , в 10 час. 00 мин. по московскому времени  29 декабря 2015 года.

17.При этом объявляются и заносятся в протокол о вскрытии конвертов с заявками наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место жительства) каждого Заявителя, конверт с Заявкой которого вскрывается, а также сведения о наличии в этой Заявке документов и материалов, представление которых Заявителем предусмотрено Конкурсной документацией.
17.3.Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. Заявители или их представители вправе осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование.
17.4.Вскрытию подлежат все конверты с Заявками, представленными в Конкурсную комиссию до истечения установленного Конкурсной документацией срока представления Заявок.

18. Порядок и срок проведения предварительного отбора Участников конкурса. Дата подписания протокола о проведении предварительного отбора

18.1.Конкурсная комиссия по адресу:606570, Нижегородская область, Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Карла Маркса, д. 4,  контактный телефон (8 83157) 2-28-64, с 11 час. 00 мин до 13 час. 00 мин., кроме перерыва на обед с 12 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин., по московскому времени 29 декабря 2015 года определяет:

· соответствие Заявки требованиям, содержащимся в Конкурсной документации. При этом Конкурсная комиссия вправе потребовать от Заявителя письменные и (или) устные разъяснения положений представленной им Заявки;

· соответствие Заявителя требованиям, предъявленным к концессионеру на основании пункта 2 части 1 статьи 5 Закона о концессионных соглашениях;

· отсутствие решения о ликвидации юридического лица - Заявителя или о прекращении физическим лицом - Заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

· отсутствие решения о признании Заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него.
18.2Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предварительного отбора Участников конкурса принимает решение о допуске Заявителя к участию в Конкурсе или об отказе в допуске Заявителя к участию в Конкурсе и оформляет это решение протоколом проведения предварительного отбора Участников конкурса, включающим в себя наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) Заявителя, прошедшего предварительный отбор Участников конкурса и допущенного к участию в конкурсе, а также наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) Заявителя, не прошедшего предварительного отбора Участников конкурса и не допущенного к участию в Конкурсе, с обоснованием принятого Конкурсной комиссией решения. Протокол подписывается членами Конкурсной комиссии в день принятия решения, указанного в настоящем пункте, в отношении всех Заявителей в течение срока, определенного в пункте 17.1. Конкурсной документации.
18.3.Решение об отказе в допуске Заявителя к участию в Конкурсе принимается Конкурсной комиссией в случае, если:

· Заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к Участникам конкурса и установленным разделом 3 Конкурсной документации;

· Заявка не соответствует требованиям, предъявляемым к Заявкам и установленным Конкурсной документацией;

· представленные Заявителем документы и материалы неполны и (или) недостоверны;

· Задаток, вносимый Заявителем, не поступил на счет в срок и в размере, установленные Конкурсной документацией.

18.4.Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора Участников конкурса направляет Участникам конкурса уведомление с предложением представить Конкурсные предложения. 
Заявителям, не допущенным к участию в Конкурсе, направляется уведомление об отказе в допуске к участию в Конкурсе с приложением копии указанного протокола и возвращаются внесенные ими суммы Задатков в течение пяти рабочих дней со дня подписания указанного протокола членами Конкурсной комиссии.
18.5.Решение об отказе в допуске Заявителя к участию в Конкурсе может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
18.6.В случае, если Конкурс объявлен несостоявшимся в соответствии с Конкурсной документацией, по решению Концедента, принимаемому в порядке и сроки, установленные Законом о концессионных соглашениях.  Конкурсная комиссия вправе вскрыть конверт с единственной представленной Заявкой и рассмотреть эту заявку в порядке, установленном настоящим разделом, в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся. 

В случае, если Заявитель и представленная им Заявка соответствуют требованиям, установленным Конкурсной документацией, Концедент в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся вправе предложить такому Заявителю представить предложение о заключении Концессионного соглашения на условиях, соответствующих Конкурсной документации. Срок представления Заявителем этого предложения составляет не более чем шестьдесят рабочих дней со дня получения Заявителем предложения Концедента. Срок рассмотрения Концедентом представленного таким Заявителем предложения составляет пятнадцать рабочих дней со дня его представления. По результатам рассмотрения представленного Заявителем предложения Концедент в случае, если это предложение соответствует требованиям Конкурсной документации, в том числе критериям Конкурса, принимает решение о заключении Концессионного соглашения с таким Заявителем.

19.Порядок, время вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями

19.1.Конверты с Конкурсными предложениями вскрываются на заседании Конкурсной комиссии по адресу:606570, Нижегородская область, Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Карла Маркса, д. 4, малый зал, контактный телефон (8 83157) 2-28-64,  в 10 час. 00 мин. по московскому времени  19 января 2016 года. 

19.2.При вскрытии конвертов с Конкурсными предложениями объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями наименование и место нахождения (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) каждого Участника конкурса, сведения о наличии в Конкурсном предложении документов и материалов, требование о представлении которых Участниками конкурса содержится в Конкурсной документации. 

19.3.Участники конкурса, представившие Конкурсные предложения в Конкурсную комиссию, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Конкурсными предложениями. Участники конкурса, представившие Конкурсные предложения в Конкурсную комиссию, или их представители вправе осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование.

19.4.Вскрытию подлежат все конверты с Конкурсными предложениями, представленными Участниками конкурса в Конкурсную комиссию до истечения срока представления Конкурсных предложений.

19.5.Конверт с Конкурсным предложением, представленным в Конкурсную комиссию по истечении срока представления Конкурсных предложений, не вскрывается и возвращается представившему его Участнику конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Конкурсного предложения.

20. Порядок рассмотрения и оценки Конкурсных предложений

20.1.Рассмотрение и оценка Конкурсных предложений осуществляются Конкурсной комиссией путем:

· определения соответствия Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации,

· проведения оценки Конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их соответствии требованиям Конкурсной документации, в целях определения Победителя конкурса.

20.2.Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения Конкурсных предложений принимает решение о:

· соответствии Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации,

· несоответствии Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации.

20.3.Решение о несоответствии Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации принимается Конкурсной комиссией в случае, если:

· Участником конкурса не представлены документы и материалы,  предусмотренные Конкурсной документацией, подтверждающие соответствие Конкурсного предложения требованиям, установленным Конкурсной документацией,

· условие, содержащееся в конкурсном предложении, не соответствует установленным предельным значениям критериев конкурса;
20.4.Конкурсное предложение должно содержать условия, предлагаемые Участником конкурса по каждому критерию Конкурса, выраженные в числовых значениях.

20.5. Оценка Конкурсных предложений осуществляется Конкурсной комиссией в соответствии с критериями Конкурса посредством сравнения содержащихся в Конкурсных предложениях условий.

20.6. Наилучшие содержащиеся в Конкурсных предложениях условия соответствуют:

· дисконтированной выручке Участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, в случае, если дисконтированная выручка Участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого Участника конкурса, для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, более чем на два процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки;

· наибольшему количеству содержащихся в Конкурсном предложении наилучших плановых значений показателей деятельности Концессионера по сравнению с соответствующими значениями, содержащимися в Конкурсных предложениях иных Участников конкурса, дисконтированные выручки которых превышают менее чем на два процента минимальное значение дисконтированной выручки, определенное на основании всех Конкурсных предложений, или равны ему, в случае, если дисконтированная выручка Участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого Участника конкурса, для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, менее чем на два процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки или равное ему.
20.7.Дисконтированная выручка Участника конкурса определяется с применением вычислительной программы, размещенной на официальном сайте в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 
20.8.В случае, если при оценке Конкурсных предложений предполагаемое изменение необходимой валовой выручки Участника конкурса, определяемой в соответствии с Конкурсной документацией на каждый год предполагаемого срока действия Концессионного соглашения, в каком-либо году по отношению к предыдущему году превысит установленный  Конкурсной документации предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки Концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения, Участник конкурса отстраняется от участия в Конкурсе.

20.9.Конкурс по решению Концедента объявляется несостоявшимся в случае, если в Конкурсную комиссию представлено менее двух Конкурсных предложений или Конкурсной комиссией признано соответствующими требованиям Конкурсной документации, в том числе критериям Конкурса, менее двух Конкурсных предложений. Концедент вправе рассмотреть представленное только одним Участником конкурса Конкурсное предложение и в случае его соответствия требованиям Конкурсной документации, в том числе критериям Конкурса, принять решение о заключении с этим Участником конкурса Концессионного соглашения в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им Конкурсном предложении, в тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся. 

В случае, если по решению Концедента Конкурс объявлен не состоявшимся либо в результате рассмотрения представленного только одним Участником конкурса Конкурсного предложения Концедентом не принято решение о заключении с этим Участником конкурса Концессионного соглашения, решение о заключении Концессионного соглашения подлежит отмене или изменению в части срока передачи Концессионеру объекта Концессионного соглашения и при необходимости в части иных условий Концессионного соглашения.

21.Порядок определения Победителя конкурса

21.1.Победителем конкурса признается Участник конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке, предусмотренном в разделе 20 Конкурсной документации. В случае, если два и более Конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, Победителем конкурса признается Участник конкурса, раньше других указанных Участников конкурса представивший в Конкурсную комиссию Конкурсное предложение.

21.2.Решение об определении Победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложений, в котором указываются:

· критерии Конкурса;

· условия, содержащиеся в Конкурсных предложениях;

· результаты рассмотрения Конкурсных предложений с указанием Конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их несоответствии требованиям Конкурсной документации;

· результаты оценки Конкурсных предложений в соответствии с Конкурсной документацией;

· наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) Победителя конкурса, обоснование принятого Конкурсной комиссией решения о признании Участника конкурса Победителем конкурса.

21.3.Решение о признании Участника конкурса Победителем конкурса может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

22.Протокол о результатах проведения Конкурса

22.1.Конкурсной комиссией в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки Конкурсных предложений, подписывается протокол о результатах проведения Конкурса, в который включаются:

· решение о заключении Концессионного соглашения с указанием вида Конкурса;

· сообщение о проведении Конкурса;

· Конкурсная документация и внесенные в нее изменения;

· запросы Участников конкурса о разъяснении положений Конкурсной документации и соответствующие разъяснения Концедента или Конкурсной комиссии;

· протокол вскрытия конвертов с Заявками;

· оригиналы Заявок, представленные в Конкурсную комиссию;

· протокол проведения предварительного отбора Участников конкурса;

· перечень Участников конкурса, которым были направлены уведомления с предложением представить Конкурсные предложения;

· протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями;

· протокол рассмотрения и оценки Конкурсных предложений.

Протокол о результатах проведения конкурса хранится у Концедента в течение срока действия Концессионного соглашения.

23.Срок подписания Концессионного соглашения

23.1.Концедент в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола о результатах проведения Конкурса направляет Победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект Концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении Концессионного соглашения, Конкурсной документацией и представленным Победителем конкурса Конкурсным предложением. Концессионное соглашение должно быть подписано не позднее 10 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса. Не позднее даты подписания Концессионного соглашения Победитель конкурса обязан предоставить в Конкурсную комиссию банковскую гарантию, подтверждающую обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению.

23.2.В случае, если в течение 20 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса Победитель конкурса отказался от подписания Концессионного соглашения либо в Конкурсную комиссию не поступил проект подписанного Победителем конкурса Концессионного соглашения и (или) Победитель конкурса не представил Концеденту банковскую гарантию, подтверждающую обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, Концедент принимает решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с указанным лицом. 

23.3.В случае отказа или уклонения Победителя конкурса от подписания в установленный срок Концессионного соглашения Концедент вправе предложить заключить Концессионное соглашение Участнику конкурса, Конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки Конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных Победителем конкурса. Концедент направляет такому Участнику конкурса проект Концессионного соглашения, включающий в себя условия соглашения, определенные решением о заключении Концессионного соглашения, Конкурсной документацией и представленным таким Участником конкурса Конкурсным предложением. Концессионное соглашение должно быть подписано в срок 15 рабочих дней со дня направления такому Участнику конкурса проекта Концессионного соглашения. 

23.4.В случае, если до установленного Конкурсной документацией дня подписания Концессионного соглашения Участник конкурса, которому в соответствии с настоящим пунктом Концедент предложил заключить Концессионное соглашение, не представил Концеденту банковскую гарантию, подтверждающую обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению, Концедент принимает решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с таким Участником конкурса и об объявлении конкурса несостоявшимся.

23.5.В случае заключения Концессионного соглашения в соответствии с частью 6 статьи 29 Закона о концессионных соглашениях не позднее чем через 5 рабочих дней со дня принятия Концедентом решения о заключении концессионного соглашения с Заявителем, представившим единственную Заявку, Концедент направляет такому Заявителю проект Концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении Концессионного соглашения, конкурсной документацией, а также иные предусмотренные Законом о концессионных соглашениях, другими федеральными законами условия.

23.6.В случае заключения Концессионного соглашения в соответствии с частью 7 статьи 32 Закона о концессионных соглашениях не позднее чем через 5 рабочих дней со дня принятия Концедентом решения о заключении Концессионного соглашения с единственным Участником конкурса Концедент направляет такому Участнику конкурса проект Концессионного соглашения, включающий в себя его условия, определенные решением о заключении Концессионного соглашения, Конкурсной документацией и представленным таким Участником конкурса Конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Законом о концессионных соглашениях, другими федеральными законами условия. В этих случаях Концессионное соглашение должно быть подписано в срок 10 рабочих дней со дня направления такому Участнику конкурса проекта Концессионного соглашения. В случае, если до установленного Конкурсной документацией дня подписания Концессионного соглашения такой Заявитель или такой Участник конкурса не представил Концеденту банковскую гарантию, подтверждающую обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению, Концедент принимает решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с таким Заявителем или таким Участником конкурса.

23.7.В случае, если после направления Концедентом Победителю конкурса, Иному лицу, заключающему Концессионное соглашение, документов для заключения Концессионного соглашения установлено, что в отношении такого лица принято решение о его ликвидации или о прекращении им деятельности в качестве индивидуального предпринимателя либо арбитражным судом принято решение о признании такого лица банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении его, Концедент принимает решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с таким лицом и в пятидневный срок со дня принятия этого решения направляет его такому лицу. В тридцатидневный срок со дня получения таким лицом этого решения оно может быть оспорено таким лицом в судебном порядке.

23.8.В случае принятия в отношении Победителя конкурса решения об отказе в заключении с ним Концессионного соглашения Концедент вправе предложить заключить Концессионное соглашение Участнику конкурса, Конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных Победителем конкурса.

24.Отказ от проведения Конкурса. 

Внесение изменений в Конкурсную документацию

24.1.Концедент вправе отказаться от проведения Конкурса, но не позднее, чем за_ 5 дней до установленной даты вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями. При этом Концедент не несет ответственности за или в связи с совершением указанных действий по отказу от проведения Конкурса.

24.2.Сообщение об отказе от проведения Конкурса размещается на Официальных сайтах в течение 1 (одного) рабочего дня от даты принятия решения об отказе от проведения Конкурса. 

24.3.Концедент вправе вносить изменения в конкурсную документацию при условии обязательного продления срока представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений не менее чем на тридцать рабочих дней со дня внесения таких изменений. Сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию в течение трех рабочих дней со дня их внесения опубликовывается конкурсной комиссией в определяемом концедентом официальном издании, размещается на Официальных сайтах.
24.4.При поступлении предложений об изменении конкурсной документации, в том числе об изменении проекта концессионного соглашения, к концеденту или в конкурсную комиссию они размещают на Официальных сайтах в течение трех рабочих дней со дня поступления указанных предложений информацию о принятии или об отклонении представленных предложений об изменении конкурсной документации с указанием причин их принятия или отклонения. 

24.5.В случае принятия концедентом представленных предложений он вносит в конкурсную документацию соответствующие изменения. В течение трех рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений сообщение об их внесении опубликовывается конкурсной комиссией в Официальном издании и размещается на Официальных сайтах. При этом срок представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений продлевается не менее чем на тридцать рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений.

25. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Концессионного соглашения и (или) иного имущества

25.1.Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Концессионного соглашения и (или) иного передаваемого Концедентом Концессионеру по Концессионному соглашению имущества – в течение 10 дней с момента подписания Концессионного соглашения.

26. Перечень приложений к Конкурсной документации

26.1. Конкурсная документация содержит следующие приложения:

· Приложение № 1. Проект Концессионного соглашения;

· Приложение № 2. Состав и технико –экономическое описание Объекта Соглашения и иного имущества;

· Приложение № 3. Форма заявки, анкета;
· Приложение № 4. Форма конкурсного предложения;

- Приложение № 5. Долгосрочные параметры деятельности Концессионера, не являющиеся критериями конкурса;

- Приложение № 6. Задание и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера;
· Приложение № 7. Объем отпуска воды в году, предшествующем периоду году действия Концессионного соглашения, а также, прогноз объема отпуска воды на срок действия Концессионного соглашения;
· Приложение № 8. Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия Концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия Концессионного соглашения (с учетом НДС);
· Приложение № 9. Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема отпуска воды в году, предшествующему первому году действия Концессионного соглашения (по каждому виду используемого энергетического ресурса);
· Приложение № 10.  Неподконтрольные расходы, и иные цены, значения, параметры использование которых для расчета тарифов предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения (с учетом НДС);
· Приложение № 11. Прогнозные индексы-дефляторы цен (тарифов) на период 2016-2018 годы;
· Приложение № 12. Предельный рост необходимой валовой выручки от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации (в отношении всех объектов концессионного соглашения);
· Приложение № 13. Метод регулирования тарифов;
· Приложение 14. Отчет о техническом обследовании объектов.
Приложение 1

к Конкурсной документации

ПРОЕКТ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

сроком на 20 лет 

в отношении имущества Ковернинского  муниципального района Нижегородской области
Объект концессионного соглашения – объекты водоснабжения 
№______
Р.п. Ковернино             


                                              ________________ 2015г.


Комитет имущественных отношений Администрация Ковернинсого муниципального района Нижегородской области  в лице  председателя Гурылевой Марины Лаврентьевны, действующего  на  основании Положения, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115 ФЗ «О Концессионных соглашениях» и протоколом о результатах проведения конкурса на заключение концессионного соглашения №___ от _________ 2015 года,  именуемая  в  дальнейшем  «Концедент», с одной стороны, и ________________________________________ _____________________________в лице _____________________________________, действующего на основании _________, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны,  именуемые также Сторонами,  заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения

1.1. Концессионер обязуется за свой счет  реконструировать объект концессионного соглашения – объекты водоснабжения, описание которых приведено в разделе 2 настоящего соглашения (далее — объект Соглашения), право собственности на которое будет принадлежать Концеденту, и осуществлять производство, передачу и распределение холодной (питьевой) воды  с использованием объекта Соглашения.


Концедент  обязуется предоставить   Концессионеру   на  срок,  установленный  настоящим Соглашением,  права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

2. Объект Соглашения


2.1.    Объектом соглашения является система коммунальной инфраструктуры,  в том числе объекты водоснабжения   предназначенные для осуществления деятельности, указанная в пункте 1.1. настоящего Соглашения, подлежащие реконструкции.

2.2.    Концедент   гарантирует,   что  объект  Соглашения  передается Концессионеру  свободным  от  прав  третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект.

2.3.     Сведения о составе объекта Соглашения, в том числе о техническо-экономических показателях и техническом состоянии, сроке службы, начальной и остаточной стоимости, износе  приведены в приложении к концессионному соглашению.
2.4. Концедент    обязуется    передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объект Соглашения, а также права владения и пользования указанным объектом  в срок, установленный в разделе 10 настоящего соглашения.


Передача Концедентом Концессионеру объектов водоснабжения    осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.
2.5.Обязанность Концедента  по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера. Обязанность Концедента  по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектами движимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи.

Концедент передает Концессионеру по перечню,    копии документов, относящиеся к передаваемому объекту соглашения — объекты водоснабжения, необходимые для исполнения настоящего Соглашения одновременно с передачей соответствующего объекта.

2.6. Концедент  гарантирует,  что  он  является собственником имущества,   права владения  и  пользования  которым  передаются Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением и обязуется передать Концессионеру копии правоустанавливающих документов, после прохождения процедуры государственной регистрации прав Концедента.

2.7. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для  государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, в том числе:

           -  Концедент обязан в течение 1 месяца со дня подписания настоящего концессионного соглашения передать Концессионеру документы подтверждающие право собственности на имущество, входящее в состав объекта Соглашения;

           -   Концессионер совместно с Концедентом обязан в течении 2 месяцев со дня подписания настоящего концессионного соглашения осуществить государственную регистрацию прав Концессионера.


2.8.  Государственная  регистрация  прав настоящего Соглашения,  осуществляется Концессионером за его счет.

2.9.Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения несет  Концессионер.

2.10.Выявленное в течение одного года с момента подписания Сторонами акта приема- передачи объекта Соглашения Концессионером несоответствие показателей, объектов недвижимого и движимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения, технико- экономическим показателям, установленным в приложении  к настоящему Соглашению, является основанием для предъявления Концессионером Концеденту требований о безвозмездном устранении выявленных недостатков.

3. Создание и (или) реконструкция объекта Соглашения


3.1. Концессионер обязан за свой счет реконструировать объект Соглашения – объекты водоснабжения, технико-экономические показатели которых установлены в приложении  к концессионному соглашению в сроки, указанные в Техническом задании концедента.


3.2. Перечень реконструируемых объектов, а также основные мероприятия по реконструкции, устанавливаются в соответствии с  Техническим заданием концедента, приведенным в Приложении  к постановлению.

Концессионер обязан осуществить инвестиции в создание и реконструкцию объектов имущества в составе Объекта Соглашения в объемах и формах, которые приведены в Техническом задании.

3.3. Концессионер  вправе  привлекать  к  выполнению  работ  по  реконструкции объекта  Соглашения третьих лиц, за действия которых он   отвечает как за свои собственные.

3.4. Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с     Концедентом соответствующую документацию, необходимую для  реконструкции  объекта Соглашения до __________________.  Соответствующая  документация  должна  соответствовать  требованиям, предъявляемым к объекту  Соглашения  в  соответствии  с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения.

3.5. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ осуществлению мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств имущества, входящего в состав объекта Соглашения.

3.6. При  обнаружении  Концессионером несоответствия соответствующей документации  требованиям,  установленным  настоящим  Соглашением, требованиям  технических  регламентов  и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно предупредить  об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в соответствующую документацию приостановить работу по  реконструкции объекта Соглашения.

3.7.  При  обнаружении  Концессионером  независящих  от  Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию и ввод в   эксплуатацию объекта  Соглашения  в сроки, установленные настоящим   Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) имущества, входящего в состав объекта Соглашения,   Концессионер   обязуется немедленно  уведомить  Концедента  об  указанных обстоятельствах в целях  согласования  дальнейших  действий  Сторон  по  исполнению настоящего Соглашения.

3.8.   Концессионер обязан приступить к эксплуатации объектов Соглашения  в срок указанный в пункте 3.1. настоящего Соглашения.

3.9. Концессионер обязан  осуществить инвестиции в реконструкцию объекта Соглашения в объемах указанных в Техническом задании Концедента. Объемы и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях реконструкции объекта Соглашения определяются всоответствии с Инвестиционной программой Концессионера, утвержденной в соответствии с  законодательством  Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) Концессионера на 20 лет.
3.10. Завершение Концессионером работ по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств имущества объекта  Соглашения оформляется подписываемым Сторонами документом об  исполнении Концессионером  своих  обязательств по  реконструкции объекта Соглашения.

3.11.  Концедент имеет право в одностороннем порядке на досрочное прекращение действия настоящего Соглашения в случае неисполнения Концессионером условий настоящего Соглашения.

4. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков

4.1.  Концедент обязуется заключить с Концессионером договор о предоставлении земельных участков на праве аренды, на которых будет расположено имущество, входящее в состав объекта Соглашения в срок _____________________ г. и передать Концессионеру документацию, связанную с арендуемыми земельными участками.

Указанные земельные участки будут принадлежать Концеденту на праве собственности. Использование Концессионером предоставленных ему земельных участков осуществляется в соответствии с земельным  законодательством Российской Федерации.

4.2.  Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации в установленном законодательством  Российской Федерации порядке и вступает в силу с момента такой регистрации. Государственная регистрация указанного договора осуществляется за счет Концессионера. Размер арендной платы определяется по принципу необходимости поддержки социально- значимых видов деятельности, посредством установления арендной платы в пределах, не превышающих размер земельного налога.

4.3. Концессионер не вправе передавать свои права по договору  аренды  земельного участка третьим лицам, сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.

4.4. Прекращение настоящего Соглашения, является основанием для прекращения договора аренды земельного участка

4.5. Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельном участке, находящемся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения,   предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.

5.Владение, пользование и распоряжение объектами имущества,

предоставляемыми Концессионеру
5.1. Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и пользования объектами недвижимого имущества, входящего в состав объекта  Соглашения. 

5.2. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект Соглашения- объекты водоснабжения, расположенные на территории Ковернинского муниципального района,  установленные настоящим Соглашением порядке в целях   осуществления   деятельности,  указанной  в  пункте  1.1.  настоящего Соглашения.


5.3.  Концессионер  обязан  поддерживать  объект  Соглашения  в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный   ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения.  
5.4. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать имущество, входящее в состав объекта Соглашения в пользование третьим лицам на срок, не превышающий  срока действия настоящего Соглашения, при условии соблюдения   обязательств Концессионера, предусмотренных настоящим Соглашением. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения права пользования третьих лиц имуществом, входящим в состав объекта Соглашения.
5.5. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения не допускается.
5.6. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления  деятельности  по  настоящему  Соглашению,  являются собственностью Концессионера.
5.7. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не входит в состав  передаваемого Концедентом Концессионеру  имущества, является собственностью Концессионера.  Недвижимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, не относится к объекту концессионного соглашения, является собственностью Концессионера.
5.8. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не относится к объекту  Соглашения, и не входит в состав иного передаваемого Концедентом к Концессионеру по настоящему Соглашению имущества, является собственностью Концедента, и стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.

5.9.Концессионер  обязан учитывать объект Соглашения на своем балансе и производить соответствующее начисление амортизации и производить компенсацию затрат связанных с уплатой налогов на имущество, транспорт в денежном или другом эквиваленте.

5.10.Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения несет Концессионер с момента ввода объекта в эксплуатацию и до прекращения Соглашения.

6. Порядок передачи Концессионером Концеденту

объектов Соглашения

6.1.  Концессионер  обязан  передать Концеденту,  а Концедент принять имущество, входящее в состав объекта Соглашения по акту приема-передачи в течение 10 дней с момента подписания настоящего Соглашения. Передаваемое имущество не должно быть обременено правами третьих лиц. Концессионер передает Концеденту  по перечню  технические документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения, необходимые для исполнения настоящего Соглашения одновременно с передачей соответствующего объекта. Передача осуществляется на основании актов приема-передачи

6.2. Передача Концессионером Концеденту объектов, указанных в пункте 1.1. настоящего соглашения, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

6.3. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения.

6.4. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения считается исполненной с  момента подписания Сторонами актов приема-передачи.

6.5. Прекращение прав концессионера на владение и пользование объектом Соглашения подлежит обязательной государственной регистрации в соответствии с порядком установленным  законодательством Российской Федерации.

Государственная регистрация прекращения указанных прав    Концессионера осуществляется за счет Концессионера.

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных  прав  Концессионера, в течение 30 календарных дней с 
даты прекращения настоящего Соглашения.

7. Порядок осуществления Концессионером деятельности

по настоящему Соглашению
7.1.  По настоящему Соглашению Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения и не прекращать эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

7.2.   Концессионер обязан осуществлять деятельность по эксплуатации  объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

7.3.Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1. настоящего Соглашения, с момента заключения и до окончания  срока настоящего Соглашения.

7.4. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц, как за свои собственные.

7.5. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения  осуществлять реализацию услуг по водоснабжению по регулируемым ценам  (тарифам) и (или) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).

7.6.Порядок, условия установления и изменения цен (тарифов), надбавок к ценам (тарифам)  на передачу и распределение холодной (питьевой) воды устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен                     (тарифов).

7.7. Реализация Концессионером  производимых товаров, выполнение работ и оказание услуг осуществляется по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам). Порядок, условия установления и изменения цен (тарифов), надбавок к ценам (тарифам)  на передачу и распределение холодной (питьевой) воды устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен ( тарифов).

7.8. Концессионер имеет право, с согласия Концедента, передавать третьим лицам свои права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, с момента ввода в эксплуатацию объекта Соглашения путем уступки требования в соответствии с настоящим Соглашением.

7.9. Концессионер вправе использовать права, предусмотренные настоящим Соглашением, в качестве способа исполнения обеспечения своих обязательств перед кредитором, привлеченным для инвестирования выполнения условий   конкурсной документации по реконструкции объекта Соглашения.

7.10. Концессионер обязуется заключить с Концедентом и кредитором соглашение определяющее права и обязанности сторон (в том числе ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером своих обязательств перед кредитором) об объемы и сроки возврата инвестированного капитала для выполнения условий   конкурсной документации по реконструкции объекта Соглашения.

8.  Сроки действия по настоящему Соглашению
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до _______________________________года.

8.2. Срок и объемы реконструкции объектов Соглашения установлены Техническом задании Концедента.
                                                      9. Плата по Соглашению
9.1.Концессионная плата по Концессионному соглашению не предусмотрена. 

10. Порядок осуществления Концедентом контроля за

соблюдением условий настоящего Соглашения

10.1. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего   Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с  целями, установленными настоящим Соглашением по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.


10.2. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных органов Концедента, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.
10.3. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера

10.4.  При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за    деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно   повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения,   Концедент  обязан сообщить об этом Концессионеру в течение трех  календарных  дней  с даты обнаружения указанных нарушений.

10.5. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Соглашению, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных  событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

11. Ответственность Сторон

11.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по    настоящему Соглашению, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.


11.2.Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при создании и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения нарушение требований, установленных концессионным соглашением, и (или) требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству созданного и (или) реконструированного объекта концессионного соглашения.

11.2.1.  В случае, если допущено нарушение требований, указанных в  пункте 11.2. настоящего соглашения, Концедент вправе потребовать от концессионера безвозмездного устранения такого нарушения в установленный Концедентом разумный срок.

11.2.2. Концедент вправе потребовать от концессионера возмещения причиненных убытков в случае, если нарушение требований, указанных в   пункте 11.2. настоящего соглашения, не было устранено в установленный Концедентом разумный срок или является существенным.

11.2.3. Ответственность за качество объекта концессионного соглашения концессионер несет перед Концедентом в течение срока, установленного концессионным соглашением, или, если такой срок не установлен, в течение пяти лет со дня передачи этого объекта Концеденту.

11.3. Концедент  имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером  обязательств по настоящему Соглашению. 


11.4.  Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что ненадлежащее исполнение указанных обстоятельств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

11.5.На дату заключения настоящего Соглашения Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по настоящему Соглашению в виде безотзывной банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать иным требованиям постановления Правительства РФ от 19.12.2013 г. № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем».

11.6.Размер банковской гарантии – 8 646 000,00 (Восемь миллионов шестьсот сорок шесть тысяч) рублей. Срок банковской гарантии – 1 (один) год с последующей ежегодной пролонгацией (размер указывается в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения).
12. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.
12.1.  Сторона,  нарушившая  условия  настоящего  Соглашения  в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

- в  письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 2-х календарных дней с даты их наступления и представить  необходимые документальные подтверждения;

- в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению

12.2. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обстоятельств, предусмотренных настоящим Соглашением.

13. Изменение Соглашения
13.1.  Настоящее  Соглашение  может  быть  изменено в письменной форме по согласию Сторон.  Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении настоящего Соглашения и конкурсного предложения, не могут быть изменены соглашением Сторон, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях». Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

13.2.  В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения    одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

Эта другая Сторона в течение десяти календарных дней с даты   получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение  о согласии или об отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.


13.3. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

14. Прекращение действия настоящего Соглашения

14.1. Действие настоящего Соглашения прекращается:  

- по истечении срока действия;
- по соглашению Сторон;
- на основании судебного решения о его досрочном расторжении;
- при неисполнении Концессионером условий настоящего Соглашения.

14.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении, а так же по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.

14.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

· нарушение сроков реконструкции объекта Соглашения;

·  использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;

· нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;

· прекращение или приостановление деятельности  Концессионером без согласия Концедента;

14.4. К существенным нарушениям Концедентом  условий  настоящего Соглашения относится:

· Передача Концессионеру объекта Соглашения по описанию, технико- экономическим показателям и назначению и в состоянии, не соответствующему,  установленному в приложении № 1,  в случае если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания Сторонами акта приема- передачи и не могло быть выявлено при передаче объекта и возникло по вине Концедента.

14.5.  В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения возмещение расходов Концессионера по реконструкции объекта Соглашения осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет прибыли от реализации услуг по водоснабжению.

14.6. В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях органы регулирования  устанавливают цены (тарифы) и (или) надбавки к ценам (тарифам) исходя из определенных настоящим Соглашением объема инвестиций и сроков их осуществления на реконструкцию объекта Соглашения.

15. Разрешение споров

15.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами  по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.


15.2. В случае не достижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании  спора  или разногласий  по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную  претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 20  календарных дней с момента ее получения.


В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.


15.3. В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Размещение информации

           16.1. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению на официальном сайте Концедента.
17. Заключительные положения

          17.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 10 календарных дней со дня этого изменения.

          17.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 4- х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу из них 2 экземпляра для Концедента, 2 экземпляра для Концессионера

17.3. Все приложения и дополнительные соглашения, заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью

18. Адреса и реквизиты Сторон:
	Концедент
	Концессионер

	
	


Приложение 1

к концессионному соглашению

Перечень и описание объектов муниципального имущества,

передаваемых в концессию

Артезианские скважины.

	№ п/п
	Скважина
	Адрес
	Глубина

(м)
	Год ввода в эксплуатацию
	Дебит

(м[image: image4.png]


)
	Балансовая стоимость

(руб.)
	Данные государственной регистрации права на объект

	1
	Арт. Скважина  
	Ковернинский район, д. Фатеево
	25
	1989
	6
	0
	Серия 52 АЕ № 135012 от 10 сентября 2013

	2
	Арт. Скважина  
	Ковернинский район, д. Белбаж
	45
	1990
	10
	0
	Серия 52 АЕ № 135018 от 10 сентября 2013

	3
	Арт. Скважина  
	Ковернинский район, пос. Заречный
	18
	1990
	10
	нет данных
	Серия 52 АД № 872902 от 06 сентября 2013

	4


	Арт. Скважина  
	Ковернинский район, д. Овечкино
	25
	1990
	10
	1509,00
	Серия 52 АД № 872900 от 06 сентября 2013

	5
	Арт. Скважина  
	Ковернинский район, д. Вязовка
	45
	1987
	10
	нет данных
	Серия 52 АЕ № 135019 от 10 сентября 2013

	6
	Арт. Скважина  
	Ковернинский район, д. Понурово
	35
	1989 
	10
	184341,28
	Серия 52 АЕ № 135017 от 10 сентября 2013

	7
	Арт. Скважина 

литера Ж
	Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Полевая
	40
	1979
	10
	49257
	Серия 52 АД № 165514 от 03 февраля 2012

	8
	Арт. Скважина 

литера Ш
	Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Полевая
	40
	1979
	10
	49257
	Серия 52 АД № 165514 от 03 февраля 2012

	9
	Арт. Скважина

литера Ф
	Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Казанина
	32
	1985
	20
	53668
	Серия 52 АД № 165514 от 03 февраля 2012

	10
	Арт. Скважина 

литера Я
	Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Казанина
	40
	1985
	40
	53668
	Серия 52 АД № 165514 от 03 февраля 2012

	11
	Арт. Скважина

литера Р
	Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Хайдукова
	40
	1985
	16
	53668
	Серия 52 АД № 165514 от 03 февраля 2012

	12
	Арт. Скважина

литера С
	Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Хайдукова
	32
	1985
	16
	53668
	Серия 52 АД № 165514 от 03 февраля 2012

	13
	Арт. Скважина

литера П
	Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ,
	26
	1985
	20
	53668
	Серия 52 АД № 165514 от 03 февраля 2012

	14
	Арт. Скважина

литера Ю
	Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ,
	26
	1985
	20
	53668
	Серия 52 АД № 165514 от 03 февраля 2012

	15
	Арт. Скважина

литера И
	Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Школьная
	40
	2006
	30
	155498,8
	Серия 52 АД № 165514 от 03 февраля 2012

	16
	Арт. Скважина

литера О
	Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Заводская
	40
	1984
	10
	Нет данных
	Серия 52 АД № 165514 от 03 февраля 2012


Водонапорные башни.
	№ п/п
	Башня
	Адрес
	Объем (м³)
	Год постройки
	Балансовая стоимость

(руб.)
	Данные государственной регистрации права на объект

	1
	Водонапорная башня 
	Ковернинский район, дер. Фатеево
	20 м³
высота 8 м
	1989
	0
	Серия 52 АД № 872897 от 06 сентября 2013

	2
	Водонапорная башня
	Ковернинский район, с. Белбаж, ул. Школьная
	20 м³
высота

10 м
	1990


	0
	Серия 52 АЕ № 135015 от 10 сентября 2013

	3
	Водонапорная башня 
	Ковернинский район, пос. Заречный
	15 м³

высота

5 м
	1990
	нет данных
	Серия 52 АЕ № 135004 от 09 сентября 2013

	4
	Водонапорная башня 
	Ковернинский район, д. Овечкино
	25 м³

высота

10 м
	1990
	0
	Серия 52 АД № 872898 от 06 сентября 2013

	5
	Водонапорная башня
	Ковернинский район

д. Вязовка
	20 м³

высота

8 м
	1987
	нет данных
	Серия 52 АЕ № 135016 от 10 сентября 2013

	6
	Водонапорная башня
	Ковернинский район, дер. Понурово
	10 м³

высота

5 м
	1989
	нет данных
	Серия 52 АЕ № 135013 от 10 сентября 2013

	7
	Водонапорная башня

литера З
	Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ,
	50 м3
	1973
	36551
	Серия 52 АД № 165514 от 03 февраля 2012

	8
	Водонапорная башня

литера У
	Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Казанина
	50 м3
	1980
	235244,73
	Серия 52 АД № 165514 от 03 февраля 2012

	9
	Водонапорная башня

литера Н
	Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Заводская
	50 м3
	1979
	Нет данных
	Серия 52 АД № 165514 от 03 февраля 2012

	10
	Водонапорная башня

литера Т
	Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Хайдукова
	50 м3
	2005
	331873,28
	Серия 52 АД № 165514 от 03 февраля 2012

	11
	Водонапорная башня

литера Ч
	Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Школьная
	50 м3
	2005
	56164,45
	Серия 52 АД № 165514 от 03 февраля 2012


Водопроводные сети.
	№п/п
	Сети
	Адрес
	Протяженность

м
	Год постройки/реконструкция
	Балансовая стоимость

(руб.)
	Данные государственной регистрации права на объект

	1
	Водопровод
	Ковернинский район, д. Фатеево
	812
	1989
	0
	Серия 52 АЕ № 135021 от 10 сентября 2013

	2
	Водопровод
	Ковернинский район, с. Белбаж
	2171
	1990
	0
	Серия 52 АЕ № 135020 от 10 сентября 2013

	3
	Водопровод
	Ковернинский район, пос. Заречный
	605
	1990
	нет данных
	Серия 52 АД № 872903 от 06 сентября 2013

	4
	Водопровод 
	Ковернинский район, д. Овечкино
	1133
	1990
	3003,00
	Серия 52 АД № 872901 от 06 сентября 2013

	5
	Водопровод
	Ковернинский район, д. Вязовка
	585
	1987
	нет данных
	Серия 52 АЕ № 135014 от 10 сентября 2013

	6
	Водопровод
	Ковернинский район, д. Понурово
	1668
	1989
	11155,00
	Серия 52 АЕ № 135325 от 21 октября 2013

	7
	Водопровод
	Ковернинский район, р.п. Ковернино
	25500
	1974
	815529,00
	Серия 52 АД № 165514

от 03 февраля 2012


	№ п/п
	Наименование
	Адрес
	Площадь

(м²)
	Данные государственной регистрации права на объект

	1
	Павильон

литера А
	Ковернинский района, р.п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ
	3,7
	Серия 52 АД № 165514

от 03 февраля 2012

	2
	Павильон

литера Е
	Ковернинский района, р.п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ
	11,6
	

	3
	Пункт управления

литера  Д
	Ковернинский района, р.п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ
	9
	

	4
	Пункт управления

литера  К
	Ковернинский района, р.п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ
	5
	

	5
	Пункт управления

литера  Л
	Ковернинский района, р.п. Ковернино, ул.Полевая
	20
	

	6
	Пункт управления

литера  Г
	Ковернинский района, р.п. Ковернино,ул. Казанина
	14,5
	

	7
	Пункт управления

литера  Б
	Ковернинский района, р.п. Ковернино, ул. Хайдукова
	20,4
	

	8
	Пункт управления

литера  М
	Ковернинский района, р.п. Ковернино, ул. Заводская
	15
	


Реквизиты и подписи Сторн:
	Концедент
	Концессионер

	
	


Акт приема-передачи

объектов водоснабжения 
р.п. Ковернино                                                                                      _________ 2015г.


Комитет имущественных отношений Администрация Ковернинского муниципального района Нижегородской области  в лице  председателя Гурылевой Марины Лаврентьевны, действующего  на  основании  Положения, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115 ФЗ «О Концессионных соглашениях» и протоколом заседания конкурсной комиссии по рассмотрению конкурсного предложения  на заключение концессионного соглашения № ____ от _______ 2015 года,  именуемая  в  дальнейшем  «Концедент» передает, а _______________,в лице __________________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Концессионер» принимает  имущество, указанное в приложении  № 1 к концессионному соглашению.

1. В соответствии с настоящим актом «Концедент» передал во временное владение и пользование, а «Концессионер» принял вышеназванное Имущество в том качественном состоянии, в каком оно существует на день подписания настоящего акта.

2. Настоящий акт приема-передачи составлен в четырех  экземплярах, два из которых находятся у «Концедента», два - у «Концессионера».

Реквизиты и подписи Сторон:
Приложение 2

к Конкурсной документации

Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели объектов концессионных соглашений.
Артезианские скважины.

	№ п/п
	Скважина
	Адрес
	Глубина

(м)
	Год ввода в эксплуатацию
	Дебит

(м[image: image6.png]


)
	Балансовая стоимость

(руб.)
	Данные государственной регистрации права на объект

	1
	Арт. Скважина  
	Ковернинский район, д. Фатеево
	25
	1989
	6
	0
	Серия 52 АЕ № 135012 от 10 сентября 2013

	2
	Арт. Скважина  
	Ковернинский район, д. Белбаж
	45
	1990
	10
	0
	Серия 52 АЕ № 135018 от 10 сентября 2013

	3
	Арт. Скважина  
	Ковернинский район, пос. Заречный
	18
	1990
	10
	нет данных
	Серия 52 АД № 872902 от 06 сентября 2013

	4


	Арт. Скважина  
	Ковернинский район, д. Овечкино
	25
	1990
	10
	1509,00
	Серия 52 АД № 872900 от 06 сентября 2013

	5
	Арт. Скважина  
	Ковернинский район, д. Вязовка
	45
	1987
	10
	нет данных
	Серия 52 АЕ № 135019 от 10 сентября 2013

	6
	Арт. Скважина  
	Ковернинский район, д. Понурово
	35
	1989 
	10
	184341,28
	Серия 52 АЕ № 135017 от 10 сентября 2013

	7
	Арт. Скважина 

литера Ж
	Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Полевая
	40
	1979
	10
	49257
	Серия 52 АД № 165514 от 03 февраля 2012

	8
	Арт. Скважина 

литера Ш
	Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Полевая
	40
	1979
	10
	49257
	Серия 52 АД № 165514 от 03 февраля 2012

	9
	Арт. Скважина

литера Ф
	Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Казанина
	32
	1985
	20
	53668
	Серия 52 АД № 165514 от 03 февраля 2012

	10
	Арт. Скважина 

литера Я
	Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Казанина
	40
	1985
	40
	53668
	Серия 52 АД № 165514 от 03 февраля 2012

	11
	Арт. Скважина

литера Р
	Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Хайдукова
	40
	1985
	16
	53668
	Серия 52 АД № 165514 от 03 февраля 2012

	12
	Арт. Скважина

литера С
	Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Хайдукова
	32
	1985
	16
	53668
	Серия 52 АД № 165514 от 03 февраля 2012

	13
	Арт. Скважина

литера П
	Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ,
	26
	1985
	20
	53668
	Серия 52 АД № 165514 от 03 февраля 2012

	14
	Арт. Скважина

литера Ю
	Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ,
	26
	1985
	20
	53668
	Серия 52 АД № 165514 от 03 февраля 2012

	15
	Арт. Скважина

литера И
	Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Школьная
	40
	2006
	30
	155498,8
	Серия 52 АД № 165514 от 03 февраля 2012

	16
	Арт. Скважина

литера О
	Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Заводская
	40
	1984
	10
	Нет данных
	Серия 52 АД № 165514 от 03 февраля 2012


Водонапорные башни.
	№ п/п
	Башня
	Адрес
	Объем (м³)
	Год постройки
	Балансовая стоимость

(руб.)
	Данные государственной регистрации права на объект

	1
	Водонапорная башня 
	Ковернинский район, дер. Фатеево
	20 м³
высота 8 м
	1989
	0
	Серия 52 АД № 872897 от 06 сентября 2013

	2
	Водонапорная башня
	Ковернинский район, с. Белбаж, ул. Школьная
	20 м³
высота

10 м
	1990


	0
	Серия 52 АЕ № 135015 от 10 сентября 2013

	3
	Водонапорная башня 
	Ковернинский район, пос. Заречный
	15 м³

высота

5 м
	1990
	нет данных
	Серия 52 АЕ № 135004 от 09 сентября 2013

	4
	Водонапорная башня 
	Ковернинский район, д. Овечкино
	25 м³

высота

10 м
	1990
	0
	Серия 52 АД № 872898 от 06 сентября 2013

	5
	Водонапорная башня
	Ковернинский район

д. Вязовка
	20 м³

высота

8 м
	1987
	нет данных
	Серия 52 АЕ № 135016 от 10 сентября 2013

	6
	Водонапорная башня
	Ковернинский район, дер. Понурово
	10 м³

высота

5 м
	1989
	нет данных
	Серия 52 АЕ № 135013 от 10 сентября 2013

	7
	Водонапорная башня

литера З
	Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ,
	50 м3
	1973
	36551
	Серия 52 АД № 165514 от 03 февраля 2012

	8
	Водонапорная башня

литера У
	Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Казанина
	50 м3
	1980
	235244,73
	Серия 52 АД № 165514 от 03 февраля 2012

	9
	Водонапорная башня

литера Н
	Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Заводская
	50 м3
	1979
	Нет данных
	Серия 52 АД № 165514 от 03 февраля 2012

	10
	Водонапорная башня

литера Т
	Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Хайдукова
	50 м3
	2005
	331873,28
	Серия 52 АД № 165514 от 03 февраля 2012

	11
	Водонапорная башня

литера Ч
	Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Школьная
	50 м3
	2005
	56164,45
	Серия 52 АД № 165514 от 03 февраля 2012


Водопроводные сети.
	№п/п
	Сети
	Адрес
	Протяженность

м
	Год постройки/реконструкция
	Балансовая стоимость

(руб.)
	Данные государственной регистрации права на объект

	1
	Водопровод
	Ковернинский район, д. Фатеево
	812
	1989
	0
	Серия 52 АЕ № 135021 от 10 сентября 2013

	2
	Водопровод
	Ковернинский район, с. Белбаж
	2171
	1990
	0
	Серия 52 АЕ № 135020 от 10 сентября 2013

	3
	Водопровод
	Ковернинский район, пос. Заречный
	605
	1990
	нет данных
	Серия 52 АД № 872903 от 06 сентября 2013

	4
	Водопровод 
	Ковернинский район, д. Овечкино
	1133
	1990
	3003,00
	Серия 52 АД № 872901 от 06 сентября 2013

	5
	Водопровод
	Ковернинский район, д. Вязовка
	585
	1987
	нет данных
	Серия 52 АЕ № 135014 от 10 сентября 2013

	6
	Водопровод
	Ковернинский район, д. Понурово
	1668
	1989
	11155,00
	Серия 52 АЕ № 135325 от 21 октября 2013

	7
	Водопровод
	Ковернинский район, р.п. Ковернино
	25500
	1974
	815529,00
	Серия 52 АД № 165514

от 03 февраля 2012


Помещение, оборудование

	№ п/п
	Наименование
	Адрес
	Площадь

(м²)
	Данные государственной регистрации права на объект

	1
	Павильон

литера А
	Ковернинский района, р.п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ
	3,7
	Серия 52 АД № 165514

от 03 февраля 2012

	2
	Павильон

литера Е
	Ковернинский района, р.п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ
	11,6
	

	3
	Пункт управления

литера  Д
	Ковернинский района, р.п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ
	9
	

	4
	Пункт управления

литера  К
	Ковернинский района, р.п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ
	5
	

	5
	Пункт управления

литера  Л
	Ковернинский района, р.п. Ковернино, ул.Полевая
	20
	

	6
	Пункт управления

литера  Г
	Ковернинский района, р.п. Ковернино,ул. Казанина
	14,5
	

	7
	Пункт управления

литера  Б
	Ковернинский района, р.п. Ковернино, ул. Хайдукова
	20,4
	

	8
	Пункт управления

литера  М
	Ковернинский района, р.п. Ковернино, ул. Заводская
	15
	


Приложение №3

к Конкурсной документации

	Бланк Заявителя

(представителя Заявителя)
	ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе на право заключения Концессионного соглашения
	В Конкурсную комиссию




Настоящим _________________________ (наименование, юридический адрес, E-mail, тел/факс Заявителя) представляет Заявку на участие в Конкурсе на право заключения Концессионного соглашения, предусматривающего переход права владения и пользования объектами водоснабжения  (при наличии), находящимися в муниципальной собственности  Ковернинского муниципального района Нижегородской области в количестве 2-х экземпляров (оригинал и копия), каждый экземпляр на _______ стр.

Настоящим _______________________(наименование, юридический адрес, E-mail, тел/факс Заявителя) подтверждает обязательное исполнение условий Конкурсной документации. 

Настоящим _______________________(наименование, юридический адрес, E-mail, тел/факс Заявителя) подтверждает:

(1)
достоверность и полноту всей информации и документации, представленных в составе Заявки, включая приложения.

(2)
не проведение на момент подачи Заявки процедуры по ликвидации Заявителя - юридического лица или процедуры банкротства в отношении Заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя;

(3)
отсутствие обстоятельств, препятствующих осуществлению деятельности Заявителя, в том числе отсутствие мер направленных на приостановление деятельности Заявителя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации на день подачи Заявки на участие в Конкурсе; 

______________________________                      _________________________

Заявитель (Ф.И.О., должность)                                              (подпись)                                                               


М.п.

 «Опись»

документов представляемых к Заявке для участия в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения, предусматривающего переход права владения и пользования объектами водоснабжения (при наличии), находящимися в муниципальной собственности  Ковернинского муниципального района Нижегородской области
________________________________________________________________

(наименование, юридический адрес, E-mail, тел/факс Заявителя)

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения, предусматривающего переход права владения и пользования объектами водоснабжения (при наличии), находящимися в муниципальной собственности Ковернинского муниципального района Нижегородской области, нами направляются ниже перечисленные документы:

	№№ п\п
	Наименование
	Кол-во

листов

	1. 
	
	

	2. 
	
	

	3. 
	
	

	4. 
	
	

	5. 
	
	

	6. 
	
	

	7. 
	
	

	8. 
	
	

	9. 
	
	

	10. 
	
	


________________________________                                 _________________________

Заявитель (Ф.И.О., должность)                                                           (подпись)

М.п.

Анкета участника конкурса 
	№ п/п
	Наименование
	Данные участника

открытого конкурса

	1.
	Организационно-правовая форма
	

	2.
	Фирменное наименование
	

	3.
	Адрес фактического местоположения
	

	4.
	Почтовый адрес
	

	5.
	Номер контактного телефона
	

	6.
	Банковские реквизиты:

наименование обслуживающего банка;

расчетный счет; корреспондентский счет;

БИК; ОКПО; ОКОНХ
	

	7.
	Регистрационные данные:

дата и место регистрации; орган регистрации
	

	8.
	Размер уставного капитала
	

	9.
	Номер и почтовый адрес ИФНС,

в которой участник конкурса зарегистрирован

в качестве налогоплательщика
	

	10.
	ИНН
	

	11.
	КПП
	

	12.
	ОГРН
	

	13.
	ОКПО
	

	14.
	Является ли сделка крупной (да, нет)?
В случае, если сделка является крупной указать:

орган управления участника конкурса, уполномоченный на одобрение крупной сделки, и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	15.
	Адрес электронной почты
	


Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник открытого конкурса:

Руководитель юридического лица/    _________________________(Ф.И.О.)   

подпись и печать

Главный бухгалтер
___________________        _____________________

                                                                         (подпись)                                                             (Ф.И.О.)
М.П.
Приложение №4

к Конкурсной документации

	Бланк Участника Конкурса 

или реквизиты 
	
	В Конкурсную комиссию




Конкурсное предложение

1. Настоящим _____________________ (наименование, юридический адрес, E-mail,   тел/факс Участника конкурса) представляет Конкурсное предложение по открытому конкурсу на право заключения Концессионного соглашения, предусматривающего переход права владения и пользования объектами водоснабжения, находящимися в муниципальной собственности Ковернинского муниципального района Нижегородской области (далее  -  «Конкурс»)  в количестве 2-х экземпляров (оригинал и копия), каждый экземпляр на _______ стр.

2.Конкурсное предложение подается от имени _____________________________________________________________________________,

(наименование, юридический адрес, E-mail, тел/факсУчастника конкурса, прошедшего предварительный отбор и подающего данное Конкурсное предложение)

прошедшего  предварительный  отбор  согласно  уведомлению Конкурсной комиссии от __________________ г. N _______, именуемого далее – «Участник конкурса».

3. Настоящим  Участник конкурса  в связи с представлением своего Конкурсного предложения подтверждает:

- свое полное ознакомление и согласие с положениями Конкурсной документации к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения, предусматривающего переход права владения и пользования объектами водоснабжения (при наличии), находящимися в муниципальной собственности Ковернинского муниципального района Нижегородской области (с внесенными в нее на дату подачи настоящего  Конкурсного предложения изменениями), именуемой далее – «Конкурсная документация»;

-  надлежащее выполнение положений Конкурсной документации  при подготовке и представлении настоящего Конкурсного предложения.

4. Настоящим Участник конкурса выражает  намерение  участвовать в Конкурсе  на  условиях,  установленных в Конкурсной документации и, в  случае  признания  Победителем  конкурса,  заключить  и  исполнить Концессионное соглашение, предусматривающее переход права владения и пользования объектами водоснабжения (при наличии), находящимися в муниципальной собственности Ковернинского муниципального района Нижегородской области  а также выполнить иные связанные с участием в Конкурсе требования Конкурсной документации.

5. Настоящим Участник конкурса обязуется в случае объявления Победителем конкурса, подписать Концессионное соглашение в соответствии с положениями Конкурсной документации (в т.ч. проектом Концессионного соглашения) и на  условиях, установленных  в  его Конкурсном  предложении, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Конкурсной комиссией протокола о результатах проведения Конкурса, а также выполнить иные связанные с участием в Конкурсе положения Конкурсной документации.

6. Настоящим Участник конкурса выражает  согласие  сохранить свои  обязательства по заключению Концессионного соглашения и выполнению связанных с этим положений Конкурсной документации в течение 20 (двадцати) дней со дня представления Конкурсного предложения в  Конкурсную  комиссию в случае, если  наши условия не будут признаны лучшими, но по решению Конкурсной комиссии нам будет присуждено следующее за Победителем место,   а   также   в течение 30  дней  со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся,  в   случае,   если   решение   о   заключении  с нами Концессионного соглашения будет принято в связи с объявлением Конкурса несостоявшимся.

Участник конкурса

________________________________________

(наименование Участника конкурса)

______________                                                            _________________________________

  (Подпись)                                                                                  (должность, ФИО представителя)

М.П.                                                                                                        «____» ______ 20_ г.

Сводная часть Конкурсного предложения

1. По критерию «Предельный размер расходов на создание и(или) реконструкцию объекта концессионного соглашения».

     1.1.Предлагаемый размер расходов на создание и(или) реконструкцию объекта 
концессионного соглашения составляет _____________ рублей.
на ____ листах
2. По критерию «Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера»

на ____ листах

     3.По критерию«Плановые значения показателей деятельности концессионера»

на ____ листах

Участник конкурса

________________________________________

(наименование Участника конкурса)

______________                                                            _________________________________

  (Подпись)                                                                                 (должность, ФИО представителя)

М.П.                                                                                                        «____» ______ 20_ г.

Приложение №5

к Конкурсной документации

Долгосрочные параметры деятельности Концессионера,
не являющиеся критериями конкурса

	№ п/п
	Наименование
	Значение 

	1
	Индекс эффективности операционных расходов
	1,0


Приложение №6

к Конкурсной документации
Задание и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера
	№п/п
	Виды работ
	Объем инвестиций, тыс. руб.

	

	1
	Демонтаж башни водонапорной д. Фетеево, установка частотного преобразователя
	210

	2
	Замена водопровода д. Фатеево, протяженность 700 п.м., диаметр 63 мм
	358

	3
	Бурение новой артезианской скважины д. Фатеево, дебит не менее 6 куб. м/час
	215

	4
	Замена водопровода с. Белбаж, протяженность 1200 п.м., диаметр 100 мм.
	638

	5
	Бурение новой артезианской скважины с. Белбаж, дебит не менее 10 куб. м/час
	380

	6
	Демонтаж водонапорной башни ул. Школьная, с. Белбаж, V-25 куб.м.,

установка частотного преобразователя
	250

	7
	Установка частотного преобразователя на водонапорной башне п. Заречный
	40

	8
	Бурение новой артезианской скважины п. Заречный, дебит не менее 7 куб. м/час
	215

	9
	Замена водопровод  п. Заречный, протяженность 1200 п.м., диаметр 63 мм
	394

	10
	Демонтаж водонапорной башни д. Овечкино, установка частотного преобразователя
	210

	11
	Замена водопровода д. Овечкино,  протяженность 1200 п.м., диаметр 63 мм
	394

	12
	Бурение новой артезианской скважины д. Овечкино, дебит не менее 6 куб.м./час
	200

	13
	Замена водопровода д. Вязовка  протяженность 1500 п.м. – диаметр 100 мм; 2000 п.м. – диаметр 50 мм
	1118

	14
	Бурение новой скважины  д. Вязовка, дебит не менее 10 куб.м/ч
	540

	15
	Замена водопроводной башни дер. Вязовка,  V=25
	500

	16
	Замена водонапорной башни дер. Понурово, V=25
	500

	17
	Бурение новой артезианской скважины  д. Понурово, дебит не менее 10 куб.м./час
	430

	18
	Замена водопровода д. Понурово,  протяженность 1700 п.м. – диаметр 100 мм; 1000 п.м. – диаметр 50 мм
	1194

	19
	Замена участка водопровода р.п. Ковернино:

- ул. Чкалова, ул. Школьная протяженность 1500 п.м., диаметр 100 мм;

- ул. Советская протяженность 350 п.м. диаметр 100 мм.


	860


Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности:

	№ п/п
	Наименование критериев открытого конкурса
	Значения критериев Конкурса

	1.
	Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на весь срок действия концессионного соглашения,

 (млн. руб.)
	Размер расходов на реконструкцию объектов должен быть не  менее, указанной в техническом задании концедента

	2.
	Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера:

	2.1.
	Базовый уровень операционных расходов в год, (тыс. руб.) (в ценах 2015 года, с учетом НДС)
	3 835,41

	2.2.
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: 

	Показатели качества воды

	2.2.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	0

	2.2.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	0

	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	2.2.3.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжения, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед/ км
	0

	Показатели энергетической эффективности

	2.2.4
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
	0

	2.2.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемую в сеть, кВт.ч/куб.м
	1,53

	3. 
	Нормативный уровень прибыли для метода индексации установленных тарифов, %
	0

	4.
	Расходы, финансируемые за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения
	Не предусмотрены

	5.
	Расходы, финансируемые за счет средств концедента  на использование и эксплуатацию  концессионного соглашения 
	Не предусмотрены

	6.
	Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год
	2018


Приложение №7

к Конкурсной документации
Объем отпуска воды в году, предшествующем первому году действия Концессионного соглашения, а также, прогноз объема отпуска воды 

на срок действия Концессионного соглашения.

	Наименование показателя
	2015 
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	Объем отпуска воды, куб.м.
	215085
	215085
	215085
	215085
	215085
	215085
	215085
	215085
	215085
	215085
	215085
	215085


	2027 
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	215085
	215085
	215085
	215085
	215085
	215085
	215085
	215085
	215085


Приложение №8

к Конкурсной документации

Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия Концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия Концессионного соглашения
 ( с учетом НДС)

	Наименование энергетического ресурса
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Электрическая энергия (уровень напряжения НН, СН2), руб./кВт.ч
	4,73
	5,10
	5,47
	5,86
	6,27
	6,72
	7,19
	7,71
	8,25
	8,84
	9,47


	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	10,14
	10,86
	11,63
	12,45
	13,34
	14,29
	15,30
	16,39
	17,55
	18,80


Приложение №9

к Конкурсной документации

Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема отпуска воды в году, предшествующем первому году действия Концессионного соглашения (по каждому виду используемого энергетического ресурса)

	№

п/п
	Наименование показателя
	2015 год

	1
	Уровень  потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, куб.м
	-

	2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м
	1,53


Приложение №10

к Конкурсной документации
Неподконтрольные расходы, и иные цены, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено нормативными правовыми актами  Российской Федерации в сфере водоснабжения (с учетом НДС)   
	Наименование показателя 
	В ценах 2015 года, тыс.руб.

	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
	-

	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов
	91,1

	Расходы по сомнительным долгам
	-

	ИТОГО
	91,1


Приложение №11

к Конкурсной документации
Прогнозные индексы-дефляторы цен (тарифов) на период 2016-2018 годы

	
	2016
	2017
	2018

	Инфляция (ИЦП) в среднем за год, % г/г
	107,4
	105,8
	105,5

	Электроэнергия (цены на розничном рынке для потребителей, исключая населения)
	107,8-108,7
	107,2-108,0
	107,1-107,9

	Размер индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, установленный Правительством РФ, с июля %
	104,0
	105,1
	104,7


Приложение №12

к Конкурсной документации
Предельный рост необходимой валовой выручки от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации

(в отношении всех объектов концессионного соглашения)
	Наименование параметра
	Период

	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Предельный рост необходимой валовой выручки от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренными правовыми актами Российской Федерации (в отношении  всех объектов концессионного соглашения, %
	7,4
	5,8
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5


	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5


Приложение №13
к Конкурсной документации

Метод регулирования тарифов

Метод регулирования тарифов, установленный Региональной службой по тарифам Нижегородской области  - метод индексации установленных тарифов.

Приложение №14
к Конкурсной документации
Отчет о техническом обследовании объектов
	№
п/п
	Наименование имущества
	Основные характеристики
	Год ввода в эксплуатацию
	Результаты обследования

	1.
	Артезианская скважина, Ковернинский района, дер. Фатеево
	Глубина 25 м., дебит – 6 м3/час, диаметр трубы колонны – 219 мм, водомет – 55/75
	1989
	Техническое состояние удовлетворительное, пригодно к эксплуатации

	2.
	Артезианская скважина, Ковернинский района, с. Белбаж
	Глубина – 45, дебит – 10 м3/час, диаметр трубы колонны – 219 мм, насос – ЭЦВ-6-6,3-125
	1990
	Техническое состояние удовлетворительное, пригодно к эксплуатации

	3.
	Артезианская скважина, Ковернинский района, пос. Заречный
	Глубина – 18, дебит – 10 м3/час, диаметр трубы колонны – 219 мм, водомет – 55/50
	1990
	Техническое состояние удовлетворительное, пригодно к эксплуатации

	4.
	Артезианская скважина, Ковернинский района, дер. Овечкино
	Глубина – 25 м., дебит – 10 м3/час, диаметр трубы колонны – 219 мм, водомет 65/75
	1990
	Техническое состояние удовлетворительное, пригодно к эксплуатации

	5.
	Артезианская скважина, Ковернинский района, дер. Вязовка
	Глубина – 45, дебит – 10 м3/час, диаметр трубы колонны – 219 мм, насос ЭЦВ-6-10-140
	1987
	Техническое состояние удовлетворительное, пригодно к эксплуатации

	6.
	Артезианская скважина, Ковернинский района, дер. Понурово
	Глубина – 35 м., дебит – 10 м3/час, диаметр трубы колонны – 219 мм, насос – ЭЦВ -4-6,5-125
	1989
	Техническое состояние удовлетворительное, пригодно к эксплуатации

	7.
	Артезианская скважина, Ковернинский района, р.п. Ковернино, ул. Полевая
литера Ж
	Глубина – 40 м, дебит – 10 м3/час,
диаметр трубы колонны 250 мм,

насос ЭЦВ-6-10-110
	1979
	Техническое состояние удовлетворительное, пригодно к эксплуатации

	8
	Артезианская скважина, Ковернинский района, р.п. Ковернино, ул. Полевая

литера Ш
	Глубина – 40 м, дебит – 10 м3/час,

диаметр трубы колонны 250 мм,

насос ЭЦВ-6-10-110
	1979
	Техническое состояние удовлетворительное, пригодно к эксплуатации

	9.
	Артезианская скважина, Ковернинский района, р.п. Ковернино, ул. Казанина
литера Ф
	Глубина – 32 м, дебит – 20 м3/час
диаметр трубы колонны 250 мм,

насос ЭЦВ-6-16-140
	1985
	Техническое состояние удовлетворительное, пригодно к эксплуатации

	10
	Артезианская скважина, Ковернинский района, р.п. Ковернино, ул. Казанина

литера Я
	Глубина – 40 м, дебит – 20 м3/час

диаметр трубы колонны 250 мм,

насос ЭЦВ-6-16-140
	1985
	Техническое состояние удовлетворительное, пригодно к эксплуатации

	11
	Артезианская скважина, Ковернинский района, р.п. Ковернино, ул. Хайдукова
литера Р
	Глубина – 40 м., дебит – 16 м3/час
диаметр трубы колонны 250 мм,

насос ЭЦВ-6-10-110
	1985
	Техническое состояние удовлетворительное, пригодно к эксплуатации

	12
	Артезианская скважина, Ковернинский района, р.п. Ковернино, ул. Хайдукова

литера С
	Глубина – 32 м., дебит – 16 м3/час

диаметр трубы колонны 250 мм,

насос ЭЦВ-6-10-110
	1985
	Техническое состояние удовлетворительное, пригодно к эксплуатации

	13
	Артезианская скважина, Ковернинский района, р.п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ
литера П
	Глубина – 26 м., дебит – 20 м3/час
диаметр трубы колонны 250 мм,

насос ЭЦВ-6-10-160
	1985
	Техническое состояние удовлетворительное, пригодно к эксплуатации

	14
	Артезианская скважина, Ковернинский района, р.п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ

литера Ю
	Глубина – 26 м., дебит – 20 м3/час

диаметр трубы колонны 250 мм,

насос ЭЦВ-6-10-160
	1985
	Техническое состояние удовлетворительное, пригодно к эксплуатации

	15
	Артезианская скважина, Ковернинский района, р.п. Ковернино, ул. Школьная
литера И
	Глубина – 40 м., дебит – 30 м3/час
диаметр трубы колонны 250 мм,

насос ЭЦВ-6-10-110
	2006
	Техническое состояние удовлетворительное, пригодно к эксплуатации

	16
	Артезианская скважина, Ковернинский района, р.п. Ковернино, ул. Заречная

литера О


	Глубина – 40 м., дебит – 30 м3/час

диаметр трубы колонны 219 мм,

насос ЭЦВ-6-10-110
	1984
	Техническое состояние удовлетворительное, пригодно к эксплуатации

	17
	Водонапорная башня, Ковернинский район, дер. Фетеево
	Объем – 20 м3, высота- 8 м.

Исполнение – стальная, электросварная,

Фундамент – бутовый с анкерами
	1989
	Техническое состояние удовлетворительное, пригодно к эксплуатации

	18
	Водонапорная башня, Ковернинский район, с. Белбаж ул. Школьная
	Объем – 20 м3, высота – 10 м.

Исполнение – стальная, электросварная,

Фундамент – бутовый с анкерами
	1990
	Техническое состояние удовлетворительное, пригодно к эксплуатации

	19
	Водонапорная башня, Ковернинский район, пос. Заречный
	Объем – 15 м3, высота 5 м

Исполнение – стальная, электросварная,


	1990
	Техническое состояние удовлетворительное, пригодно к эксплуатации

	20
	Водонапорная башня, Ковернинский район, д. Овечкино
	Объем – 25 м3, высота – 10 м.

Исполнение – стальная, электросварная,

Фундамент – бутовый с анкерами
	1990
	Техническое состояние удовлетворительное, пригодно к эксплуатации

	21
	Водонапорная башня, Коверниский район, д. Вязовка
	Объем – 20 м3, высота – 8 м.

Исполнение – стальная, электросварная,

Фундамент – бутовый с анкерами
	1987
	Техническое состояние удовлетворительное, пригодно к эксплуатации

	22
	Водонапорная башня, Ковернинский район, д. Понурово
	Объем – 10 м3, высота – 5 м.

Исполнение – стальная, электросварная,

Фундамент – бутовый с анкерами
	1989
	Техническое состояние удовлетворительное, пригодно к эксплуатации

	23
	Водонапорная башня, Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ

литера З
	Объем – 50 м3

Исполнение – стальная, электросварная,

Фундамент – бутовый с анкерами
	1973
	Техническое состояние удовлетворительное, пригодно к эксплуатации

	24
	Водонапорная башня, Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Казанина

литера У
	Объем – 50 м3,

Исполнение – стальная, электросварная,

Фундамент – бутовый с анкерами
	1980
	Техническое состояние удовлетворительное, пригодно к эксплуатации

	25

	Водонапорная башня, Ковернинский района, р.п. Ковернино, ул. Заводская
литера Н
	Объем – 50 м3

Исполнение – стальная, электросварная,

Фундамент – бутовый с анкерами
	1979
	Техническое состояние удовлетворительное, пригодно к эксплуатации

	26
	Водонапорная башня, Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Хайдукова
литера Т
	Объем – 50 м3

Исполнение – стальная, электросварная,

Фундамент – бутовый с анкерами
	2005
	Техническое состояние удовлетворительное, пригодно к эксплуатации

	27
	Водонапорная башня, Ковернинский района, р.п. Ковернино, ул. Школьная
литера Ч
	Объем – 50 м3

Исполнение – стальная, электросварная,

Фундамент – бутовый с анкерами
	2005
	Техническое состояние неудовлетворительное, пригодно к эксплуатации

	28
	Водопровод, Ковернинский район, д. Фатеево
	Протяженность – 812 м., материал – ПНД, диаметр – 50 мм.
	1989
	Техническое состояние удовлетворительное, пригодно к эксплуатации

	29
	Водопровод, Ковернинский район, с. Белбаж
	Протяженность – 2171 м., материал – ПНД, диаметр – 50 мм.
	1990
	Техническое состояние удовлетворительное, пригодно к эксплуатации

	30
	Водопровод, Ковернинский район, пос. Заречный
	Протяженность – 605 м., материал – ПНД, диаметр – 50 мм.
	1990
	Техническое состояние удовлетворительное, пригодно к эксплуатации

	31
	Водопровод, Ковернинский район, д. Овечкино
	Протяженность – 1133 м., материал – ПНД, диаметр – 50 мм.
	1990
	Техническое состояние удовлетворительное, пригодно к эксплуатации

	32
	Водопровод, Ковернинский район, д. Вязовка
	Протяженность – 585 м., материал – ПНД, диаметр – 50 мм.
	1987
	Техническое состояние удовлетворительное, пригодно к эксплуатации

	33
	Водопровод, Ковернинский район, д. Понурово
	Протяженность – 1668 м., материал – ПНД, диаметр – 50 мм.
	1989
	Техническое состояние удовлетворительное, пригодно к эксплуатации

	34
	Водопровод, Ковернинский район, р.п. Ковернино
	Протяженность – 25500 м.

Материал;

ПНД Ø 160; Ø 110; Ø 63; Ø 50

Чугун Ø 110,

Сталь Ø 76, Ø 57

Асбест Ø 110


	1974
	Техническое состояние удовлетворительное, пригодно к эксплуатации

	35
	Павильон, 

Ковернинский район, р.п. Ковернино,

Ул. 50 лет ВЛКСМ

литера А


	Материал стен – кирпич, площадь – 3,7 м2
	
	Техническое состояние удовлетворительное, пригодно к эксплуатации

	36
	Павильон, 

Ковернинский район, р.п. Ковернино,

ул. 50 лет ВЛКСМ
литера Е
	Материал стен – кирпич, площадь – 11,6 м2
	
	Техническое состояние удовлетворительное, пригодно к эксплуатации

	37
	Пункт управления

Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ

литера Д


	Материал стен – кирпич, площадь – 9 м2
	
	Техническое состояние удовлетворительное, пригодно к эксплуатации

	38
	Пункт управления

Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ
литера К

	Материал стен – кирпич, площадь – 5 м2
	
	Техническое состояние удовлетворительное, пригодно к эксплуатации

	39
	Пункт управления

Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Полевая

литера Л

	Материал стен – кирпич, площадь – 20 м2
	
	Техническое состояние удовлетворительное, пригодно к эксплуатации

	40
	Пункт управления

Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Казанина

литера Г

	Материал стен – кирпич, площадь – 14,5 м2
	
	Техническое состояние удовлетворительное, пригодно к эксплуатации

	41
	Пункт управления

Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Хайдукова

литера Б


	Материал стен – кирпич, площадь – 20,4 м2
	
	Техническое состояние удовлетворительное, пригодно к эксплуатации

	42
	Пункт управления

Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Заводская

литера М

	Материал стен – кирпич, площадь – 15 м2
	
	Техническое состояние удовлетворительное, пригодно к эксплуатации


